| Załącznik nr 6 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan, wykonanie i stan realizacji wydatków majątkowych |
| Dział | Roz- dział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Stan realizacji |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 912 914,00 | 5 041,96 |  |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 912 914,00 | 5 041,96 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 5 041,96 |  |
|  |  |  | Odbudowa stawu w Chociszewie | 10 000,00 | 2 500,00 | Opracowano kosztorysy inwestorskie na potrzeby zagospodarowania zbiorników wodnych w Chociszewie, Lutolu Suchym i Łagowcu. W lutym 2013r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu RYBY 2007 - 2013. Wniosek nie został jeszcze poddany weryfikacji. |
|  |  |  | Rozbudowa istniejacej infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej w Gminie | 10 000,00 | 2 528,71 | Dokonano wymiany hydrantu na sieci wodociągowej w Starym Dworze. |
|  |  |  | Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Chociszewie | 15 000,00 | 13,25 | Inwestycja w realizacji dofinansowana w ramach PROW Podstawowe Usługi. Planowany termin zakończenia 30.09.2013r. |
|  |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 590 930,00 |  |  |
|  |  |  | Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Chociszewie | 590 930,00 | - | " |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 286 984,00 |  |  |
|  |  |  | Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Chociszewie | 286 984,00 | - | " |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 1 423 655,00 | - |  |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 55 000,00 | - |  |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 55 000,00 | - |  |
|  |  |  | Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Chociszewie | 40 000,00 | - | Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu. Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej do dnia 29 listopada 2013r. |
|  |  |  | Budowa obwodnicy miasta Trzciel w ciągu drogi powioatowej nr 1339F łączącej węzeł Trzciel na budowanej autostradzie A-2 z drogą krajową nr 2 | 15 000,00 | - | Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu. W opracowaniu jest koncepcja budowy obwodnicy. Planowany termin wykonania koncepcji - październik 2013r. |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1 368 655,00 | - |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 213 346,00 | - |  |
|  |  |  | Budowa chodnika w Lutolu Mokrym | 16 000,00 | - | Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin wykonania robót budowlanych - wrzesień 2013r. |
|  |  |  | Budowa chodników i dróg w gminie | 35 000,00 | - | Planuje się zakup materiału na budowę chodnika na ul. Kościuszki w Trzcielu |
|  |  |  | Przebudowa Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu etap I | 12 727,00 | - | Inwestycja w realizacji dofinansowana w ramach PROW Odnowa Wsi. Planowany termin zakończenia 23.08.2013r. |
|  |  |  | Przebudowa Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu etap II | 138 944,00 | - | Inwestycja w realizacji dofinansowana w ramach programu RYBY 2007-2013. Planowany termin zakończenia 23.08.2013r. |
|  |  |  | Sołectwo Lutol Mokry - Budowa chodnika | 10 675,00 | - | Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin wykonania robót budowlanych - wrzesień 2013r. |
|  |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 695 791,00 | - |  |
|  |  |  | Przebudowa Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu etap I | 378 783,00 | - | Inwestycja w realizacji dofinansowana w ramach PROW Odnowa Wsi. Planowany termin zakończenia 23.08.2013r. |
|  |  |  | Przebudowa Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu etap II | 317 008,00 | - | Inwestycja w realizacji dofinansowana w ramach programu RYBY 2007-2013. Planowany termin zakończenia 23.08.2013r. |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 459 518,00 | - |  |
|  |  |  | Przebudowa Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu etap I | 265 172,00 | - | Inwestycja w realizacji dofinansowana w ramach PROW Odnowa Wsi. Planowany termin zakończenia 23.08.2013r. |
|  |  |  | Przebudowa Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu etap II | 194 346,00 | - | Inwestycja w realizacji dofinansowana w ramach programu RYBY 2007-2013. Planowany termin zakończenia 23.08.2013r. |
| 630 |  |  | Turystyka | 2 500,00 | - |  |
|  | 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 500,00 | - |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500,00 | - |  |
|  |  |  | Remont przystani kajakowej wraz z utworzeniem infrastruktury towarzyszącej w Trzcielu | 2 500,00 | - | W sierpniu 2012r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu RYBY 2007 - 2013. Wniosek nie został jeszcze poddany weryfikacji. |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 138 920,00 | 68 920,00 |  |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 138 920,00 | 68 920,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 136 420,00 | 66 420,00 |  |
|  |  |  | Przebudowa budynku mieszklalnego na ul.Sikorskiego 15 w Trzcielu | 25 000,00 | - | W dniu 28.06.2013r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, której zakończenie planowane jest na 31.10.2013r. |
|  |  |  | Zmiana sposobu użytkowania budynku przy Placu Zjednoczenia Narodowego 9 | 66 420,00 | 66 420,00 | Opracowano dokumentację projektową i uzyskano w dniu 22.02.2013r. pozwolenie na budowę. |
|  |  |  | Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej przychodni zdrowia przy ul.Armii Czerwonej w Trzcielu na budynek mieszkalny | 45 000,00 | - | W dniu 22.05.2013r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, której zakończenie planowane jest na 31.10.2013r. |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500,00 | 2 500,00 | Zamiana działek w ramach scalania gruntów na ul. Zbąszyńskiej w Trzcielu |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 54 650,00 | 53 650,00 |  |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 54 650,00 | 53 650,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 650,00 | 53 650,00 |  |
|  |  |  | Utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Miejskiego | 54 650,00 | 53 650,00 | Wykonano w marcu 2013r. utwardzenie terenu z płyt ażurowych i kostki brukowej za budynkiem UM w Trzcielu na potrzeby utworzenia parkingu. |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 236 962,00 | 1 369,00 |  |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 236 962,00 | 1 369,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 1 369,00 |  |
|  |  |  | Przebudowa dachu na budynku remizy OSP w Brójcach | 30 000,00 | 369,00 | Opracowano kosztorys inwestorski. Przewidywany termin wykonania lipiec 2013r. |
|  |  |  | Wykonanie zabudowy wozu bojowego OSP Brójce | 30 000,00 | 1 000,00 |  |
|  |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 833,00 | - |  |
|  |  |  | Utwardzenie wjazdu do Remizy Strażackiej w Brójcach | 61 833,00 | - | W dniu 17.06.2013r. podpisano umowę na dofinansowanie zadania w ramach PROW LEADER Odnowa Wsi. Planowany termin realizacji do 31.10.2013r. |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 115 129,00 | - |  |
|  |  |  | Utwardzenie wjazdu do Remizy Strażackiej w Brójcach | 115 129,00 | - | W dniu 17.06.2013r. podpisano umowę na dofinansowanie zadania w ramach PROW LEADER Odnowa Wsi. Planowany termin realizacji do 31.10.2013r. |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 6 819,00 | 6 326,14 |  |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 6 819,00 | 6 326,14 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 819,00 | 6 326,14 |  |
|  |  |  | Wykonanie elewacji na budynku Szkoły w Brójcach | 6 819,00 | 6 326,14 | W dniu 22.05.2013r. odebrano roboty budowlane dodatkowe polegające na wykonaniu wejść do kotłowni i biblioteki. |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  | 85111 |  | Szpitale ogólne | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | Dotacja na zakup sprzętu medycznego dla ZOZ w Międzyrzeczu |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 865 993,00 | 19 600,50 |  |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 787 993,00 | 5 166,00 |  |
|  |  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 187,00 | - | Dopłata pieniężna do aportu wniesionego do POŚ "Mrówka" w ramach przekazania samochodu śmieciarki. |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 162 736,00 | 5 166,00 |  |
|  |  |  | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 69 126,00 | - | Opracowano dokumentację techniczną. W styczniu 2013r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach PROW Podstawowe Usługi. Planowany termin zakończenia październik 2014r. |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Brójcach - etap III | 5 000,00 | - | Inwestycja dofinansowana w ramach PROW Podstawowe Usługi. Planowany termin zakończenia październik 2014r. |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Chociszewo, Lutol Suchy, Łagowiec, Panowice, Stary Dwór. | 50 000,00 | - | W dniu 05.06.2013r. podpisano umowę na opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Termin wykonania do dnia 16.09.2013r. |
|  |  |  | Rozbudowa istniejacej infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej w Gminie | 8 610,00 | 5 166,00 | Opracowano dokumentację projektową na przebudowę sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na ul. Kościuszki w Trzcielu. |
|  |  |  | Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzcielu | 25 000,00 | - | Inwestycja w realizacji dofinansowana w ramach PROW Podstawowe Usługi. Planowany termin zakończenia 30.09.2013r. |
|  |  |  | Wykonanie studni głębinowej celem zasilenia stacji uzdatniania wody w Trzcielu | 5 000,00 | - | Inwestycja dofinansowana w ramach PROW Podstawowe Usługi. Planowany termin zakończenia październik 2014r. |
|  |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 162 755,00 | - |  |
|  |  |  | Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzcielu | 1 162 755,00 | - | Inwestycja w realizacji dofinansowana w ramach PROW Podstawowe Usługi. Planowany termin zakończenia 30.09.2013r. |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 462 315,00 | - |  |
|  |  |  | Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzcielu | 462 315,00 | - | Inwestycja w realizacji dofinansowana w ramach PROW Podstawowe Usługi. Planowany termin zakończenia 30.09.2013r. |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 25 000,00 | 376,50 |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 376,50 |  |
|  |  |  | Zakup auta na potrzeby utrzymania czystości w Gminie | 25 000,00 | 376,50 | Zakupiono samochód dostawczy ze skrzynią ładunkową otwartą na potrzeby komunalne w miesiącu czerwcu 2013r. |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 13 000,00 | 12 828,00 |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 12 828,00 |  |
|  |  |  | Zakup kosiarki kołowej - ciągnik | 13 000,00 | 12 828,00 | Zakupiono kosiarkę kołową na potrzeby wykaszania boisk oraz terenów zielonych na terenie gminy. |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 40 000,00 | 1 230,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 1 230,00 |  |
|  |  |  | Budowa oświetlenia na taranie Gminy- wieś Lutol Suchy | 40 000,00 | 1 230,00 | W dniu 15.04.2013r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja robót budowlanych do dnia 31.12.2013r. |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 19 392,00 | 17 386,17 |  |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 19 392,00 | 17 386,17 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 682,00 | 8 679,00 |  |
|  |  |  | Budowa świetlicy wiejskiej w Lutolu Mokrym | 2 500,00 | 2 500,00 | Opracowano zaktualizowane kosztorysy inwestorskie. Inwestycja planowana do dofinansowania w ramach PROW Odnowa Wsi. Nie została jeszcze podpisana umowa o dofinansowanie. |
|  |  |  | Sołectwo Rybojady - budowa świetlicy | 8 182,00 | 6 179,00 | Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę w dniu 19.04.2013r. Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie zadania w ramach programu RYBY 2007-2013 w sierpniu 2013r. |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 710,00 | 8 707,17 |  |
|  |  |  | Sołectwo Łagowiec - wyposażenie świetlicy | 8 710,00 | - | Zakupiono urządzenia na wyposażenie świetlicy ze środków wydzielonych jako fundusz sołecki. |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 20 393,00 | 6 392,94 |  |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 20 393,00 | 6 392,94 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 393,00 | 6 392,94 |  |
|  |  |  | Budowa szatni na boisku sportowym w Brójcach oraz systemu nawadniania | 14 000,00 | - | Opracowano dokumentację projektową na nawadnianie boiska w Brójcach i zgłoszono zamiar wykonywania robót budowlanych. Planowany termin realizacji sierpień - wrzesień 2013r. |
|  |  |  | Remont obiektu sportowego mieszczącego się na działce 337/22 przy ul.Kosciuszki 10 w Trzcielu | 6 393,00 | 6392,94 | W dniu 30.04.2013r. zakończono roboty budowlane polegające na dociepleniu obiektu i wykonaniu elewacji. |
| Razem: | 4 692 198,00 | 188 686,71 |  |