ZARZĄDZENIE  NR  33/08

BURMISTRZA  MIASTA   ŻARY

z dnia   21 lutego  2008 roku.

w sprawie kontynuacji budowy schroniska dla zwierząt przy ulicy
                   Żurawie nr 32  w Żarach –  III etap.

Na  podstawie  art. 30 ust. 2  pkt 3 , w związku z art. 7 ust. 1 pkt.15  ustawy  z  dnia  8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),

zarządzam co następuje :

§  1.  Wyznaczam  Przedsiębiorstwo Komunalne „PEKOM” SA. w Żarach  na Wykonawcę  III – etapu  budowy Schroniska dla zwierząt przy ul. Żurawiej 32 w Żarach w roku budżetowym 2008.

§ 2. Na wykonanie robót określonych dokumentacją projektową , pozwoleniem na budowę i kosztorysem powykonawczym przeznaczam kwotę     -        175.000,00 zł.

Z tego na :

- Roboty wykończeniowe w budynku nr 3 i 4 Pawilony  Kojców  z  wybiegami

wartość robót -     100.000zł

- Zakup gotowych kojców dla psów  szt.- 30        wartość robót -       75.000zł.

§ 3. P.K. „PEKOM” S.A.   wykona pełen  zakres robót siłami własnymi i przedłoży

Burmistrzowi Miasta kosztorys powykonawczy wykonanego w  § 2 pkt. 1 i 2

zakresu robót.  Po sprawdzeniu przez Wydział Infrastruktury Technicznej wykonania robót, nastąpi zapłata w ciągu 14 dni od dnia przedłożenia faktury.

( 4. Termin zakończenia robót wyznacza się na dzień   30-05-2008 roku.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zarządowi Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. w Żarach.

( 6.  Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania.