UCHWAŁA NR XXXI/58/05

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 3 listopada 2005 r.

w sprawie : zmiany w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Żary o statusie miejskim na lata 2004 – 2008r. przyjętym uchwałą  NR XVII/47/04 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 15 lipca 2004r. zmienionej uchwałą NR XXIV/1/05 Rady Miejskiej w Żarach                z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia programu operacyjnego pod nazwą  „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Żary o statusie miejskim na lata 2004 – 2008.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) ustala się co następuje:

§1  Dokonać zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Żary o statusie

miejskim na lata 2004 – 2008 poprzez aktualizację załącznika, który jest

programem operacyjnym w przyjętej strategii rozwoju społeczno –

gospodarczego miasta Żary.

§2  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żary.

§3  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

zał. do Uchwały Nr XXXI/58/2005

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 3 listopada 2005 r.

Informacja o wprowadzonych zmianach

w Planie Rozwoju Lokalnego

Na stronie 27:    zmieniono Wieloletni Plan Inwestycyjny z uwagi na zmiany wprowadzone w wykazie zadań i projektów na stronach od 28 do 48

Na stronach od 28 do 48:

| Cel | Wprowadzone zmiany |
| --- | --- |
| 1.1.2 | Zmiana wartości szacunkowej z 13.000 na 18.035 oraz podziału środków w latach 2005 i 2006 (zmiana limitu wydatków budżetowych) |
| 1.1.3 | Zmiana wartości z 13.000 na 13.186 oraz podziału środków w latach 2005-2007 (zmiana limitu wydatków budżetowych) |
| 2.2.2 | Zmiana nazwy zadania z „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie „Lotniska” na „Uzbrojenie terenu pod inwestycje w strefie przemysłowej Lotnisko w Żarach”, wartości z 1.260 na 5.175 i podziału środków w latach 2005-2008 (zmiana limitu wydatków budżetowych) |
| 2.2.3 | Zmiana nazwy zadania z „Budowa dróg wewnętrznych na terenie Lotniska”, wartości z 7.200 na 1.660, okresu realizacji z 2005-2008 na 2005 i podziału środków (zmiana limitu wydatków budżetowych) |
| 3.1.1 | Usunięcie pozycji 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, wprowadzenie zamiast poz. 3.1.1 pozycji pn. „Projekt i budowa zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów wraz z modernizacją i rekultywacją istniejących składowisk” |
| 5.1.2 | Zmiana nazwy zadania z „Wprowadzenie elementów małej architektury w Rynku i na ul. Chrobrego z przebudową nawierzchni” na „Wprowadzenie elementów małej architektury na ul. Chrobrego wraz z przebudową nawierzchni”, lat realizacji z 2005-2006 na 2007-2008, wartości z 5.920 na 3.000 i podziału środków w latach 2007-2008 (zmiana limitu wydatków budżetowych) |
| 5.1.6 | Dodano poz. 5.1.6 pn. „Przystosowanie Starówki w Żarach do potrzeb turystyki” |
| 6.2.4 | Usunięto poz. 6.2.4 |
| 8.3.1 | Zmiana okresu realizacji zadania z 2005-2006 na 2005 i 2007, wartości szacunkowej zadania z 415 na 615 (zmiana limitu wydatków budżetowych) |
| 8.3.2 | Zmiana okresu realizacji zadania z 2006-2007 na 2006, wartości szacunkowej zadania z 800 na 600 (zmiana limitu wydatków budżetowych) |
| 8.4.4 | Zmiana nazwy zadania z „Budowa parkingu przy ulicy Mieszka I i Kąpielowej” na „Budowa parkingu przy ulicy Mieszka I i Kąpielowej – Budowa infrastruktury technicznej związanej z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Żarach”, zmiana okresu realizacji z 2005 na 2006 oraz wartości zadania z 750 na 1.650 (zmiana limitu wydatków budżetowych) |
| 11.1.1 | Zmiana wartości zadania z 5.800 na 5.950 (zmiana limitu wydatków budżetowych) |
| 13.3.2 | Zmiana okresu realizacji z 2005-2006 na 2007-2008 (przesunięcie środków odpowiednio na lata 2007-2008) |
| 14.2.2 | Zmiana szacunkowej wartości zadania z 950 na 1.710 (zmiana limitu wydatków budżetowych) |
| 14.2.5 | Zmiana limitu wydatków budżetowych: przeniesienie kwoty 100 tys. z 2005 r. na 2006 r. (Urząd Marszałkowski) |

Na stronie 63  zmieniono Wieloletni plan finansowy z uwagi na zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym (str.27)