|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik Nr 5. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | do URG Nr | XII/69/07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | z dn. 28.12.2007 r. |  |
|  | LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY PSZCZEW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | na lata 2008 - 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p | Dział | Rozdział | Nazwa programu inwestycyjnego | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki |  |  |  |  |  |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|  |  |  |  |  | Rok budżetowy 2008 | z tego źródła finansowania |  |  |  | 2009 r. | 2010 r. |  |
|  |  |  |  |  |  | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art.5ust.1 pkt2i3 u.f.p. |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 1. | O10 | O1010 | Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Pszczewie | 2 027 000 | 340 000 |  | 340 000 | - | - | 600 000 | 600 000 | Urząd Gminy |
|  |  |  | wraz z budową sieci wodociągowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ( 2004 -2010) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Przebudowa i rozbudowa wodociągu Policko - | 227 000 | 60 000 |  | 60 000 | - | - | 80 000 | 80 000 | Urząd Gminy |
|  |  |  | Janowo ( 2005 - 2010 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Budowa wodociągu Nowe Gorzycko-Pszczew | 300 000 |  |  |  |  |  | 150 000 | 150 000 | Urząd Gminy |
|  |  |  | (2008 - 2010) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 600 | 60016 | Budowa dróg gminnych utwardzonych (Rańsko-Policko | 3 093 000 | 70 000 | - | 70 000 | - | - | 1 453 000 | 1 500 000 | Urząd Gminy |
|  |  |  | Zielomyśl-Brzeźno,Pszczew-Świechocin) (2006-2010) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Budowa chodników na terenach wsi | 359 000 | 40 000 | - | 40 000 | - | - | 96 000 | 200 000 | Urząd Gminy |
|  |  |  | ( 2006- 2010 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 754 | 75412 | Budowa remizy OSP Świechocin ( 2005-2009) | 796 000 | 190 000 | - | 190 000 |  |  | 550 000 | - | Urząd Gminy |
|  |  |  | wraz z infrastrukturą towarzyszącą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Budowa remizy OSP Nowe Gorzycko | 600 000 | 50 000 | - | 50 000 |  |  | - | 550 000 | Urząd Gminy |
|  |  |  | ( 2007 - 2010 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 801 | 80104 | Remont Przedszkola Samorządowego w Pszczewie | 517 000 | 100 000 | - | 100 000 | - | - | 400 000 | - | Urząd Gminy |
|  |  |  | ( 2007 - 2008 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 80110 | Budowa sali gimnastycznej ( 2004-2010) | 4 214 400 | 120 000 | - | 120 000 | - | - | 2 000 000 | 2 000 000 | Urząd Gminy |
| 5. | 900 | 90001 | Rozwiązywanie gospodarki ściekowej, tj. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w | 10 478 940 | 100 000 |  | 100 000 |  |  | 5 000 000 | 5 000 000 | Urząd Gminy |
|  |  |  | w Pszczewie i budowa kanalizacji sanitarnej dla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | gminy Pszczew |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  | 22 612 340 | 1 070 000 | - | 1 070 000 |  |  | 10 329 000 | 10 080 000 |  |