# Załącznik do Uchwały Nr III / 8 / 10

# Rady Gminy Pszczew z dnia 16 grudnia 2010 r.

# Gmina Pszczew

# Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pszczew na lata 2010 - 2032

# Pszczew 2010

# SPIS TREŚCI:

1.WPROWADZENIE.............................................................................................................................3

2. CHARAKTERYSTYKA GMINY PSZCZEW	4

2.1.  Informacje o ilości i stanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pszczew	5

2.2. Finansowe aspekty realizacji programu.	7

3. CELE I ZADANIA PROGRAMU	8

4. AZBEST W ŚWIETLE PRAWA	9

5. AZBEST - OGÓLNA CHARAKTRRYSTYKA	12

5.1. Słowniczek pojęć	12

5.2. Klasyfikacja wyrobów zawierających azbest	15

5.3. Zastosowanie azbestu	15

5.4. Wpływ azbestu na zdrowie ludzkie	16

6. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WYROBAMI I ODPADAMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST ORAZ OBOWIĄZKI Z NICH WYNIKAJĄCE	17

6.1 Zasady postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.............................................18

7. OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI, ZARZĄDCÓW LUB UŻYTKOWNIKÓW OBIEKTÓW ZAWIERAJĄCYCH WYROBY AZBESTOWE	30

7.1. Zadania Gminy	31

8. RZECZOWY HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ	32

9. PODSUMOWANIE	33

10. WYKORZYSTANE MATERIAŁY	34

11. SPIS RYSUNKÓW, TABELI, WYKRESÓW.............................................................................34

12. ZAŁĄCZNIKI	35

1.WPROWADZENIE

Azbest jest znany i wykorzystywany przez człowieka od wielu lat. Pod nazwa tą kryją się włókniste minerały z grupy serpentynów i amfiboli. Jego największa popularność rozpoczęła się w XX w. szczególnie dzięki niezwykłym właściwościom fizyko - chemicznym, głównie dzięki wysokiej odporności na działania wysokich temperatur, mrozu czy kwasów. Materiał ten stosowano głównie w budownictwie, przemyśle stoczniowym czy energetyce. Na terenie Gminy Pszczew z azbestem mamy do czynienia najczęściej w postaci tzw. eternitu wykorzystywanego jako pokrycie dachowe budynków mieszkalnych lub gospodarczych.

Ze względu na stwierdzoną szkodliwość azbestu jego stosowanie zostało zakazane w większości rozwiniętych państw świata, a istniejące pokrycia zawierające azbest powinny zostać usunięte. Demontażem elementów eternitowych powinny zajmować się specjalistyczne firmy stosujące odpowiednio bezpieczne technologie - tj. nie narażające ludzi w trakcie wykonywania prac i nie skażające dodatkowo otoczenia. Gruz eternitowy musi być, jako materiał niebezpieczny, składowany w wyznaczonych do tego miejscach. Nieuszkodzone pokrycia z azbestu na budynkach są stosunkowo bezpieczne. Rozpad płyt eternitowych następuje po 20-50 latach od wyprodukowania, w zależności od technologii produkcji.

Dnia 28 września 1997 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. Produkcja płyt azbestowo - cementowych w polskich zakładach została zakończona z dniem 28 września 1998 r.

Obowiązek opracowania „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Pszczew” jest wynikiem powstania „Krajowego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, obejmującego lata 2002-2032 znowelizowanego dnia 14 lipca 2009 roku poprzez uchwałę Rady Ministrów ustanawiającą długoterminowy plan oczyszczania terytorium Polski z azbestu. Program ten rozpisany został na dwadzieścia trzy lata.

Do zakresu kompetencji samorządów w kwestii usuwania azbestu można zaliczyć: nadzorowanie realizacji Programu i wykorzystania przyznanych środków finansowych, prowadzenie lokalnej polityki społecznej w zakresie opłat za składowanie odpadów zawierających azbest, czy prowadzenie ewidencji wyrobów zawierających azbest jakie znajdują się na terenie gminy, ale nade wszystko prowadzenie kampanii informacyjnych mających na celu uświadomienie mieszkańcom jak niebezpieczne może być to tworzywo i wskazać jakie kroki należy poczynić by bezpiecznie usunąć je z naszego otoczenia.

- 2. CHARAKTERYSTYKA GMINY PSZCZEW

Rys. nr 1 Mapa Gminy Pszczew.

Gmina, o powierzchni 178 km 2, położona jest w województwie lubuskim, w powiecie Międzyrzeckim. Graniczy z lubuskimi gminami: Trzciel, Przytoczna, Międzyrzecz, i wielkopolskimi – Miedzichowo i Międzychód. Administracyjnie podzielona jest na trzynaście wsi: Pszczew, Stołuń, Szarcz, Stoki, Zielomyśl, Brzeźno, Nowe Gorzycko, Silna, Świechocin, Borowy Młyn, Policko, Rańsko i Janowo, tworzących dwanaście sołectw.

Przemysł na terenie gminy jest słabo rozwinięty, z tego względu nie ma odpadów charakterystycznych dla tej dziedziny. W gospodarce dominują małe przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe oraz gospodarstwa rolne.

Gmina usytuowana jest pomiędzy dwoma szlakami komunikacyjnymi: drogą krajową nr 24 (Szczecin – Poznań – Warszawa – Terespol) oraz drogą krajową nr 2 (Świecko – Poznań – Warszawa – Terespol). Układ sieci komunikacyjnej zapewnia dobry dostęp do dróg ponadlokalnych. Ponadto przez teren gminy przebiega linia kolejowa, obecnie używana wyłącznie do transportu towarowego.

Największe zaludnienie jest w miejscowości Pszczew, natomiast najmniej zaludnionymi miejscowościami są: Brzeźno i Rańsko. Siedziba władz samorządowych mieści się w Pszczewie, atrakcyjnej turystycznie miejscowości.

Taela nr 1 Powierzchnia i zaludnienie wsi i sołectw na terenie gminy w 2010 r.

| Lp. | Wieś | Liczba mieszkańców | Powierzchnia sołectw [ha] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pszczew | 1896 | 2.787,03 |
| 2 | Stołuń | 355 | 1.959,55 |
| 3 | Szarcz | 316 | 942,48 |
| 4 | Stoki | 218 | 1.343,78 |
| 5 | Zielomyśl | 171 | 1.318 |
| 6 | Brzeźno | 37 |  |
| 7 | Nowe Gorzycko | 324 | 1.498 |
| 8 | Silna | 353 | 2.077,29 |
| 9 | Świechocin | 123 | 1.363,88 |
| 10 | Policko | 353 | 856,89 |
| 11 | Rańsko | 52 | 538,27 |
| 12 | Janowo | 75 | 353,66 |
| 13 | Borowy Młyn | 117 | 2.694,23 |

Liczba mieszkańców na dzień 31.10.2010 r.

W celu zachowania i ochrony wysokich walorów krajobrazowych, przyrodniczych           i kulturowych w 1986 r. na terenie gminy został utworzony Pszczewski Park Krajobrazowy. Jest to teren o bogatej rzeźbie, w dużym stopniu zalesiony, poprzecinany rzekami i wzbogacony urokliwymi jeziorami. Część obszaru PPK została włączona w sieć NATURA 2000. Granica PPK jest zarazem granicą Obszaru Chronionego Krajobrazu „Gorzycko-7”, który obejmuje wschodnią i północno-wschodnią część gminy.

- 2.1.  Informacje o ilości i stanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pszczew

Na terenie Gminy Pszczew zakłada się osiągnięcie celów określonych w przyjętym w dniu 14 maja 2002 roku przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. W 2009 r. przyjęto aktualizację tego programu. Jego głównym założeniem jest usunięcie azbestu z terytorium Polski do końca 2032 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie gminy przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest. Wynik przeglądu zamieszczono poniżej. W większości przypadków pokrycia dachowe są w dobrym a nawet bardzo dobrym stanie. Nie stwierdzono występowania pokryć w stanie złym, który wskazywałby na potrzebę natychmiastowej jego wymiany.

Tabela nr 2 Rozmieszczenie azbestu na terenie Gminy Pszczew

| Miejscowości | Ilość azbestu w m2 |
| --- | --- |
| Silna | 11.564 m2 |
| Zielomyśl | 1.293 m2 |
| Brzeźno | 210 m2 |
| Nowe Gorzycko | 3.264 m2 |
| Stołuń | 8.342 m2 |
| Szarcz | 3.538 m2 |
| Stoki | 9.343 m2 |
| Janowo | 3.020 m2 |
| Borowy Młyn | 1.960 m2 |
| Świechocin | 2.325 m2 |
| Policko | 236 m2 |
| Rańsko | 1.600 m2 |
| Pszczew Wybudowanie | 3.792 m2 |
| Pszczew | 4.619 m2 |
| RAZEM | 55.106 m2 |

Usuwanie wyrobów wykonanych z azbestu jest procesem złożonym i nie można z góry założyć jego równomiernego i systematycznego realizowania. Wpływ na realizację i sprawny proces utylizacji azbestu będą miały następujące czynniki:

− wiek wyrobu z azbestu, wraz z upływem czasu stan wyrobów zawierających azbest będzie ulegał stopniowemu pogorszeniu, spowodować to może kumulację odpadów azbestowych w latach 2020-2030,

− świadomość mieszkańców, dobra znajomość procedur i zasad postępowania z wyrobami zawierającymi azbest może pozytywnie wpłynąć na proces utylizacji, mieszkańcy świadomi zagrożenia i stanu wyrobów, w których są w posiadaniu będą mogli w odpowiednim czasie skorzystać z pomocy gminy, uniknie się m.in. „dzikich” składowisk azbestu – mieszkańcy nie będą go porzucać ale zabezpieczać,

− sytuacja finansowa mieszkańców, w znacznym stopniu determinuje tempo zmiany np. pokrycia dachowego a tym samym utylizację wyrobów z azbestem, można starać się rozwiązywać problem wyrobów azbestowych pośrednio – podejmując działania wpływające na rozwój Gminy i poprawę finansową mieszkańców,

− zmiana kwalifikacji mieszkańców, większość mieszkańców utrzymywała się z gospodarstw rolnych, obecnie pokolenie odchodzi od prowadzonej działalności rolniczej, większość budynków gospodarczych będzie w najbliższym okresie przeznaczona do rozbiórki, podejmując działania z zakresu zmiany kwalifikacji zawodowych pewnej grupy społecznej również można w sposób pośredni realizować założenia odnośnie utylizacji azbestu.

- 2.2. Finansowe aspekty realizacji programu.

Dla oszacowania przybliżonych kosztów utylizacji azbestu znajdującego się na terenie Gminy Pszczew przyjęto założenie, że średni koszt utylizacji 1 m 2 wyrobu wykonanego z azbestu wynosi 20,00 zł/m2. Przyjmuje się, że jest to koszt całkowity, na który składa się demontaż, transport, opłatę za składowanie tego odpadu itd.

Zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją ilość pokryć dachowych wykonanych z azbestu na terenie Gminy Pszczew wynosi 55 106 m2 , czyli:

55 106 m2 x 20,00 zł/m2 = 1 102 120 zł (netto)

Jest to łączny koszt, który poniosą wspólnie właściciele czy użytkownicy budynków, których obiekty pokryte są wyrobami wykonanymi z azbestu.

Biorąc pod uwagę fakt, iż większość tych wyrobów znajduje się na terenach gospodarstw rolnych, koszt wymiany pokryć dachowych jest zbyt duży by mógł być w całości poniesiony przez domowe budżety, gdyż wiąże się on nie tylko z usunięciem starego pokrycia, ale  także z zakupem i montażem nowego pokrycia. Jest to główny powód opóźnień w realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”.

Wykres nr 1 Wyroby zawierające azbest w poszczególnych miejscowościach Gminy Pszczew w m2.

Budżet Gminy Pszczew jest także zbyt ograniczony, by móc udzielić dofinansowania dla mieszkańców. W przyszłości planuje się uruchomienie dofinansowania we współpracy z Wojewódzkim i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

# 3. CELE I ZADANIA PROGRAMU

Celem „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Pszczew” jest:

- eliminacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pszczew do końca roku 2032,

- przeciwdziałanie negatywnym skutkom jakie niesie za sobą azbest zarówno dla zdrowia ludzi jak i jego negatywnego wpływu na środowisko,

- uświadomienie mieszkańcom gminy jak niebezpieczne może być oddziaływanie azbestu na ich zdrowie,

- pomoc mieszkańcom gminy w realizacji wymiany płyt cementowo - azbestowych.

Do priorytetowych zadań w niniejszym programie zalicza się:

- sukcesywne usuwanie wyrobów zawierających azbest,

- zinwentaryzowanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pszczew,

- określenie warunków i zasad postępowania z azbestem,

- udzielanie pomocy finansowej przy usuwaniu wyrobów azbestowych z terenu Gminy,

- monitoring realizacji zadań określonych w programie, będących konsekwencją realizacji przepisów prawa.

- 4. AZBEST W ŚWIETLE PRAWA

W związku z zagrożeniem jakie dla zdrowia ludzkiego oraz dla całego środowiska stwarzają wyroby azbestowe dnia 28 września 1997 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, zakazująca wprowadzania na obszar celny kraju azbestu i wyrobów zawierających azbest. Od 14 maja 2002 roku obowiązuje w Polsce trzydziestoletni „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Dnia 14 lipca 2009 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę ustanawiającą długoterminowy plan oczyszczania terytorium Polski z azbestu. Program rozpisany został na dwadzieścia trzy lata i zastąpił on poprzedni bazujący na tym samym celu. Wybrane akty prawne odnoszące się do problematyki azbestu:

- Prawo Wspólnotowe:

- Dyrektywa Rady 76/769/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. WE L 262 z 27.09.1976, s.201 z późn. zm.).

- Dyrektywa Rady 83/477/EWG z dnia 19 września 1983 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 8 dyrektywy 80/1107/EWG, Dz. U. WE L 263, z 24.09.1983, s.25 z późn. zm.).

- Dyrektywa Rady 87/217/EWG z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie ograniczania zanieczyszczenia środowiska azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu (Dz. U. WE L 085 z 28.03.1987, s.40 z późn. zm.).

- Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz. U. WE L 183, z 29.06.1989, s.1 z późn. zm.).

- Dyrektywa Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych (Dz. U. WE L 377 z 31.12.1991 r., s. 20).

- Dyrektywa Rady 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wprowadzenia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na czasowych lub ruchomych budowlach (ósma szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG Dz. U. WE L 245, z 26.08.1992, s.6).

- Dyrektywa Rady 94/33/WE z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy osób   młodych (Dz. U. WE L 216, z 20.08.1994, s.12 z późn. zm.).

- Dyrektywa 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.) w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (szósta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 89/391/EWG, Dz. U. WE L 158, z 30.04.2004, s.50).

- Ustawy

- Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, Nr 96, poz. 959, Nr 120, poz. 1252, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 10, poz. 72, z 2009 r. Nr 20, poz. 106)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, Nr 88, poz. 587, z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, z 2010 r. Nr 28, poz. 145, Nr 152, poz. 1018): art. 3 ust.3 pkt 22, art. 11 ust. 4, art. 13, art. 17, art. 19 ust. 2, 3, art. 25, art. 28, art. 36, art. 37, art. 43, art. 51, art. 52, art. 53 ust. 5 pkt 1, art. 54, art. 62 ;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373, Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 160, poz. 1276, Nr 161, poz. 1279, z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 121, poz. 809) art. 30 ust.7;

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018, Nr 152, poz. 1019): art. 160 ust. 1, art. 160 ust. 2, art. 284

C.    Rozporządzenia

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876, z 2008 r. Nr 200, poz. 1235)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. 
w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest  (Dz. U. Nr 71, poz. 649, z 2010 r. Nr 162, poz. 1089)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2005 r. 
w sprawie wzoru książeczki badań profilaktycznych dla osoby, która była lub jest zatrudniona w warunkach narażenia zawodowego w zakładach stosujących azbest w procesach technologicznych, sposobu jej wypełnienia i aktualizacji 
(Dz. U. Nr 13, poz. 109)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2005 r. w sprawie leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście 
(Dz. U. Nr 189, poz. 1603)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcji  (Dz. U. Nr 183, poz. 1896)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 185, poz. 1920, z 2005 r. Nr 131, poz. 1100)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów 
(Dz. U. Nr 61, poz. 549, z 2009 r. Nr 39, poz. 320)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213)

- 5. AZBEST - OGÓLNA CHARAKTRRYSTYKA

- Azbest jest substancją szczególnie niebezpieczną, stwarzającą zagrożenie zarówno dla ludzi jak i dla całego środowiska. Chorobotwórcze działanie azbestu jest wynikiem wdychania włókien znajdujących się w powietrzu. Wyroby wykonane z azbestu są stosunkowo trwałe. Jednak np. pod wpływem działania mechanicznego azbest może zostać uszkodzony, co spowoduje zwiększoną emisję jego włókien (azbest staje się w tym przypadku szczególnie niebezpieczny). Poniżej zamieszczono słowniczek pojęć, który w skrócie przedstawia wybrane zagadnienia związane z tematyką azbestu i jego wyrobów.

- 5.1. Słowniczek pojęć:

- Azbest – Nazwa azbest nie określa konkretnego minerału, lecz dotyczy ogółu minerałów krzemianowych tworzących włókna. Należą do nich: azbesty właściwe: azbesty serpentynowe (chryzotylowe) i amfibolowe (aktynolitowe, amiantowe, antofyllitowe, amozytowe, krokidolitowe – odmiana riebeckitu oraz magnesioriebeckitowe). Oprócz wymienionych należą tu jeszcze inne minerały krzemianowe – diopsyd, sillimanit, egiryn, lamprofyllit, astrofyllit i inne. Do minerałów azbestopodobnych należą: attapulgit, sepiolit, talk włóknisty, wollastonit, serpentynit włóknisty, antygoryt włóknisty oraz zeolity włókniste. Przyjmuje się, że azbestami są włókniste odmiany minerałów występujące w przyrodzie w postaci wiązek włókien cechujących się dużą wytrzymałością na rozciąganie, elastycznością i odpornością na działanie czynników chemicznych i fizycznych. W przyrodzie występuje około 150 minerałów w postaci włóknistej, które w czasie procesu produkcyjnego mogą się rozdzielać na sprężyste włókna czyli fibryle. W ostatnich latach do szkodliwych, biologicznie czynnych minerałów oddziałujących na żywe tkanki (powodujących włóknienie płuc oraz rakotwórczych), zaliczono dodatkowo: goethyt, lepidokrokit, boehmit, brucyt, kaolinit, haloizyt, sepiolit, pałygorskit, erionit i kilka innych. Techniczną klasyfikację azbestów oparto na długościach i średnicach wiązek włókien. W różnych klasyfikacjach średnice agregatów uznawanych za wiązki zmieniają się znacznie; zazwyczaj są one rzędu milimetrów. Długość wiązek wynosi od dziesiętnych części milimetra do 100 mm. Azbesty poddawane obróbce mogą rozpadać się na mniejsze cząstki (tzw. fibryle). Stwierdzono, że

wymiary pojedynczych włókien po rozdrobnieniu mogą się zmieniać w bardzo szerokim zakresie: od nanometrów (nm) i mikrometrów (µm) do milimetrów;

- formularze informacyjne – kwestionariusze zawierające informacje, które właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, ma obowiązek corocznie przekazywać wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta lub bezpośrednio marszałkowi;

- miejsce zawierające azbest – również miejsce, w którym znajdują się wyroby zawierające azbest;

- ocena stanu wyrobu – „Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest;

- odpady zawierające azbest – odpady zaliczane do odpadów niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

- posiadacz odpadów – każdy, kto faktycznie włada odpadami (wytwórca odpadów, inna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna), z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości;

- składowisko odpadów azbestowych – obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest;

- właściciel wyrobów zawierających azbest – właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu (obiektu budowlanego, budynku mieszkalnego jednorodzinnego, tymczasowego obiektu budowlanego), urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest;

- wykonawca prac w kontakcie z azbestem – firma posiadająca decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest lub złożyła informację o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest, posiadająca odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniająca pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest;

- wyrób zawierający azbest – każdy wyrób, w którym zawartość azbestu jest równa lub większa od 0,1 %.

Źródło: www.bazaazbestow.pl, www.wikipedia.org.pl

- Rys. nr 2 Nagromadzenie wyrobów azbestowych na terenie kraju;

- źródło: Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

- 5.2. Klasyfikacja wyrobów zawierających azbest

Ze względu na ilość spoiwa wiążącego wyroby zawierające azbest oraz ich odpady można je podzielić na miękkie i twarde.

Wyroby miękkie - to wyroby o gęstości mniejszej niż 1000 kg/m3 . Charakteryzują się dużą zawartością azbestu od 20 nawet do 100 % i niską odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Powodują duże emisje pyłu azbestu. Najczęściej spotykane wyroby miękkie to: sznury, tkaniny z dodatkiem azbestu, płyty i uszczelki klinkieryt stosowane w ciepłownictwie na złączkach  rur, zaworów z gorącą wodą lub parą, natryski azbestowe na konstrukcje stalowe zastosowane jako ognioochronne zabezpieczenie stalowej konstrukcji budynków o tzw. konstrukcji niesztywnej (budynki biurowe czy przemysłowe),

Wyroby twarde - to wyroby o gęstości powyżej 1000 kg/m3. To najpopularniejsza grupa wyrobów azbestowych stosowanych w budownictwie. Z uwagi na duży stopień zwięzłości, duży udział spoiwa, niską procentową zawartością azbestu można je uznać za mniej groźne w użytkowaniu oraz prac remontowych. Najczęściej do emisji pyłu azbestu dochodzi podczas mechanicznego naruszenia azbestu (cięcie, docinanie, szlifowanie) lub poprzez destrukcję naruszonych już pokryć azbestowych (uszkodzone azbestowo - cementowe pokrycia dachowe poddane wpływowi czynników atmosferycznych). Najpopularniejsze wyroby twarde to: płyty azbestowo - cementowe faliste, płyty azbestowo - cementowe płaskie prasowane, płyty azbestowo - cementowe KARGO, rury azbestowo - cementowe, złącza, listwy i gąsiory wykonane z azbestocementu.

- 5.3. Zastosowanie azbestu

Gałęzie przemysłu wykorzystujące największe ilości wyrobów zawierających azbest. Azbest najczęściej wykorzystywano w następujących gałęziach przemysłu:

- budownictwie - ze względu na podwyższoną ognioodporność jako zabezpieczenia ogniochronne (tablice rozdzielcze elektryczne, przejścia kabli elektrycznych), a także eternit - czyli płyty faliste azbestowo - cementowe, płyty KARGO - dachowe pokrycia lub elewacje, rury azbestowo-cementowe wysokociśnieniowe i kanalizacyjne, uszczelnienia termoizolacyjne w postaci sznurów i tektur itd.

- przemyśle stoczniowym - na statkach, w miejscach szczególnie narażonych na ogień, wymagających zwiększonej odporności na ogień,

- przemyśle chemicznym - z azbestu wykonywane są przepony stosowane w elektrolitycznej produkcji chloru,

- energetyce - jako izolacje termiczne w formie sznurów i tektur na uszczelniaczach dylatacji podgrzewaczy powietrza, w elektrociepłowniach i elektrowniach, w zaworach, wymiennikach ciepła, w izolacjach tras ciepłowniczych oraz przewodach kominowych o dużej wysokości, chłodniach kominowych, chłodniach wentylatorowych, rurach odprowadzających parę,

- transporcie - jako termoizolacja i izolacja elektrycznych urządzeń grzewczych m.in. w tramwajach, metrze, wagonach, w termoizolacji silników pojazdów mechanicznych, w elementach ściernych - sprzęgłach i hamulcach.

- 5.4. Wpływ azbestu na zdrowie ludzkie

Azbest ma bardzo szkodliwy wpływ na nasze zdrowie. Corocznie w  Polsce i w innych krajach europejskich około 500 osób zapada na jedną z chorób wywoływanych przez kontakt z azbestem czyli azbestozę, raka płuc, raka oskrzeli oraz raka opłucnej zwanego międzybłoniakiem. Wdychający włókna częściej chorują też na inne nowotwory - raka żołądka, krtani, nerek, jelit, trzustki, jajnika oraz chłoniaki. Największe niebezpieczeństwo pojawia się wskutek rozpylenia w powietrzu włókien azbestowych, uwalnianych w trakcie wydobycia azbestu oraz w procesie produkcji, obróbki i eksploatacji wyrobów zawierających azbest, a także podczas ich uszkodzenia lub wskutek ich korozji.

Rys. nr 3 Ostrzeżenie - azbest.

Właściwości chorobotwórcze włókien azbestowych zależą od takich czynników jak rodzaj azbestu, wymiary i kształt włókien, ich stężenie, czas wpływu organizmu na ich działanie, a także efektywność biologicznych mechanizmów oczyszczania układu oddechowego oraz ewentualnego wpływu innych toksyn. Wszystkie rodzaje azbestu są niebezpieczne dla zdrowia ale za najniebezpieczniejszy uważa się azbest krokidolitowy, ze względu na mechanizm rozdrabniania jego włókien, ich rozmiary oraz trwałość w warunkach fizjologicznych.

Narażenie na pył azbestowy może być przyczyną następujących chorób układu oddechowego (choroby zawodowe):

- pylica azbestowa (azbestoza) – to typowa choroba zawodowa ludzi, którzy pracują przy wydobyciu azbestu. Nie dotyczy osób mających kontakt z azbestem np. leżącym na dachu. Rozwija się wolno, w ciągu co najmniej 10 lat od momentu pierwszego narażenia. Polega na zwłóknieniu tkanki płuc. Objawia się zmniejszeniem ich pojemności, a w efekcie niewydolnością oddechową.

- łagodne zmiany opłucnowe – występują pod postacią zgrubień, blaszek lub blizn będących skutkiem zwłóknienia tkanki płucnej,

- rak płuca – jest uznawany za chorobę zawodową u wszystkich osób stykających się z azbestem w pracy. Może się ujawnić dopiero po 30 latach. Najbardziej zagrożeni są ci, którzy po raz pierwszy zetknęli się z dużym stężeniem pyłu azbestowego w wieku tzw. rakowym, czyli po 45. roku życia.

- rak oskrzela,

- międzybłoniak opłucnej –charakteryzuje się wysoką śmiertelnością. Zapadają na niego głównie ludzie starsi, powyżej 65. roku życia. Objawy - trudności oddechowe, ból w klatce piersiowej, kaszel, wysięk w jamie opłucnej - występują zwykle po 30-40 latach od pierwszego kontaktu z azbestem. Od 1980 roku liczba zgonów wzrasta. Zapadają na niego nie tylko osoby wdychające pył azbestowy w pracy.

Podejrzewa się, że azbest może być również przyczyną takich schorzeń jak nowotwory krtani, żołądka i jelit, trzustki, jajnika, czy chłoniaki.

Ciekawostka:

Prawdopodobieństwo wystąpienia nowotworu jest dużo większe (ok. 50-krotnie) przy równoczesnym narażeniu na szkodliwe oddziaływanie azbestu i dymu tytoniowego.

- 6. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WYROBAMI I ODPADAMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST ORAZ OBOWIĄZKI Z NICH WYNIKAJĄCE

Zarówno zapisy „Krajowego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, zapisy „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Pszczew” oraz wytyczne wszystkich innych gminnych, powiatowych czy wojewódzkich programów usuwania azbestu mają jeden wspólny cel - skuteczną i bezpieczną utylizację azbestu do końca 2032 roku. W realizację tego zadania zaangażowane są zarówno jednostki samorządu terytorialnego, zarządcy budynków jak i wszyscy inni właściciele nieruchomości na terenie których występuje azbest.

6.1. Zasady postępowania z wyrobami zawierającymi azbest według obowiązującego prawa

Przepisy określające zasady bezpiecznego postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest narzuciły szereg obowiązków, zarówno na właścicieli obiektów i urządzeń, gdzie został użyty azbest jak i na prowadzących wszelkiego rodzaju prace związane z usuwaniem bądź transportem czy umieszczeniem na składowisku wyrobów i odpadów zawierających azbest.

W Polsce zasady i procedury bezpiecznego postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest zostały uszeregowane zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: Dz. U. Nr 71/2004, poz. 649; Dz. U. Nr 192/2003, poz. 1876. Są to cztery grupy obejmujące łącznie 6 procedur, a mianowicie:

Grupa I. Procedury obowiązujące właścicieli i zarządzających obiektami, instalacjami lub urządzeniami zawierającymi azbest lub wyroby zawierające azbest.

Procedura 1. Obowiązki i postępowanie właścicieli oraz zarządców, przy użytkowaniu obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest.

Właściciel bądź zarządca obiektu budowlanego, gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest  ma obowiązek sporządzenia w dwóch egzemplarzach „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”. W zależności od stanu azbestu i wyniku w/w oceny- następną ocenę przeprowadza się:

· Po 5-u latach, – jeżeli wyroby zawierające azbest są w dobrym stanie technicznym i nieuszkodzone,

· Po 1-m roku, – jeżeli przy poprzedniej „Ocenie...” ujawnione zostały drobne (do 3% powierzchni wyrobów) uszkodzenia.

Wyroby, które są w złym stanie technicznym mogą stwarzać poważne zagrożenie dla ludzi i środowiska w związku z czym powinny zostać bezzwłocznie usunięte. Jeden egzemplarz dokonanej oceny właściciel lub zarządca zobowiązany jest złożyć właściwemu terenowo organowi architektoniczno-budowlanemu lub powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego zachowując termin trzydziestu dni od dnia jej sporządzenia. Drugi egzemplarz zachowuje przy dokumentacji obiektu budowlanego aż do czasu przeprowadzenia kolejnej oceny. Właściciel lub zarządca zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji (spisu z natury) wyrobów zawierających azbest. Wyniki inwentaryzacji powinny służyć do sporządzenia stosownej informacji dla wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – właściwego dla miejsca znajdowania się budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu z wyrobami zawierającymi azbest. Wzory informacji  są odpowiednio w załącznikach:

- Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.  (Załącznik nr 2)

- Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone. (Załącznik nr3)

Informacje przedkłada się raz do roku, dzięki czemu w rejestrach można dokonywać zmian i aktualizacji na temat ilości azbestu na danym obszarze. Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, gdzie występują wyroby zawierające azbest, zobowiązany jest także do oznakowania pomieszczeń, gdzie znajdują się urządzenia lub instalacje z wyrobami zawierającymi azbest odpowiednim znakiem ostrzegawczym dla azbestu (Załącznik nr 4), opracowania i wywieszenia na widocznym miejscu instrukcji bezpiecznego postępowania i użytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierającymi azbest, zaznaczenia na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami zawierającymi azbest.

Dodatkowo, jeżeli w budynku, budowli, instalacji lub urządzeniu oraz na terenie znajdują się wyroby zawierające azbest o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3 - są to tzw. wyroby miękkie lub jeżeli wyroby zawierają azbest szczególnie niebezpieczny krokidolit, a także jeżeli te wyroby znajdują się w zamkniętych pomieszczeniach, lub istnieje duże prawdopodobieństwo emisji azbestu do środowiska – właściciel lub zarządca powinien opracować plan kontroli jakości powietrza (monitoringu), a jego wyniki uwzględnić przy dalszej eksploatacji lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Procedura 2. Obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców, przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów lub terenów.

Jeżeli informacja o identyfikacji rodzaju i ilości azbestu w wyrobach nie jest zawarta w dokumentach budowy przedmiotowego obiektu na terenie którego występuje azbest właściciel bądź zarządca tego obiektu powinien dokonać, przez uprawnione do takich prac laboratorium identyfikacji, która powinna nastąpić już w okresie użytkowania wyrobów, przed rozpoczęciem prac polegających na zabezpieczeniu lub usuwaniu tych wyrobów Identyfikacja azbestu jest obowiązkiem właściciela lub zarządcy, wynikającym z tytułu własności oraz odpowiedzialności prawnej, dotyczącej ochrony osób trzecich od szkód mogących wynikać z nieodpowiedniej eksploatacji przedmiotu stanowiącego własność mając na uwadze, że wyroby zabierające azbest lub wykonane z azbestu mogą być szczególnie niebezpieczne dla zdrowia ludzi. Wyniki identyfikacji azbestu powinny być uwzględniane przy sporządzaniu „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”, sporządzaniu informacji, którą przedkłada się wójtowi, burmistrzowi czy prezydentowi miasta oraz zawieraniu umowy na wykonanie prac zabezpieczania lub usuwania wyrobów zawierających azbest z wykonawcą tych prac – wytwarzającym odpady niebezpieczne. Mając na uwadze powyższe niebezpieczeństwo wskazane jest by właściciel czy zarządca zlecił przeprowadzenie czynności wykonania identyfikacji azbestu w wyrobach osobom fachowo przygotowanym w tym zakresie.

Aby zachować działania zgodne z zapisami prawa właściciel czy zarządca obiektu budowlanego, na terenie którego występuje azbest oraz terenu z wyrobami zawierającymi azbest, obowiązany jest do zgłoszenia na 30 dni przed rozpoczęciem prac, wniosku o pozwolenie na budowę (remont), wraz z określonymi warunkami. Wniosek powinien być sporządzony z uwzględnieniem przepisów wynikających z ustawy - Prawo budowlane. Po dopełnieniu obowiązków formalnoprawnych, właściciel lub zarządca dokonuje wyboru wykonawcy prac - wytwórcy odpadów niebezpiecznych, z którym zawiera umowę na wykonanie prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest oraz oczyszczenia budynku , budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu z azbestu. By uniknąć późniejszych konfliktów czy nieporozumień z wykonawcą w umowie powinny być jasno sprecyzowane obowiązki stron, w tym również w zakresie zabezpieczenia przed emisją azbestu w czasie wykonywania prac.

Niezależnie od obowiązków wykonawcy prac, właściciel lub zarządca powinien poinformować mieszkańców lub użytkowników budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, o usuwaniu niebezpiecznych materiałów zawierających substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla ludzi oraz sposobach zabezpieczenia przed ta szkodliwością.

Po zakończeniu prac wykonawca powinien złożyć pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia z azbestu. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego powinien przechowywać je przez okres co najmniej 5 lat, wraz z inną dokumentacją budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu.

Grupa II. Procedury obowiązujące wykonawców prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest - wytwórców odpadów niebezpiecznych.

Procedura 3. Postępowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobów zawierających azbest.

Wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest, jest „wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług, w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba, że umowa o świadczeniu usługi stanowi inaczej”, a zatem co z tego wynika wytwórcą odpadów może być np. właściciel lub zarządzający, który we własnym zakresie wykonuje prace zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest i zleca do wykonania tylko część robót. W takim przypadku na nim też spoczywać będą wszystkie obowiązki wynikające z przepisów i procedur postępowania z odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest. Wytwórcę odpadów obowiązuje postępowanie określone przepisami ustawy o odpadach, wraz z późniejszymi zmianami. Każdy wytwórca odpadów, który prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, a także przetwarzania odpadów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych, jest obowiązany do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami, zgodnie z art. 17 ust. 1a ustawy o odpadach.

Program ten, zgodnie z art. 21b w/w ustawy powinien zawierać:
1) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, a w przypadkach gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie mogą powodować odpady, organ właściwy może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów;

2) informacje wskazujące na sposoby zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu odpadów na środowisko;

3) opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

4) wskazanie rodzaju magazynowanych odpadów oraz sposobu ich magazynowania;

5) oznaczenie obszaru prowadzonej działalności.

Zbieranie wytworzonych odpadów zawierających azbest przez ich wytwórcę w miejscu ich wytworzenia nie wymaga uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów.

Wytwórca odpadów (wytwarzający rocznie do 0,1 Mg odpadów niebezpiecznych) na 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów opracowuje i składa właściwemu wojewodzie lub staroście informację  sporządzoną w trzech egzemplarzach, o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania. Informacja powinna zawierać następujące informacje:

- wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, a w przypadku, gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające, do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów,

- określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,

- informację wskazującą na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

- szczegółowy opis sposobów gospodarowania odpadami z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów

Jeżeli organ właściwy do przyjęcia informacji, w terminie 30 dni od dnia złożenia informacji nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji, można przystąpić do rozpoczęcia działalności powodującej powstawanie odpadów. Wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów. Posiadacz odpadów może je przekazywać wyłącznie podmiotom, które uzyskały zatwierdzenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, chyba, że działalność taka wymaga zezwolenia. Po dopełnieniu obowiązków wynikających z ogólnych zasad postępowania wykonawca prac uprawniony jest do przyjęcia zlecenia i zawarcia umowy na wykonanie prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest, wraz z oczyszczaniem miejsca prac z azbestu. Dla prawidłowego zawarcia umowy koniecznym jest określenie stanu środowiska przed przystąpieniem do prac, w tym strefy przyszłych prac. Pozwoli to na określenie stopnia narażenia na azbest w miejscu pracy oraz prawidłowe przygotowanie planu prac. Plan prac, zwany inaczej Planem robót powinien zostać sporządzony dla wszystkich rodzajów prac z udziałem wyrobów zawierających azbest, także przy demontażu płyt azbestowo-cementowych oraz ich magazynowania i transportu. Plan ten określa metodykę pracy, zasady bhp i polecane ochrony. Plan ten odpowiada za poprawny wybór: narzędzi pracy, technik pracy i metod ochronnych przed pyłem azbestowym obiektu i ludzi. Powinien być przygotowany przez wykonawców lub rzeczoznawców lub specjalistów z doświadczeniem przy wykonawstwie takich prac. Plan prac powinien być przygotowywany dla konkretnego obiektu budowlanego z uwzględnieniem specyficznych problemów technicznych związanych z usuwaniem elewacji lub pokrycia dachowego z płyt azbestowo - cementowych. Plan ten powinien zawierać następujące elementy:

- identyfikację rodzaju azbestu w wyrobie i ocenę zagrożeń z tym związanych oraz wymagań BHP, lokalizację wyrobów azbestowych, które będą naruszane podczas planowanych robót, ocenę ich stanu technicznego;

- opis prac wstępnych, metodykę prowadzenia robót tzn. szczegółowy sposób wykonania poszczególnych prac i postępowania z odpadami, w tym określenie szacunkowej ilości odpadów azbestowych (informacje potrzebne do planowania wielkości transportu, miejsc i kosztów składowania),

- rodzaj ich zabezpieczenia i transportu, miejsce tymczasowego gromadzenia (magazynowania – potrzebna jest do tego zgoda władz terenu, lub posiadanie aktu własności terenu),

- miejsce ostatecznego składowania na składowisku,

- ocena planowanych zagrożeń, środki zapobiegawcze przeciw zagrożeniu dla pracowników oraz ochrona powietrza wewnętrznego obiektu i innych użytkowników obiektu, koordynacja

- terminy realizacji prac przy uwzględnieniu ewentualnych robót nie związanych z usuwaniem azbestu;

- oznakowanie: terenu robót, tymczasowego magazynu na odpady, dróg transportowych.

Sporządzony powinien być również plan „bioz” czyli plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, obejmujący m.in.

- informacje dotyczącą przewidywanych zagrożeń, występujących podczas realizacji robót budowlanych, określającą skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsca i czas wystąpienia

- informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia,

- informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych w tym:

- określenia zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń,

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, przez wyznaczone w tym celu osoby.

- określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji

- oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy,

- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

Pracodawca zobowiązany jest do zapoznania pracowników z w/w planami. Pracownicy, którzy maja bezpośredni kontakt z azbestem oraz z wyrobami zawierającymi azbest powinni być odpowiednio poinformowani i przeszkoleni w tym zakresie. Szkolenie - zgodnie z przepisami odpowiedniego rozporządzenia Ministra Pracy, powinno być przeprowadzone przez upoważnioną do takiej działalności osobę lub podmiot, a po jego zakończeniu należy wydać stosowne zaświadczenia. Pracodawca obowiązany jest do zapewnienia swym pracownikom odpowiednich warunków do pracy z azbestem oraz wszelkich odpowiednich środków i przedmiotów pomocowych, czyli np. poprzez dostarczenie odpowiednich ubrań roboczych. Pracodawca będący wytwórcą odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest zobowiązany jest do przygotowania, prowadzenia i przechowywania rejestru pracowników narażonych na działanie azbestu. Należy także przygotować miejsca i sposób tymczasowego magazynowania zdemontowanych wyrobów zawierających azbest przed transportem na składowisko. Miejsce te powinno być odpowiednio wydzielone i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych oraz oznakowane znakami ostrzegawczymi o treści: „Uwaga! Zagrożenie azbestem!” , „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”

Wytwórca odpadów przygotowuje właściwe dokumenty związane z obrotem odpadami, czyli:

- Karta ewidencji odpadu (zał. 5)

- Karta przekazania odpadu (zał. 6)

Jeżeli usuwane są wyroby o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000kg/m3, wyroby mocno uszkodzone, wyroby zawierające krokidolit lub wyroby znajdujące się w pomieszczeniach zamkniętych konieczne jest zawarcie umowy z laboratorium upoważnionym do prowadzenia monitoringu powietrza. Duże znaczenie ma również przygotowanie i organizacja zaplecza budowy, w tym części socjalnej, obejmującej:

- urządzenia sanitarno-higieniczne, z możliwością umycia się i natrysku po pracy w kontakcie z azbestem,

- pomieszczenia na szatnie (czyste i brudne ubrania),

- pomieszczenia do spożywania posiłków oraz regeneracji.

Procedura 4. Prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych, wraz z oczyszczeniem obiektu (terenu) instalacji.

Obiekt na terenie którego będą prowadzone prace polegające na usuwaniu azbestu powinien być w odpowiednia sposób zabezpieczony. Miejsce wykonywania  prac należy ogrodzić np. poprzez oznakowanie biało - czerwonymi  taśmami ostrzegawczymi oraz umieszczeniem tablic ostrzegawczych z napisami „Uwaga! Zagrożenie azbestem!”, „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony” lub „Zagrożenie azbestem krokidolitem”. Jeżeli prowadzone będą prace związane z usuwaniem azbestu przy elewacji budynku - należy obiekt tan odpowiednio osłonić, by uniknąć nadmiernej emisji pyłów. Określone są ogólne zasady postępowania przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest:

- Nawilżania wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy,

- Demontażu całych wyrobów (płyt, rur, kształtek itp.) bez jakiegokolwiek uszkodzenia, tam gdzie jest to technicznie możliwe,

- Odspajania wyrobów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych narzędzi mechanicznych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze,

- Prowadzenia kontrolnego monitoringu powietrza, w przypadku występowania stężeń pyłu azbestu, przekraczających dopuszczalne wartości dla miejsca pracy,

- Składowanie na tej samej zmianie roboczej, usuniętych odpadów zawierających azbest, po ich szczelnym opakowaniu – na miejscu tymczasowego magazynowania odpadów,

- Codzienne, staranne oczyszczanie strefy prac i terenu wokół, dróg wewnętrznych oraz maszyn i urządzeń – z wykorzystaniem podciśnieniowego sprzętu odkurzającego, zaopatrzonego w filtry o dużej skuteczności ciągu (99,99% lub na mokro). Niedopuszczalne jest ręczne zamiatanie na sucho, jak również czyszczenie pomieszczeń i narzędzi pracy przy użyciu sprężonego powietrza.

W usuwania wyrobów tzw. miękkich  gdzie prace prowadzone są na obiektach, z wyrobami zawierającymi azbest krokidolit, lub też w pomieszczeniach zamkniętych - powinny być zastosowane szczególne zabezpieczenia strefy prac i ochrony pracowników oraz środowiska, niezależnie od ogólnych zasad postępowania. Należą do nich:

- Komory dekontaminacyjne (śluzy) dla całych pomieszczeń lub stanowiące łącznik izolacyjny między pomieszczeniem stanowiącym strefę prac, a innymi pomieszczeniami lub na zewnątrz obiektu.

- Zaostrzone rygory przestrzegania stosowania środków ochrony osobistej,

- Inne metody, określone na etapie prac przygotowawczych.

W obiekcie przylegającym do strefy prac, należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia, w tym uszczelnienie otworów okiennych i drzwiowych, a także inne, właściwe dla stopnia narażenia, środki zabezpieczające. Wszystkie zdemontowane wyroby zawierające azbest powinny być szczelnie opakowane w folie z polietylenu, lub polipropylenu o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm i zamykane w sposób uniemożliwiający przypadkowe otwarcie (zgrzewem ciągłym lub taśmą klejącą). Niedopuszczalne jest stosowanie worków papierowych. Odpady powstałe z wyrobów o gęstości objętościowej większej niż 1000kg/m3 a więc płyty i rury azbestowo-cementowe, lub ich części powinny być szczelnie opakowane w folie. Pył azbestowy oraz odpady powstałe z wyrobów o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000kg/m3 powinny być zestalone przy użyciu cementu lub żywic syntetycznych i po związaniu spoiwa szczelnie zapakowane w folię. Pakowanie usuniętych wyrobów zawierających azbest powinno odbywać się wyłącznie, przy pomocy opakowań przeznaczonych do ostatecznego składowania i wyraźnie oznakowanych, w sposób określony dla azbestu. Etykiety i zamieszczone na nich napisy powinny być trwałe, nie ulegające zniszczeniu, pod wpływem warunków atmosferycznych i czynników mechanicznych. Dla usuniętych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz ich transportu na składowisko odpadów niebezpiecznych, właściwe dla azbestu stosuje się:

- Kartę ewidencji odpadu,

- Kartę przekazania odpadów.

Po zakończeniu prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest  (wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych) wykonawca prac obowiązany jest do oczyszczenia terenu przez zastosowanie urządzeń filtracyjno-wentylacyjnych z wysoko-skutecznym filtrem (99,99%) lub na mokro, a także przedstawienia właścicielowi lub zarządcy obiektu na trenie, którego były prowadzone prace, oświadczenia stwierdzającego rzetelność wykonania prac i oczyszczenia z azbestu. W przypadku, kiedy przedmiotem prac były wyroby o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000kg/m3 lub wyroby mocno uszkodzone i zniszczone lub prace obejmowały wyroby zawierające azbest krokidolit lub prowadzone były w pomieszczeniach zamkniętych, wykonawca prac ma obowiązek przedstawienia wyników badania powietrza, które było przeprowadzone przez uprawnione do tego laboratorium lub instytucję.

Grupa III. Procedura obowiązująca prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Procedura 5. Przygotowanie i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Zlecający usługę transportu jest obowiązany wskazać prowadzącemu działalność w zakresie transportu miejsce odbioru odpadów oraz posiadacza odpadów, do którego należy te odpady dostarczyć. Prowadzący transport obowiązany jest dostarczyć te odpady do posiadacza odpadów, który został mu wskazany przez zlecającego. Posiadacz odpadów, który prowadzi działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów jest obowiązany do uzyskania stosownego zezwolenia na prowadzenie tej działalności. Zezwolenie o którym mowa wyżej wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów. Zezwolenie te wydawane jest po zasięgnięciu opinii właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wniosek, jaki należy złożyć aby otrzymać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów powinien zawierać:

- wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania lub transportu, w przypadku gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów,

- oznaczenie obszaru prowadzenia działalności,

- wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów,

- wskazanie sposobu i środków transportu odpadów,

- przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów,

- przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów jest wydawane w drodze decyzji przez właściwy organ na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat.  Do obowiązków posiadacza odpadów niebezpiecznych prowadzącego działalność wyłącznie w zakresie ich transportu na składowisko należy :

- posiadanie „Karty przekazania odpadu” z potwierdzeniem przejęcia odpadu,

- posiadanie dokumentu przewozowego z opisem towarów (odpadów) niebezpiecznych,

- posiadanie świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu odpadów niebezpiecznych,

- posiadanie przez kierowcę zaświadczenia ADR o ukończeniu kursu dokształcającego dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne,

- oznakowanie pojazdu odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi,

- utrzymanie czystości skrzyni ładunkowej pojazdu,

- sprawdzenie stanu opakowań i ich oznakowanie literą „a”,

- sprawdzenie umocowania sztuk przesyłki z odpadami w pojeździe.

Transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest należy prowadzić z zachowaniem przepisów dotyczących transportu towarów niebezpiecznych spełniając określone w tych przepisach kryteria klasyfikacyjne. Odpady zawierające azbest pochodzące z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz odpady izolacyjne zawierające azbest, zgodnie z międzynarodową konwencją dotyczącą drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych, sporządzoną w Genewie dnia 30 września 1957 - ADR r. zaliczone zostały do klasy 9 – różne materiały i przedmioty niebezpieczne, z czego wynikają określone wymagania przy transporcie. Posiadacz odpadów, dokonujący ich transportu obowiązany jest do posiadania dokumentu przewozowego materiałów niebezpiecznych, który według ADR powinien zawierać:

- numer rozpoznawczy odpadu nadawanego do przewozu i jego pełną nazwę,

- klasę, do której należy odpad nadawany do przewozu,

- liczbę sztuk przesyłki,

- całkowitą ilość przewożonych odpadów,

- nazwy i adresy nadawcy oraz odbiorcy przewożonych odpadów (składowiska).

Transportujący odpady powinien odmówić przyjęcia przesyłki odpadów, która nie posiada oznakowania wyrobów i odpadów zawierających azbest oraz w przypadku, gdy opakowanie zostało uszkodzone przy załadunku. Prowadzący transport odpadów jest obowiązany poświadczyć na kracie przekazania odpadów wystawionej przez posiadacza odpadów wykonanie usługi transportu, pozostawiając jeden egzemplarz kary w dokumentacji.

Grupa IV. Procedura obowiązująca zarządzających składowiskami odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Procedura 6. Składowanie odpadów na składowiskach lub wydzielonych kwaterach przeznaczonych do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest.

Odpady zawierające azbest mogą być deponowane tyko na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na innym składowisku posiadającym wydzieloną kwaterę dla odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Do obowiązków zarządzającego składowiskiem odpadów niebezpiecznych zwierających azbest należy:

- ustalenia ilości odpadów przed ich przyjęciem na składowisko,

- sprawdzenia czy ilość przyjmowanych odpadów zgadza się z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadów,

- zapewnić selektywne składowanie odpadów,

- przeszkolenie pracowników w zakresie bezpiecznych metod postępowania z odpadami zawierającymi azbest,

- potwierdzenie w „Karcie przekazania odpadów” przyjęcia partii odpadów na składowisko,

- sporządzenie zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilości odpadów przyjętych na składowisko,

- składowanie odpadów zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz zatwierdzona instrukcją eksploatacji składowiska,

- zapewnić deponowanie odpadów w sposób nie powodujący uszkodzenia opakowań odpadów,

- wykorzystać racjonalnie pojemność eksploatacyjną składowiska.

Obecnie w Polsce istnieje 29 składowisk, gdzie deponowane są odpady zawierające azbest Każde składowisko powinno być zlokalizowane i wybudowane zgodnie z zachowaniem przepisów prawa do których należy:

  - uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

  - uzyskanie pozwolenia na budowę,

  - wyznaczenie kierownika składowiska posiadającego świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami,

  - zatwierdzenie instrukcji eksploatacji składowiska,

  - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów.

- 7. OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI, ZARZĄDCÓW LUB UŻYTKOWNIKÓW OBIEKTÓW ZAWIERAJĄCYCH WYROBY AZBESTOWE

Obowiązek inwentaryzacji i identyfikacji wyrobów azbestowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ciąży na właścicielu lub zarządcy budynku. Ocena ta powinna być przeprowadzona w czasie przeglądu technicznego przeprowadzonego zgodnie z wymogami Prawa budowlanego czyli m.in. z udziałem osoby posiadającej uprawnienia budowlane. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do w/w rozporządzenia ocena kończy się zsumowaniem przyjętej punktacji na co wpływa m.in.:

- sposób zastosowania azbestu  (maksymalną liczbę punktów tj. 25 przyznaje się powierzchni pokrytej masą natryskową z azbestem),

- rodzaj zastosowanego azbestu (groźniejszy jest azbest niebieski krokidolit lub tzw. inny niż chryzotylowy - 10 pkt.),

- struktury powierzchni wyrobu z azbestem (struktura włókien rozluźniona, uszkodzona - 25 pkt.),

- stanu zewnętrznego wyrobu z azbestem (widoczne pęknięcia wyrobu, duże ubytki -  15 pkt.),

- ryzyka uszkodzenia powierzchni wyrobu azbestowego (wyrób narażony jest na uszkodzenia mechaniczne, wstrząsy i drgania - 10 pkt.),

- sposobu wykorzystywania budynku lub pomieszczenia (maksymalna ilość punktów - 25 w przypadku przebywania dzieci lub młodzieży),

- usytuowania wyrobu (bezpośrednio w pomieszczeniu - 25 pkt.)

Suma powyżej 60 punktów, czyli I stopień pilności powoduje konieczność podjęcia działań polegających na wymianie lub naprawie wyrobu poddanego ocenie w jak najkrótszym czasie. 	Suma punktów z zakresu 35-55, czyli II stopień pilności powoduje konieczność powtórzenia oceny w ciągu roku. III stopień pilności, czyli wynik punktacji równy 25-35 powoduje konieczność powtórzenia oceny w ciągu 5 lat.

Wynik „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” właściciel bądź zarządca obiektu zobowiązany jest przekazać w jednym wykonaniu organowi powiatowego nadzoru budowlanego, drugi egzemplarz powinien pozostać w dokumentacji budynku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876, z 2008 r. Nr 200, poz. 1235) właściciel / zarządca budynku w którym był bądź w dalszym ciągu jest wykorzystywany azbest, dokonuje inwentaryzacji tego wyrobu. Wyniki przedstawia się wg wzorów załączonych do w/w rozporządzenia i w jednym egzemplarzu corocznie w terminie do 31 stycznia przekazuje się wojewodzie. drugi egzemplarz przechowuje się do czasu sporządzenia następnej informacji. Osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami przedkładają informacje te odpowiednio wójtowi, burmistrzowi bądź prezydentowi miasta.

- 7.1. Zadania Gminy

Do najważniejszych zadań gminy w kwestii usuwania azbestu można zaliczyć:

- opracowanie, przyjęcie i aktualizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w gminie Pszczew,

- rozpowszechnianie informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest oraz wyroby z azbestem,

- przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pszczew,

- opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi ( w tym odpadami zawierającymi azbest),

- zapobieganie powstawania dzikich składowisk odpadów oraz ich ewentualna likwidacja,

- gromadzenie informacji przekazywanych przez osoby fizyczne o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania.

Mając na uwadze fakt, iż większość azbestu występującego się na terenie Gminy Pszczew znajduje się na prywatnych posesjach, jako punkt priorytetowy działań przyjmuje się szeroko pojętą kampanię edukacyjno-informacyjną. Nie każdy mieszkaniec ma świadomość jakie niebezpieczeństwo może czyhać w  azbeście oraz w jaki sposób z nim postępować.

W celu realizacji tego zadania planuje się zamieszczanie informacji poprzez wszystkie dostępne środki przekazu tj. :

- umieszczanie i na bieżąco aktualizowanie informacji na temat azbestu na stronie internetowej www.pszczew.pl lub www.bip.pszczew.pl,

- informacje i artykuły w gminnej gazetce,

- specjalne ulotki edukacyjne,

- informacje umieszczane ta tablicy ogłoszeń w tutejszym urzędzie.

- 8. RZECZOWY HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ:

- Tabela nr 3 Rzeczowy harmonogram realizacji zadań.

| Lp. | Zadanie | Okres realizacji (lata) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aktualizacja bazy danych o obiektach zawierających azbest | 2010 - 2032 |
| 2 | Kampania informacyjna skierowana do wszystkich mieszkańców w szczególności do zarządców, właścicieli i użytkowników obiektów budowlanych w których występuje azbest | 2010 - 2032 |
| 3 | Opracowanie Zarządzenia Wójta Gminy Pszczew w sprawie warunków dofinansowania działań polegających na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest | do końca 2011 |
| 4 | Systematyczna, stopniowa utylizacja azbestu na terenie całej gminy. | 2010 – 2032 |

- 9. PODSUMOWANIE

Powstanie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pszczew na lata 2010 - 2032” podyktowane jest obowiązkiem dostosowania się do obowiązujących przepisów, ale także osiągnięciem celu jakim jest uświadomienie mieszkańcom gminy, że azbest to śmiertelne niebezpieczeństwo i jego stopniowa, sukcesywna utylizacja do 2032 roku.

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji obiektów budowlach  na terenie Gminy Pszczew wykazano, że łączna ilość azbestu wynosi 55106 m2.  Wyrób ten występuje głównie jako pokrycie dachowe budynków gospodarczych (azbest w tym przypadku potocznie nazywany jest eternitem).   Azbest i jego wyroby jakie znajdują się na terenie gminy są w stanie dobrym bądź bardzo dobrym, dlatego nie stwierdzono konieczności jego natychmiastowej wymiany.

Jak wynika z analizy ankiety, którą objęci zostali właściciele obiektów budowlany na terenie których znajduje się azbest wynika, że największą barierą dotyczącą usuwania azbestu, jest zbyt duży koszt jaki wiąże się demontażem i utylizacją azbestu oraz zakupem nowego pokrycia dachowego.

Celem niniejszego programu jest uświadomienie właścicielom i zarządcom budynków, że azbest jest bardzo szkodliwym wyrobem zarówno dla zdrowia ludzkiego, jak i dla całego środowiska. Niezmiernie ważne jest, aby zapoznać się z przepisami regulującymi problematykę azbestu,  zasady  postępowania z tym wyrobem oraz jakie obowiązki ciążą na właścicielach / zarządcach obiektów budowlanych na terenie których znajduje się azbest.

- 10. WYKORZYSTANE MATERIAŁY:

- Akty prawne poruszające problematykę azbestu,

- Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski - przyjęty przez Radę ministrów RP dnia 14 maja 2002 r. oraz jego aktualizacji przyjętej dnia 14 lipca 2009 roku przez Radę Ministrów,

- Plan gospodarki odpadami Gminy Pszczew,

- Opracowanie „Uwaga - azbest”,

- Opracowanie „Co z tym azbestem” A. Plich, B.P. Kaliciak,

- Wybrane informacje i materiały ze strony internetowej www.bazaazbestowa.pl

- Wybrane informacje i materiały ze strony internetowej www.azbestgaja.pl

- Wybrane informacje i materiały ze strony internetowej www.wikipedia.org.pl

- 11. SPIS RYSUNKÓW, TABELI, WYKRESÓW.

- A. Rysunki:

- 1. Mapa Gminy Pszczew, str. 4

- 2. Nagromadzenie wyrobów azbestowych na terenie kraju, str. 14

- 3. Ostrzeżenie - azbest, str. 16

- B. Tabele:

- 1. Powierzchnia i zaludnienie wsi i sołectw na terenie gminy w 2010 r., str. 5

- 2. Rozmieszczenie azbestu na terenie Gminy Pszczew, str. 6

- 3.  Rzeczowy harmonogram realizacji zadań, str. 32

- 12. ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NR 1

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649)

WZÓR

OCENA STANU I MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Miejsce/ obiekt/ urządzenie budowlane /instalacja przemysłowa:

................................................................................................................................................................

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej:

................................................................................................................................................................

Pomieszczenie: ......................................................................................................................................

Rodzaj/nazwa wyrobu 1)

........................................................................................................................

Ilość wyrobów (m2, tony) 2)

...................................................................................................................

| Grupa / Nr | Wyrób - rodzaj | Ocena | Przyjęta punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Sposób zastosowania azbestu |  |  |
| 1. | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) |  | 30 |
| 2. | Tynk zawierający azbest |  | 30 |
| 3. | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1.000 kg/m3) |  | 25 |
| 4. | Pozostałe wyroby z azbestem |  | 10 |
| II. | Rodzaj azbestu |  |  |
| 5. | Azbest chryzotylowy |  | 5 |
| 6. | Inny azbest (np. krokidolit) |  | 15 |
| III. | Struktura powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |
| 7. | Rozluźniona (naruszona) struktura włókien |  | 30 |
| 8. | Mocna struktura włókien, lecz bez albo z niewystarczającą powłoką farby zewnętrznej |  | 10 |
| 9. | Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna |  | 0 |
| IV. | Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem |  |  |
| 10. | Duże uszkodzenia |  | 30 3) |
| 11. | Małe uszkodzenia |  | 10 4) |
| 12. | Brak |  | 0 |
| V. | Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |
| 13. | Wyrób jest przedmiotem jakichś prac |  | 15 |
| 14. | Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia (do wysokości 2 m) |  | 10 |
| 15. | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne |  | 10 |
| 16. | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania |  | 10 |
| 17. | Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych (na zewnątrz obiektu) |  | 10 |
| 18. | Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza |  | 10 |
| 19. | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne |  | 0 |
| VI. | Wykorzystanie pomieszczenia |  |  |
| 20. | Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców |  | 35 |
| 21. | Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób |  | 30 |
| 22. | Czasowo wykorzystywane pomieszczenie |  | 20 |
| 23. | Rzadko wykorzystywane pomieszczenie |  | 10 |
| VII. | Usytuowanie wyrobu |  |  |
| 24. | Bezpośrednio w pomieszczeniu |  | 30 |
| 25. | Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem |  | 25 |
| 26. | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) |  | 25 |
| 27. | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym |  | 10 |

Suma punktów oceny

...................

Stopień pilności I

wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie)              65 i więcej punktów

Stopień pilności II

ponowna ocena wymagana w czasie  do 1 roku)        powyżej 35 do 60 punktów

Stopień pilności III

ponowna ocena w terminie do 5 lat)                            do 35 punktów

UWAGA: podkreślić należy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli wystąpi więcej niż jedna, podkreślić należy najwyższą punktację. Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i stopień pilności.

.............................        					        ......................................

Oceniający nazwisko i imię        			          Właściciel / Zarządca obiektu Adres

data ..............

Wszystkie wyroby zawierające azbest lub ich opakowania powinny być oznakowane w następujący sposób:

a)	oznakowanie zgodne z podanym wzorem powinno posiadać wymiary: co najmniej 5 cm wysokości (H) i 2,5 cm szerokości,

b)	oznakowanie powinno składać się z dwóch części:

górnej (h1 = 40 % H) zawierającej literę "a" w białym kolorze na czarnym tle,

dolnej (h2 = 60 % H) zawierającej wyraźny i czytelny napis w białym lub czarnym kolorze na czerwonym tle,

c)	jeśli wyrób zawiera krokidolit, zwrot "zawiera azbest" powinien być zastąpiony zwrotem "zawiera krokidolit/azbest niebieski".

ZAŁĄCZNIK NR 2

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876)

WZÓR

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1) I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA

1. Miejsce, adres

........................................................................................................................................

2. Właściciel/zarządca/użytkownik*):

a) osoba prawna - nazwa, adres

...............................................................     ..............................................................

b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres

...............................................................

- Tytuł własności

- ..........................................................     ..........................................................

4. Nazwa, rodzaj wyrobu2)

...........................................................................

5. Ilość (m2, tony)3)

....................................................................

6. Przydatność do dalszej eksploatacji4)

....................................................................

7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu:

a) okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu5)

...............................................................

b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji

...............................................................

8. Inne istotne informacje o wyrobach6)

....................................................................

Data ...........   												                        ...................

(podpis)

Objaśnienia:

*)  Niepotrzebne skreślić.

1)  Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.

2)  Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

-     płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

-     płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

-     rury i złącza azbestowo-cementowe,

-     izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

-     wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

-     przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

-     szczeliwa azbestowe,

-     taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

-     wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

-     papier, tektura,

-     inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura.

3)  Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury).

4)  Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest.

5)  Na postawie corocznego rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.

6)  Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest.

ZAŁĄCZNIK NR 3

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876)

WZÓR

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1), KTÓRYCH WYKORZYSTYWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE

1. Miejsce, adres

................................................................................

2. Właściciel/zarządca*):

a) osoba prawna - nazwa, adres,

.......................................................................

b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres

...................................................................

3. Tytuł własności

...............................................................................

4. Nazwa, rodzaj wyrobu2)

..............................................................................

5. Ilość (m2, tony)3)

....................................................................

6. Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów

....................................................................

7. Planowane usunięcia wyrobów:

....................................................................

a) sposób

...............................................................

b) przez kogo

..........................................................

c) termin

...............................................................

8. Inne istotne informacje4)

....................................................................

Data ...........   												                        ...................

(podpis)

Objaśnienia:

*)  Niepotrzebne skreślić.

1)  Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.

2)  Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

-     płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

-     płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

-     rury i złącza azbestowo-cementowe,

-     izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

-     wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

-     przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

-     szczeliwa azbestowe,

-     taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

-     wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

-     papier, tektura,

-     inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione.

3)  Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury).

4)  Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym.

ZAŁĄCZNIK NR 4

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649)

WZÓR

OZNAKOWANIA WYROBÓW, ODPADÓW I OPAKOWAŃ ZAWIERAJĄCYCH AZBEST LUB WYROBY ZAWIERAJĄCE AZBEST, A TAKŻE MIEJSC ICH WYSTĘPOWANIA

Wszystkie wyroby zawierające azbest lub ich opakowania powinny być oznakowane w następujący sposób:

a)	oznakowanie zgodne z podanym wzorem powinno posiadać wymiary: co najmniej 5 cm wysokości (H) i 2,5 cm szerokości,

b)	oznakowanie powinno składać się z dwóch części:

górnej (h1 = 40 % H) zawierającej literę "a" w białym kolorze na czarnym tle,

dolnej (h2 = 60 % H) zawierającej wyraźny i czytelny napis w białym lub czarnym kolorze na czerwonym tle,

c)	jeśli wyrób zawiera krokidolit, zwrot "zawiera azbest" powinien być zastąpiony zwrotem "zawiera krokidolit/azbest niebieski".

ZAŁĄCZNIK NR 5

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213)

WZÓR

KARTY EWIDENCJI ODPADU

Objaśnienia:

a	Nie dotyczy komunalnych osadów ściekowych stosowanych w celach, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.), oraz prowadzącego zakład przetwarzania, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495).

b	Dotyczy działalności w zakresie unieszkodliwiania PCB.

c	Imię i nazwisko lub nazwa posiadacza odpadów. W przypadku odpadów komunalnych kartę wypełnia przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), lub gminna jednostka organizacyjna, o której mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

d	Adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów.

e	Zaznaczyć symbolem X właściwy kwadrat: W - wytwarzanie odpadów, Zb - zbieranie odpadów, Od - odzysk odpadów, Un - unieszkodliwianie odpadów.

f	Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych.

g	Podać masę odpadów zagospodarowanych we własnym zakresie. W przypadku prowadzącego stację demontażu podać masę odpadów zagospodarowanych we własnym zakresie łącznie z masą przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

h	Symbole R określają procesy odzysku polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji lub materiałów lub energii wraz z ich wykorzystaniem zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

i	Symbole D określają procesy unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

j	Podać masę przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji, przeznaczonych do ponownego użycia, powstałych na skutek przetworzenia w stacji demontażu.

ZAŁĄCZNIK NR 6

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213)

WZÓR

KARTY PRZEKAZNIA ODPADU

| KARTA PRZEKAZANIA ODPADU |  |  | Nr kartya |  | Rok kalendarzowy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posiadacz odpadów, który przekazuje odpad b,c |  |  | Prowadzący działalność w zakresie transportu odpadu b,d |  |  | Posiadacz odpadów, który przejmuje odpad b |
| Adresg |  |  | Adresd,e |  | Adresc |  |
| Telefon/fax |  |  | Telefon/faxd |  | Telefon/fax |  |
| Nr REGON |  |  | Nr REGON |  | Nr REGON |  |
| Miejsce przeznaczenia odpadówf |  |  |  |  |  |  |
| Kod odpadu | Rodzaj odpadu |  |  |  |  |  |
| Data/miesiącg |  | Masa przekazanych odpadów [Mg]h |  | Numer rejestracyjny pojazdu, przyczepy lub naczepyd |  |  |
| Potwierdzam przekazanie odpadu data, pieczęć i podpis |  | Potwierdzam wykonanie usługi transportu odpadud data, pieczęć i podpis |  | Potwierdzam przejęcie od padu data, pieczęć i podpis |  |  |

Objaśnienia:

a	Numer nadawany jest przez posiadacza odpadów, który przekazuje odpad.

b	Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu.

c	W przypadku odpadów komunalnych kartę wypełnia przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), lub gminna jednostka organizacyjna, o której mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

d	W przypadku gdy odpad jest transportowany kolejno przez dwóch lub więcej prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, w oznaczonych rubrykach należy podać wymagane dane i podpisy wszystkich prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów z zachowaniem kolejności transportowania odpadu.

e	Adres zamieszkania lub siedziby podmiotu.

f	Adres miejsca odbioru odpadu, pod który należy dostarczyć odpad, wskazany przez posiadacza odpadu prowadzącemu działalność w zakresie transportu odpadów.

g	W przypadku odpadów niebezpiecznych podać datę przekazania odpadu. Karta może być stosowana jako jednorazowa karta przekazania odpadu lub jako zbiorcza karta przekazania odpadu, obejmująca odpad danego rodzaju przekazywany łącznie w czasie jednego miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów temu samemu posiadaczowi odpadów.

h	Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych.

i	Dotyczy odpadów niebezpiecznych.

ZAŁĄCZNIK NR 7

PODMIOTY POSIADAJĄCE ZEWOLENIE NA USUWANIE AZBESTU

NA TERENIE POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO

| Lp. | Podmiot |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | KASTOR Tomasz Janiszewski ul. Kolonia 19B/2 67-321 Leszno Górne |
| 2 | Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych „TERMOEXPORT” Poland 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 24/7 |
| 3 | Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu „CARO” 22-400 Zamość, ul. Zamoyskiego 51 |
| 4 | SPE-BAU Sp. z o.o. 53-401 Wrocław, ul. Mielecka 21/1 |
| 5 | ALGADER HOFMAN Spółka z o.o. 01-919 Warszawa, ul. Wólczyńska 133, budynek 11B |
| 6 | Usługi Remontowo – Budowlane Roman Dębicki 66-450 Bogdaniec, Jenin, ul. Słoneczna 4 tel. (95) 751-03-75 |
| 7 | P.P.H.U. „Eko-Mix” 50-950 Wrocław, ul. Grabiszyńska 163 tel. (71) 3324161 |
| 8 | Zakład Remontowo-Budowlany „AMBROŻY” Spółka Jawna 03-982 Warszawa, ul. Meissnera 1/3 lok.222 tel. (22) 831 07 64 |
| 9 | BUDROOF s.c. Irena Kamecka, Krzysztof Kamecki 65-021 Zielona Góra, al. Zjednoczenia 102 |
| 10 | „GAJAWI” P.P.H.U. Gabriel Rogut 93-150 Łódź, ul. Odyńca 24 |
| 11 | Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego MJ Sp. z o.o. 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Chlebnia 48 |
| 12 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe EXPORT- IMPORT „PA-BEX” 67-100 Nowa Sól, ul. Kamienna 35 tel. (68) 458 14 04 |
| 13 | „ALBEKO” Sieger Sp. J. 87-510 Kotowy (woj. Kujawsko-Pomorskie) |
| 14 | Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „LECHBUD” Sp. z o.o., 70-777 Szczecin, ul. A. Struga 82 B tel. (91) 464 46 48 |
| 15 | Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług A.L.V. „LINK” Sp. z o.o., 58-305 Wałbrzych, ul. Sportowa 13 tel. (74) 84 23 456 |
| 16 | Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa „RICARDO” Ryszard Droszcz, 59-900 Zgorzelec, ul. Górnicza 35 tel. (75) 77 57 574 |
| 18 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ZET” Janusz Zimoch, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Matejki 15 (77) 484 95 49 |
| 19 | Zakład Usługowy Mijalski Jerzy Wodno-Melioracyjny i Kanalizacyjny, 55-093 Kiełczów, Śliwice 19 tel. (071) 315 37 10 |
| 20 | EXITO Grzegorz Marek 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Bema 9b/20 tel. 502 232 696 |
| 21 | MILAN Bogdan Mikołajczyk 66-300 Międzyrzecz, ul. Piastowska 40d/2 tel. (95) 741 26 62 |
| 22 | EKOLOGIA FAIR PLAY Plewko-Grzegorczyk s.c. 74-400 Dębno, ul. Mickiewicza 2 (95) 760 29 38 lub 501 522 655 |
| 23 | „AZBE” Jacek Gramera 65-119 Zielona Góra, ul. Konstruktorów 36/15 |
| 24 | AK NOVA Sp. z o.o. 60-116 Poznań, ul. Czechosłowacka 159 tel. (61) 662 33 93 |
| 25 | KOZAK Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 01-329 Warszawa, ul. Łęgi 2 tel. (22) 666 17 14 |
| 26 | USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE Grzegorz Czernielewski 66-300 Międzyrzecz, Bobowicko, ul. Bukowa 1 |
| 27 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe RAFCHEM 51-136 Wrocław, ul. Górnicza 86/5 (71) 353 76 99 |
| 28 | Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Jacek Dziurla 66-220 Łagów Lub., Łagówek 28 |
| 29 | AN-DACH Papieska Anna Elżbieta 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Słoneczna 68/8 tel. 691 431 779 |
| 30 | P.R.B. „ENTERPRISE” S.C. Przemysław i Bożena Sikora 64-400 Międzychód, ul. Czynu 600-lecia 2 |
| 31 | Zakład Usług Remontowo Budowlanych „BS” Bolesław Studencki 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Błotna 56 tel. (95) 723 09 30 |
| 32 | AZ-EKO Paweł Jóźwiak 65-225 Zielona Góra, ul. Lwowska 25 tel. (68) 329 33 86 lub 509 018 256 |

Źródło: Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu

ZAŁĄCZNIK NR 8

Wykaz składowisk azbestu na terenie województwa lubuskiego:

| SKŁADOWISKO |  |
| --- | --- |
| Charakter składowiska | Ogólnodostępne |
| Nazwa | Składowisko odpadów zawierających azbest, Chróścik |
| Ograniczenie terenowe | brak ograniczenia |
| Województwo | LUBUSKIE |
| Gmina | Gorzów Wielkopolski |
| Miejscowość | Chróścik |
| Adres | Chróścik, ul. Małyszyńska 180 |
| Telefon | 95 726 31 27 |
| Całkowita pojemność [m3] | 30 000 |
| Wolna pojemność [m3] | 20 272 |
| Kody przyjmowanych odpadów | 170601, 170605 |
| Ceny przyjmowanych odpadów | 190 zl/Mg netto |
| Godziny pracy | 7:00 - 20:00 poniedziałek - piątek |
| Plan rozbudowy | NIE |
| Planowana pojemność |  |
| Planowana data uruchomienia |  |
| Rok zamknięcia | b.d. |
| ZARZĄDCA |  |
| Właściciel/Zarządca/Inwestor | Zaklad Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. |
| Adres właściciela | 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Teatralna 49 |
| Telefon stacjonarny | 95 722 53 85 |
| Telefon komórkowy | - |
| E-mail | zuo@zuo-gorzow.pl |
| Strona www | www.zuo-gorzow.pl |

źródło: www.bazaazbestowa.pl