U M O W A nr ZP.272-…/11	/projekt/       zał. nr 3

o roboty budowlane na

Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pszczew

zawarta w Pszczewie w dniu                 roku

pomiędzy Gminą Pszczew, z siedzibą w Pszczewie, zwaną dalej „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez: Waldemara Górczyńskiego – Wójta gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika – Haliny Jokiel

a firmą

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 tekst jednolity z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pszczew

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących prac:

1) demontaż z budynków pokryć dachowych wykonanych z materiałów  zawierających azbest (płyt azbestowo-cementowych falistych i płaskich) oraz ich zabezpieczenie, załadunek, transport i złożenie  na składowisku odpadów niebezpiecznych,

2) zabezpieczenia, załadunek, transport i złożenie  na składowisku odpadów niebezpiecznych wyrobów zawierających azbest (płyt azbestowo-cementowych falistych) składowanych luzem.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ww usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (j.t. Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), w tym m. in. zgłosi zamiar przeprowadzenia prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.

3. Wykonawca zapewnia organizację i zabezpieczenie placu robót oraz uporządkowanie 
nieruchomości po zakończeniu prac.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób wykonujących prace oraz przebywających na terenie placu budowy oraz  za szkody spowodowane wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania  zadania.

5. Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający należyte  wykonanie prac zleconych niniejszą umową a w szczególności  potwierdzający ilość odpadów odebranych z każdej nieruchomości.

6. Wykonawca zobowiązany jest   nie później niż w następnym dniu roboczym zawiadomić Zamawiającego o stwierdzonych   rozbieżnościach  w ilości materiałów zawierających azbest wynikającej z wniosku właściciela nieruchomości a stanem faktycznym.

7. W przypadku zgłoszenia, o którym mowa w ust.6 Zamawiający i Wykonawca dokonają wizji lokalnej z udziałem właściciela nieruchomości, podczas której zostanie określona ostateczna ilość wyrobów zawierających azbest.

8. Osobą wyznaczoną do kontaktu po stronie Zamawiającego jest …………………………

..……………………………………………………………………………….......................

Tel ………..., a po stronie Wykonawcy  ……………………………… 
Tel ……………………….

§ 2

Termin realizacji usługi Strony określają do dnia 30.09.2011 r.

§ 3

- Za wykonanie zadania  określonego w §1 ust.1 pkt 1 umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

- netto ……………… zł (słownie złotych: ………………………………….)

- brutto wynosi……………… zł (słownie złotych………………………… .) .

4. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie złożona przez Wykonawcę faktura sporządzona na podstawie, zatwierdzonych przez Zamawiającego, jednostkowych protokołów odbioru prac, ujmujące ilości azbestu w [m²] i [t] dla każdego właściciela. Wykonawca zobowiązany jest ponadto  dołączyć do faktury karty przekazania odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych oraz dokumenty, o których mowa w §1 ust.5.

5. Należność, o której mowa w ust. 3 Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy o numerze wskazanym na fakturze w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury spełniającej wymagania wskazane w ust. 4.

6. W przypadku nieterminowej zapłaty należności, Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 4

1.Termin rozpoczęcia przez Wykonawcę wykonania usługi objętych umową ustala się na 7    dni od podpisania umowy.

2.Termin zakończenia usług objętych umową ustala się na 30 września 2011 roku.

3.Termin ustalony w ust. 2. ulegnie przesunięciu na pisemny wniosek Wykonawcy w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

  - działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe),

  - konieczności wykonania prac archeologicznych mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

  - wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót ;

  - wystąpienia błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie skutkować koniecznością konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmiany projektu;

  - konieczności uzyskania decyzji oraz uzgodnień mogących spowodować wstrzymanie robót

  - wystąpienia innych okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

4.W przedstawionych w ust. 3. przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji. Przesunięcie terminu nastąpi w formie aneksu do niniejszej umowy.

§ 5

1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w pełni własnymi siłami zgodnie ze złożoną ofertą.

§ 6

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 7

Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich, które na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych są wykluczone z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Zawinione naruszenie w/w postanowień stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

§ 8

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy bez uzasadnionych przyczyn, oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację i przerwa trwa dłużej niż 7 dni,

- Wykonawca realizuje roboty wadliwie,

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli  Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec  Wykonawcy.

§ 9

1. W przypadku odstąpienia od umowy, niezwłocznie po wstrzymaniu robót Wykonawca zobowiązany jest do dokonania pełnej inwentaryzacji wykonanych prac . Dokument ten będzie stanowił podstawę do ostatecznego rozliczenia wartości wykonanych prac.

2. W przypadku wstrzymania prac obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i  umieszczenie  na składowisku odpadów niebezpiecznych  zdemontowanych  do tego czasu materiałów zawierających azbest.

§ 10

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078,  ze zm.).

§ 12

Umowę niniejszą sporządza się w 4 egzemplarzach , po 2 egz. dla każdej ze stron.

Zamawiający:                                                           Wykonawca: