Załącznik nr 5

Nr sprawy:DPS/261/6/2019

WZÓR

UMOWA nr …..

zawarta w Rokitnie Nr 38

dnia ……….

pomiędzy:

Nabywcą : Powiat Międzyrzecki, ul. Przemysłowa 2, 66-300 Międzyrzecz

NIP 596-15-43-170

Odbiorcą: Domem Pomocy Społecznej  Rokitno Nr 38  , 66-340  Przytoczna

zwanym dalej " zamawiającym " reprezentowanym przez:

Dyrektor - mgr Magdalena Mleczak z jednej strony,

a

……………………..

…………………….

…………………….

zwaną w dalszej części Umowy Wykonawcą, którego reprezentują:

……………………………………………………………………………………….

z drugiej strony.

Reprezentanci obu stron oświadczają, iż okazali sobie przy podpisywaniu niniejszej umowy dokumenty wskazujące ich tożsamość oraz dokumenty, z których wynika ich umocowanie do działania w imieniu reprezentowanych przez Nich Stron.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2018 poz. 1986 z późn. zmianami) została zawarta umowa następującej treści:

Przedmiot umowy

§1

- Przedmiotem zamówienia jest:

REMONT WRAZ Z  PRZEBUDOWĄ ISTNIEJACEJ KOTŁOWNI NA PALIWO STAŁE

- Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach, dokonanych uzgodnieniach zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Przesłanki wykonania przedmiotu umowy

§2

- Do obowiązków Wykonawcy należy właściwe i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia oraz niezwłoczne sygnalizowanie Zamawiającemu zaistnienia istotnego zagrożenia terminowego realizacji Przedmiotu Zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, określony w §1 niniejszej umowy, zgodnie z obowiązującymi na dzień podpisania umowy przepisami techniczno – budowlanymi i Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dokumentacją projektową, zaleceniami i wskazówkami przedstawiciela zamawiającego oraz warunkami technicznymi odbioru z zachowaniem najwyższej jakości i estetyki.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z :

- dokumentacja projektową;

- opisem zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- złożoną ofertą;

- Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią integralną część umowy;

- Roboty budowlane nie objęte niniejszą umową, w szczególności nie ujęte w dokumentacji projektowej, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego doszło do zawarcia Umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robót od przedmiotu Umowy wymagałoby poniesienia, niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie Umowy jest uzależnione od wykonania tych robót, a wartość wszystkich takich robót w ramach Umowy nie przekracza łącznie 50% wartości Umowy będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie odrębnej umowy, poprzedzonej sporządzeniem  Protokołu konieczności wykonania tych robót.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją projektową.

- Jeżeli wykonanie robót, o których mowa w ust.2, będzie prowadziło do zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartość przekraczająca 10% wartości Umowy, wykonanie tych robót musi być poprzedzone zmianą Umowy. Wynagrodzenie z tytułu realizacji robót będzie ustalone zgodnie z § 13 ust.13 pkt.1 Umowy.

- Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją projektową nie wymaga zawarcia odrębnej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robót budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach określonych ust. 10.

- Przedstawiciel zamawiającego, w związku z robotami budowlanymi, o których mowa w §1ust.1, §3 ust. 7 niniejszej umowy, ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie uzgodnionych z Zamawiającym poleceń a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych poleceń, w szczególności poprzez:

zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominięcie poszczególnych robót budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstępstwa od dokumentacji projektowej,

- W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robót, o którym mowa w ust.9 nie będzie możliwe poprzez obmiar wykonanych robót budowlanych, w szczególności:

- gdy roboty ujęte w dokumentacji projektowej nie zostały wyszczególnione w przedmiarze, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu usuniecie rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a projektem wykonawczym,

- lub w przypadku konieczności zaniechania robót budowlanych objętych Kosztorysem ofertowym- wykonania przez Wykonawcę zmienionego zakresu robót nastąpi na podstawie Protokołu konieczności.

- Protokół konieczności jest sporządzany przez przedstawiciela Wykonawcy, akceptowany przez Zamawiającego i podpisany przez: Wykonawcę oraz Zamawiającego.

- Załącznikiem do protokołu konieczności, stanowiącym jego integralną część, jest protokół z negocjacji dotyczących wyceny robót z Wykonawcą zatwierdzony i zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Dochodzenie roszczeń związanych z brakiem akceptacji przez Wykonawcę poleceń przedstawiciela Zamawiającego, o których mowa w ust.9  i w ust.4 lub protokołu negocjacji , o którym mowa w ust..12 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji odpowiednio : poleceń przedstawiciela Zamawiającego lub postanowień Protokołu konieczności.

Wyroby budowlane

§3

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Wykonawca zobowiązany jest do takiego zorganizowania dostaw materiałów, urządzeń i sprzętu niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, aby zapewnić nieprzerwane prowadzenie robót budowlanych, w tym terminową realizacje zadania. W związku z powyższym wszelkie zakłócenia w prowadzeniu robót budowlanych, w tym brak możliwości realizacji zadania u umownym terminie, wynikające zakłóceń w dostawie materiałów, urządzeń i sprzętu, nie będą stanowiły podstawy do zmiany (przedłużenia) terminu realizacji umowy.

- Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w przepisach prawnych.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności, deklarację zgodności lub aprobatę techniczną.

- Na każde żądanie Zamawiającego materiały, o których mowa w ust.3 zostaną poddane badaniom w miejscu produkcji, na placu budowy lub też w określonych przez zamawiającego miejscach.

- Maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie.

§4

Osobami odpowiedzialnymi z prawidłową realizację wykonania przedmiotu umowy są;

- Ze strony Zamawiającego …………………………………..

- Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy …………………….. tel. ………………..

Przekazanie placu budowy

§5

Zamawiający przekaże protokolarnie teren budowy w ciągu 2 dni od dnia podpisania umowy.

§6

Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy pobór mediów w trakcie realizacji inwestycji.

§7

- Po protokolarnym zajęciu od Zamawiającego terenu budowy, Wykonawca ponosi, aż do chwili  podpisania przez obie strony protokołu końcowego, pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia urządzeń w obrębie placu budowy i wykonywanych robót, powstałe z jego winy lub osób trzecich, za które ponosi odpowiedzialność i które naprawi na swój koszt.

Obowiązki Zamawiającego

§8

- Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji projektowej.

- Zamawiający jest także zobowiązany do:

- ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jeżeli jest wymagany),

- protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

- wyznaczania terminów odbiorów robót nie przekraczających 7 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów,

- terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych,

- terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

- Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów:

- końcowego całości robót,

- gwarancyjnych.

Obowiązki Wykonawcy

§9

- Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się między innymi do:

- robót przygotowawczych, demontażowych, wykończeniowych, porządkowych, zorganizowania i zagospodarowania placu budowy:

- utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon);

- zakwaterowanie pracowników wykonawcy oraz zapewnienie im zaplecza socjalnego i sanitarnego,

- ponoszenia wszystkich podatków, cła i innych kosztów, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy,

- pokrycia kosztów składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych, odpadów i śmieci,

- przeprowadzenie przeglądów gwarancyjnych

- przestrzeganie warunków karty gwarancyjnej.

- Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie budowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu.

- W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelki urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku orz usuwać zbędne przedmioty z terenu budowy,

- Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze wymagane przez okoliczności i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych.

- Po zakończeniu robót budowlanych, a przed podpisaniem końcowego protokołu odbioru, Wykonawca jest zobowiązany uporządkować Teren budowy i przekazać go we właściwym stanie przedstawicielowi Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w ust. 6 Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 7 dni roboczych skierowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu, a kosztem tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).

Organizacja ruchu

§10

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym – droga wewnętrzna na terenie Domu Pomocy Społecznej.

- Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wszelkich zanieczyszczeń z drogi dojazdowej do terenu budowy.

Zatrudnienie pracowników

§11

- Zamawiający na podstawie art.29 ust 3a PZP wymaga zatrudnienia przy realizacji zamówienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób na podstawie umowy o pracę jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 poz. 917,1000,1076,1608,1629 z późn. zm): 1 osoby wykonującej pracę fizyczną,

- Wyjątkiem od zapisów ust. 1 jest sytuacja, gdy nie zachodzą przesłanki z art. 22§1kodeksu pracy i wykonanie prac nie będzie oparte na stosunku świadczenia pracy, a świadczone na podstawie tzw. ,, samozatrudnienia” z uwzględnieniem dysponowania bezpośredniego, wówczas Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Zamawiającego, ze wskazaniem podwykonawstwa.

- W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art.12 ustawy Prawo Budowlane tj. tych, które może wykonywać osoba pełniąca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób na wyżej wymienionych warunkach.

- Zamawiający nie określa wymiaru etatu zatrudnienia z tym, że każda godzina wykonywanej pracy przez każdego pracownika Wykonawcy /podwykonawcy. Musi być realizowana w ramach umowy o pracę.

- Zamawiający wymaga, aby zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia trwało w całym okresie wykonywania zamówienia, a zatrudnione osoby zobowiązane będą do osobistego wykonywania pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli spełniania warunków określonych w ust.1 i 4-5 niniejszej umowy, przez wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu oświadczenie (załącznik nr 6 do SIWZ) o ilości osób zatrudnionych na umowę o pracę zaangażowanych w realizację przedmiotowego zamówienia. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, ze objęte zamówieniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany do okazania Zamawiającemu, na każdorazowe wezwanie Zamawiającego, oświadczenia potwierdzającego fakt zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, w odniesieniu do których Zamawiający zastrzegł obowiązek zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę w terminie 3 dni od  daty otrzymania wezwania.

- Wykonawca w przypadku niezatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę przy realizacji zamówienia na umowę o pracę osób, w odniesieniu do których Zamawiający postawił ten wymóg, w terminie określonym w ust. 5i6, będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej, o której mowa §21 ust.1, pkt.9,

- W uzasadnionych przypadkach, nie leżących po stronie Wykonawcy oraz w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez Wykonawcę (podwykonawcę) przed zakończeniem trwania umowy, Wykonawca (podwykonawca) będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby posiadającej wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje i uprawnienia budowlane co najmniej takie jak określone w niniejszej SIWZ pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania, co do sposobu zatrudnienia na cały okres realizacji zamówienia,

- Zmiana osób, o których mowa w ust.1 nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca przedstawi korektę oświadczenia dotyczącego osób wykonujących zamówienie do wiadomości Zamawiającego).

Termin realizacji

§12

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia część I:

- Rozpoczęcie robót – w terminie 2 dni od daty przekazania placu budowy,

- Zakończenie robót – do dnia 20.12.2019r.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia część II:

- Rozpoczęcie robót – 21.12.2019r.

- Zakończenie robót – do dnia 29.02.2020r.

Podział na dwie części jest spowodowany kwestiami ekonomicznymi.

- Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego bez uwag, przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, określonych co do rodzaju w  §17 ust. 5-6 umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

Zasady płatności wynagrodzenia

§13

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają łączne wynagrodzenie w wysokości ……….. zł brutto (słownie: …………………..), w tym …… % podatek VAT …………………………………… zł

w tym:

I część zamówienia:

……………………………………………………………………………………….. zł netto,

słownie : ………………………………………………………………………………………

podatek od towarów i usług (VAT) …….. %, tj. …………………………………………. zł

razem:…………………………………………………………………………………… zł brutto,

słownie: …………………………………………………………………………………. zł brutto

II część zamówienia:

……………………………………………………………………………………….. zł netto,

słownie : ………………………………………………………………………………………

podatek od towarów i usług (VAT) …….. %, tj. …………………………………………. zł

razem:…………………………………………………………………………………… zł brutto,

słownie: …………………………………………………………………………………. zł brutto

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione Wynagrodzenia wyliczone zgodnie z zasadami określonymi Umową.

- Za wartość wykonywanych robót budowlanych Strony uznają iloczyn ilości i odebranych robót budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego obmiarów i odpowiadających im określonych Umową i Ofertą cen jednostkowych.

- Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy będzie dokonywane na podstawie faktury VAT za każdą wykonaną część zadania.

- Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich.

- Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.

- Z wnioskiem o odbiór końcowy każdej części robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w formie szczegółowego kosztorysu powykonawczego.

- Przedstawiciel Zamawiającego sprawdza zakres wykonanych robót i potwierdza kwotę należną do zapłaty Wykonawcy w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, za każdą część wykonanych robót.

- Zamawiający wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jego prawidłowości.

- Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia, o których mowa w ust.10 oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Zamawiającym.

- Jeżeli rozliczenia końcowe przedstawione przez Wykonawcę po korektach, o których mowa w ust. 11 będzie nadal nieprawidłowe, Zamawiający ustali wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbędne do realizacji  Umowy nie ujęte w Kosztorysie ofertowym:

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych, o których mowa w §2 ust.5 zostanie ustalone z zastosowaniem następujących zasad:

- jeżeli roboty wynikające z §2 ust.5 Umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolację, Wykonawca jest obowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia, przedstawicielowi Zmawiającego,

- jeżeli nie można wycenić robót, wynikających z §2 ust.5 Umowy z zastosowaniem metody, o której mowa w §13 ust.13 pkt.1 lit,,a” Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji przedstawicielowi Zamawiającego kalkulację Ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, itd.)  dla woj. lubuskiego, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana,

- Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w § 13 ust.13 pkt. 1 oraz  przedstawi  Zamawiającemu do zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia za roboty, o których mowa w §2 ust.5 Umowy przed rozpoczęciem tych robót.

- Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu będzie wykonana niezgodnie z zasadami określonymi w § 13 ust.13 pkt.1 Zamawiający wprowadzi korektę kalkulacji, stosując zasady określone w §13 ust.13 pkt.1

- Potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego rozliczenie stanowi załącznik do protokołu odbioru końcowego.

§14

- Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym odbędzie Siena podstawie faktury końcowej za zrealizowane roboty.

- Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez obie strony z wykonania poszczególnych części robót.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………..

- Wykonawca zobowiązany jest dokonać płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Dane do wystawienia poprawnej faktury:

Nabywca:

Powiat Międzyrzecki

ul. Przemysłowa 2

66-300 Międzyrzecz

NIP 596-15-43-170

Odbiorca:

Dom Pomocy Społecznej

Rokitno 38

66-340 Przytoczna

5. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury pisemne potwierdzenie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, których wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury, o dokonaniu zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku podwykonawcy. W przypadku uregulowania zobowiązania finansowego za pośrednictwem płatności bezgotówkowych potwierdzeniem dokonania płatności będzie wyciąg z konta bankowego lub każdy inny dokument dopuszczającym przez bank. W przypadku uregulowania płatności gotówką dokumentem potwierdzającym zapłatę będzie, zgodny z art. 462 §1 Kodeksu Cywilnego pokwitowanie.

6. W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust.5 niniejszej umowy, Zamawiający wstrzymuje kwotę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty, a zastosowanie będą miały zapisy §21 niniejszej umowy.

7. Zamawiający ma prawo potracić z kwoty wynikającej z faktury końcowej naliczone kary umowne.

8. Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych.

Bezpośrednia płatność dla podwykonawców i dalszego podwykonawcy

§15

1.Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo , której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

3.Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust.1 Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

5.W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa  w ust.4, w terminie wskazanym przez zamawiającego zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

Roboty zamienne

§16

1.Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamiennych w stosunku do robót budowlanych opisanych w projekcie technicznym, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

2. Przedstawiciel Zamawiającego w związku z robotami budowlanymi, o których umowa w §1 ust. 1, §16,ust.1 niniejszej umowy, ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie uzgodnionych z Zamawiającym poleceń a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych poleceń, w szczególności poprzez zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominięcie poszczególnych robót budowlanych, opisanych w projekcie technicznym, jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstępstwa od projektu technicznego.

3. Podstawę wykonania robót zamiennych stanowić będzie protokół konieczności podpisany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego.

4. Protokół wykonania robót zamiennych powinien zawierać: zakres robót zamiennych uzasadnienie konieczności wykonania oraz kosztorys różnicowy, określający różnicę pomiędzy wartością robót podlegających zamianie, a wartością robót określonych do wykonania jako zamienne.

5.Zamawiający każdorazowo wyraża zgodę na wykonanie robót zamiennych na piśmie pod rygorem nieważności.

6. Do wyceny wartości robót zamiennych należy stosować stawki określone w kosztorysie ofertowym.

7.Wprowadzenie robót zamiennych nie może powodować podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Odbiory robót budowlanych

§ 17

1.Po wykonaniu robót budowlanych objętych zamówieniem nastąpi odbiór końcowy.

2.Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową.

3.Odbiór zostanie rozpoczęty w ciągu 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru.

4. Zamawiający wyznaczy termin odbioru i dokona odbioru końcowego.

5. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, wykonawca przedłoży Zamawiającemu kompletne dokumenty wymagane przepisami prawa budowlanego,  w szczególności:

1) świadectwa jakości,

2) certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atestów zgodnie ze Szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

6.Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia, uwagi poczynione w trakcie odbioru.

7.Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaje stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy  Wykonawcy.

9.Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady/usterki:

1) nadające się do usunięcia – Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt ich usunięcia zostanie stwierdzony protokolarni, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określonych  w protokole,

2) nienadające się do usunięcia –Zamawiający może:

a)obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) zażądać powtórnego wykonania przedmiotu mowy na koszt Wykonawcy, zachowując prawo do naliczania wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w §21 niniejszej umowy, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

c)odstąpić od umowy z winy wykonawcy.

10. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową , to koszty tych badań dodatkowych obciążają wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

11.Od daty bezusterkowego odbioru końcowego rozpoczyna się okres rękojmi za wady na kompleksowo zrealizowane w ramach umowy roboty oraz elementy zadania wykonane przez Wykonawcę i podwykonawców.

12. Od daty bezusterkowego odbioru końcowego rozpoczyna się okres rękojmi za wady na kompleksowo zrealizowane w ramach niniejszej umowy roboty oraz elementy zadania wykonane przez Wykonawcę i podwykonawców.

Podwykonawstwo

§ 18

1.Przekazanie  wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę  osobie trzeciej w całości lub części wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

3. Zapisy dotyczące obowiązku zatrudnienia określone w§11 Wykonawca zobowiązany jest zamieścić w umowie z podwykonawcą.

4.Zamawiający , w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy/zmiany umowy, zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1) nie spełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2)gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w §14 ust.4 niniejszej umowy.

5.Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust.4, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są podstawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem ust.7

8. Zamawiający nie wymaga przedłożenia zawartych umów podwykonawstwa , których przedmiotem są dostawy i usługi o wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 13 i jednocześnie nie przekraczającym 30.000 zł brutto.

9. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

10. Do zawarcia umów z dalszymi podwykonawcami zastosowane mają zapisy dotyczące zawierania umów pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą.

11.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a PZP, w celu warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, że inny proponowany podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stosunku nie mniejszym, niż wymagany w trakcie postępowania.

Rękojmia

§ 19

1.Wykonaca po dokonaniu odbioru końcowego jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady zmniejszające jego wartość lub użyteczności w stosunku do celu określonego w Umowie jeżeli zobowiązanie wynika z niniejszej Umowy (rękojmia za wady).

2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, o której mowy w ustępie 1, Wykonawca ponosi na zasadach określonych w k.c. z zastrzeżeniem postanowień poniższych ustępów niniejszego paragrafu.

3.W przypadku, gdy Wykonawca  odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie następuje w wskazanym w wezwaniu do usunięcia wad Zamawiający poza uprawnieniami przysługującymi na podstawie k.c. może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Udzielona rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

5.Rękojmia na każdy element robót budowlanych wynosi ……. Miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

6. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie (listem poleconym)  w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o wadzie pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi.

7. Wykonawca jest obowiązany usunąć wadę w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub przypadku wad istotnych, w terminie uzgodnionym między Stronami określonym w protokole, o którym mowa w ust.8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje się wady, które w ocenie Stron, ze względów technologicznych, nie są do usunięcia w terminie 7 dni.

8. W przypadku wad istotnych Zamawiający w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin i miejsce oględzin. Z oględzin zostanie sporządzony protokół potwierdzający istnienie wady, sposób jej usunięcia i wyznaczony przez Zamawiającego termin jej usunięcia.

9. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

Gwarancja jakości

§20

1.Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytułu rękojmi Wykonawca udziela w niniejszej umowie Zamawiającemu gwarancji jakości na okres ……………. miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

2.Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się do wykonania na jego koszt wszystkich wymaganych przeglądów serwisowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi.

3.Zasady gwarancji zostały określone w karcie gwarancyjnej, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

Kary umowne

§21

1.Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne:

1) za nieterminowe usunięcie wad w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w §13 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki;

2)za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca- w wysokości 10% wynagrodzenia, określonego w § 13 ust.1 niniejszej umowy;

3)za niedotrzymanie terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy- w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, określonego w §13 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, ale nie więcej jednak niż 25% wynagrodzenia , określonego w §13 ust.1 niniejszej umowy,

4)za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji za wady – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, określonego w §13 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

5)z  tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości  0,5 % wynagrodzenia, określonego w §13 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 5% wynagrodzenia, określonego w §13 ust.1 niniejszej umowy,

6)z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych),

7)nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo  lub jej zmiany, w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych),

8)braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych),

9)za nie przedłożenie w terminie, o którym mowa §11 ust.7 oświadczenia i dokumentów potwierdzających zatrudnienie pracowników w wysokości 2.000 zł (dwa tysiące złotych),

2.Zamawiający zastrzega sobie prawo potracenia należnej kary umownej z należności Wykonawcy.

3.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca- w wysokości 10% wynagrodzenia, określonego w §13 ust.1 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych,

4.W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury Wykonawca może zażądać od Zamawiającego odsetek ustawowych.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

6.W przypadku stwierdzenia realizacji przedmiotu umowy przez podmiot, w stosunku, do którego Zamawiający nie wyraził zgody, o której mowa w §18 ust.1 Zamawiający wstrzyma prace budowlane do chwili wyjaśnienia sprawy i może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 1.000zł/dzień nie więcej jednak niż 5% wynagrodzenia, określonego w §13 ust.1 niniejszej umowy.

Obowiązki informacyjne

§22

W okresie realizacji robót i rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadamiania Zamawiającego w terminie 7 dni o:

a)zmianie siedziby firmy,

b)zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,

c)ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,

d)rozpoczęciu likwidacji firmy Wykonawcy.

Korespondencja

§23

1.Wszelka korespondencja związana z realizacją umowy będzie kierowana pod adres:

1)Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej Rokitno 38 , 66-340 Przytoczna

2) Wykonawcy: …………………………………………………………………..

2.Zmiany adresów, o których mowa w ust.1 potwierdzone na piśmie przez drugą stronę nie stanowią zmiany Umowy.

Odpowiedzialność

§24

1.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nieterminowe wykonanie robót oraz niewykonanie lub nienależyte wykonanie pozostałych obowiązków wynikających z umowy.

2. Niezależnie od powyższego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia wynikłe wskutek oddziaływania budowy albo osób działających w jego imieniu, na nieruchomości sąsiednie oraz osoby lub przedmioty znajdujące się w sąsiedztwie budowy. Powyższa odpowiedzialność rozciąga się również na skutki zaniechania przez Wykonawcę wymaganych działań.

Odstąpienie od umowy

§25

1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2.W przypadku określonym w ust.1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3.Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji w następujących przypadkach:

- wykonawca nienależycie realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w szczególności w sposób niezgodny z dokumentacją projektową oraz zasadami wiedzy technicznej,

- Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał przedmiotu umowy w terminie określonym w §12,

- Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy,

- Czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż wskazany w Ofercie Wykonawcy.

4.Dokonanie bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty na sumę większą niż 50% wynagrodzenia, o którym mowa w §13 ust.1 niniejszej umowy uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia powyższej okoliczności.

5.W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, wykonawcę i zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- W terminie 7 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy, wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółową inwentaryzację robót, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt strony, odstępującej od umowy,

6.Najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczane lub wzniesione. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i zawierać uzasadnienie.

Spory

§26

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo  dla siedziby Zamawiającego.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§27

1.Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości I części zamówienia w kwocie ……………. (słownie:………………………………………………………..), w formie: …………………………………….

Zabezpieczenie II części zamówienia zobowiązuje się wnieść najpóźniej do  02.01.2020r.

w wysokości 10% wartości II części zamówienia w kwocie ……………. (słownie:………………………………………………………..), w formie:……………………..

2.Strony ustalają, że 100% zabezpieczenia należytego wykonania robót będących przedmiotem umowy zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od dnia wykonania poszczególnych części zamówienia i uznania każdego z nich  przez Zamawiającego za należycie wykonane (art. 151.ust.1 Ustawy pzp).

Ochrona danych osobowych

§28

# 1.W celu właściwego zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych powierzonych przez strony zobowiązują się one do zachowania najwyższej staranności, w tym do postępowania zgodnego z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) oraz przepisów wykonawczych, jeśli takie dane zostaną pozyskane przez strony przy wykonywaniu umowy. W takiej sytuacji, Wykonawca/ Zamawiający odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec Zamawiającego/Wykonawcy lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z umową przetwarzania powierzonych danych.

2.Wykonawca powierza Zamawiającemu przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach, które potwierdzają warunki zatrudnienia, o których mowa w §11 ust.5 i 6 umowy; w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie.

Załączniki

§29

1.Wszelkie załączniki do niniejszej umowy stanowią integralną część umowy:

2.Załącznikami do niniejszej umowy są uwierzytelnione przez Zamawiającego kserokopie:

- karta gwarancyjna zał. Nr 1 do umowy

- oferta wykonawcy zał. 4 do SIWZ

Zmiana umowy

§30

1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:

- konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz o czas niezbędny do ich wykonania,

- zmiany obowiązujących przepisów prawnych mających wpływ na termin lub zakres zamówienia,

- zmiany terminu na wskutek działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,

- zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany dokumentacji technicznej o czas niezbędny dla dostosowania się wykonawcy do zmiany

- zmiany terminu w przypadku wystąpienia okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności,

- zmiany terminu w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym prowadzenie robót z zachowaniem wymogów technologicznych (np. zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, technologii wykonania ) lub BHP,

- wystąpią przeszkody podziemne lub przeszkody prawne powodujące przerwę w robotach budowlanych lub wymagające dokonania zmian  w dokumentacji technicznej,

- zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia robót przez zamawiającego,

- zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wykonania robót zamiennych,

- zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

- zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki, itp.),

- ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w projekcie technicznym, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji zamówienia,

- wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy

- zmiana podwykonawców robót w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek zamawiającego lub wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego,

- w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT,  w związku ze zmianą ustawy. Zakres zmiany obejmuje jedynie wzrost wynagrodzenia o wskaźnik wzrostu stawki podatku VAT,

- w przypadku zaistnienia zmiany w budżecie Domu dokonanej z uwzględnieniem art. 231 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.869 z późn. zm.), szczególnie w przypadku zmiany powodującej usunięcie inwestycji, Zamawiający odstąpi od umowy a zakres wykonanych robót zostanie rozliczony kosztorysem powykonawczym opartym o dokonaną inwentaryzację przeprowadzoną przez powołaną do tego komisję,

- zmian oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy; w przypadku zmiany danych teleadresowych, sposobu reprezentacji poprzez podanie nowych danych,

- zmniejszenia zakresu wynagrodzenia w przypadku odstąpienia Zamawiającego od części zakresu robót przewidzianych w dokumentacji projektowej,

- istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie części zakresu realizacji Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jego zawarcia, poprzez odstąpienie od umowy a zakres wykonanych robót zostanie rozliczony kosztorysem powykonawczym opartym o dokonaną inwentaryzację przeprowadzoną przez powołaną do tego komisję.

- zmiana formy zabezpieczenia umowy, w zakresie zmian przewidzianych w art. 149 PZP.

3.Opóźnienia, o których mowa w ust. 2 pkt.1-11 muszą być udokumentowane stosownymi informacjami należnych organów lub/i protokołami podpisanymi przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego.

4.W przedstawionych w ust.2 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym ze maksymalny okres przesunięcia terminu realizacji przedmiotu umowy  nie może przekroczyć dnia 23.12.2019r.

5.W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca, który wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz zobowiązany jest do przedłużenia terminu jego ważności.

6.Wykonawca pod rygorem nieważności bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§31

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie maja przepisy ustawy Prawa budowlanego, pzp, k.c.

§32

Niniejsza umowa została spisana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA

Załącznik nr 1do umowy

WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ

Gwarantem jest ………………………..będący Wykonawcą zadania pn. REMONT WRAZ Z  PRZEBUDOWĄ ISTNIEJACEJ KOTŁOWNI NA PALIWO STAŁE

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest Dom Pomocy Społecznej w Rokitnie nr 38 , 66-340 Przytoczna zwanym dalej Zamawiającym.

§1.

Przedmiot i termin gwarancji

1.Niniejsza gwarancja obejmuje cały przedmiot umowy Nr …………….. z dnia …………………. zarówno wykonane roboty budowlane jak i dostarczone w ich ramach urządzenia.

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały przedmiot gwarancji określony w ust.1, w tym także za części realizowane przez podwykonawców.

3. Okres gwarancji jakości, zgodnie z ofertą wykonawcy wynosi:

a) ………. miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego dla I części zamówienia

b) ………. miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego dla II części zamówienia

4.Niniejsza gwarancja jest uzupełnieniem gwarancji producenta i dotyczy obu części zamówienia Gwarant zobowiązany jest do uzyskania dokumentu gwarancyjnego od producenta  (jeżeli producent takie wystawia) lub innego dokumentu uprawniającego do korzystania z gwarancji producenta. Za wszystkie działania producenta odpowiada Gwarant, w tym również za powiadamianie producenta o usterce czy wadzie i zobowiązanie producenta do ich naprawy.

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy gwarancją producenta, a niniejszą kartą gwarancyjną , decydujące znaczenie ma zawsze ta karta gwarancyjna, a przestrzeganie jej obowiązków należy do Gwaranta.

§2.

Obowiązki i uprawnienia stron

1.W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji Zamawiający uprawniony jest do:

a) żądania usunięcia wady przedmiotu gwarancji, a przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w zakres przedmiotu gwarancji była już dwukrotnie naprawiana –do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad,

b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolnej od wad,

c) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i utracone korzyści jakich doznał Zamawiający lub osoby trzecie) na skutek wystąpienia wad,

d)żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystąpienie do usuwania  wad/wymiany rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,1% wynagrodzenia wykonawcy, o którym mowa w §13 ust.1 umowy Nr …….. z dnia ………, za każdy dzień zwłoki;

e)żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad/wymianę rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,1% wynagrodzenia wykonawcy, o którym mowa w §13 ust.1 umowy ……….. z dnia …………, za każdy dzień zwłoki,

f) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcie wad/wymianę rzeczy na wolną od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w lit.e)

2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji, Gwarant jest zobowiązany do:

a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu gwarancji na wolną od wad,

b)  terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od wad;

c)  zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit.c)

d) zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. d)

e) zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit.e),

f) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust.1 lit.f)

3.Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o ,,usunięciu wady” należy przez to rozumieć również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu gwarancji na wolną od wad.

§3

Przeglądy gwarancyjne

  - Gwarant zobowiązuje się do zapewnienia wykonania wymaganych przeglądów przez autoryzowany serwis producenta zamontowanych urządzeń.

  - Przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co 12 miesięcy, z zastrzeżeniem że pierwszy przegląd odbędzie się po upływie 12 miesięcy od dokonania odbioru przedmiotu gwarancji.

  - Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Gwarant, zawiadamiając o nim Zamawiającego na piśmie (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru), z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

  - W skład komisji przeglądowej będą wchodzić, co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Zamawiającego oraz co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Gwaranta.

  - W przypadku, gdy Gwarant nie wyznaczył przeglądu gwarancyjnego (co oznacza niewykonanie przez gwaranta obowiązków wynikających z niniejszej Kartu Gwarancyjnej) lub zaistnieje pilna potrzeba wykonania przeglądu gwarancyjnego, Zamawiającemu przysługuje prawo wyznaczenia przeglądu gwarancyjnego.

  - Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół przeglądu    Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla zamawiającego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.

  - W okresie gwarancji Gwarant ponosi koszty wszystkich wymaganych przeglądów gwarancyjnych (serwisowych) oraz koszty części i materiałów eksploatacyjnych.

§4

Wezwanie do usunięcia wad

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający niezwłocznie , lecz nie później niż w ciągu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piśmie o niej Gwaranta, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:

- zwykłym, o którym mowa w  §5 ust.1,

lub

- awaryjnym, o którym mowa w §5 ust.2.

§5

Tryby usuwania wad

1.Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 2 dni od daty otrzymania wezwania, o którym mowa w §4 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 7 dni od daty otrzymania wezwania lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego (tryb zwykły).

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości przedmiotu gwarancji, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki (o czym Zamawiający poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o którym mowa w §4 Gwarant zobowiązany jest:

a) przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 12 godzin od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa w §4, lub od chwili sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego,

b) usunąć wadę w najwcześniejszym możliwym terminie, nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa w §4 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego (tryb awaryjny).

3. W przypadku nie przystąpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminach określonych w ust.1 i 2 Zamawiający ma prawo usunąć ujawnioną wadę, bez wcześniejszego wezwania, na koszt Gwaranta.

4. Usunięcie wad przez Gwaranta uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu usunięcia wad.

§6

Komunikacja

1.O każdej Awarii lub Wadzie Zamawiający powiadamia telefonicznie przedstawiciela Gwaranta, a następnie potwierdza zgłoszenie telefaksem lub e-mailem na wskazane numery telefonów i adresy

e-mailowe. W zgłoszeniu Awarii lub wady Zamawiający kwalifikuje tryb usuwania wad (zwykły lub awaryjny) wg trybów ustalonych w §5 ust 1 i 2.

2.Dokonujący zgłoszenia sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy z Gwarantem. Przedstawiciel Gwaranta jest zobowiązany potwierdzić niezwłocznie przyjęcie zgłoszenia i określić sposób i czas usunięcia wady lub usterki przy uwzględnieniu terminów określonych w  §5 ust. 1 i 2 . Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie i za pośrednictwem telefaksu lub e-maila.

Za skuteczne uznaje się powiadomienie Gwaranta o wadzie/awarii/usterce nawet, jeżeli kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiający wyśle powiadomienie faksem na wskazany numer Gwaranta lub e-mailem na wskazany adres e-mailowy Gwaranta.

3.Zarówno Zamawiający jak i Gwarant sporządzą wykaz osób upoważnionych do kontaktów, przekazywania, przyjmowania zgłoszeń o Awariach i potwierdzania przyjęcia zgłoszenia o Awariach.

4.Dane teleadresowe Gwaranta adres: ……………………………………………….. tel. ……………

Faks……………………….., e-mail …………………………………….

5.Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ROKITNO 38, 66-340 PRZYTOCZNA, e-mail: administracja@dpsrokitno38.pl, fax; 95/7493059

6. O zmianach w danych adresowych, o których mowa w punktach 4 i 5 strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio zmiany adres za skutecznie doręczoną.

7. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłości lub likwidację powiadomić na piśmie, o tym fakcie Zamawiającego.

§7

Postanowienia końcowe

1 .W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy Prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

2.Integralną częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej jest umowa Nr …………….. z dnia ………………… wraz z załącznikami oraz inne dokumenty będące integralną częścią tej umowy, w zakresie, w jakim określają one  przedmiot umowy.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Miejscowość ………………………………………., dnia…………………

Warunki gwarancji przyjął …………………………………………………

(podpis i pieczęć)

Wykonawca: ………………………………………………………………..

(podpis i pieczęć)