Wzór umowy

UMOWA NR

zawarta w dniu …………. r.

pomiędzy:

Powiatem Świebodzińskim,

w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Świebodzińskiego

z siedzibą : ul. Kolejowa 2, 66-200 Świebodzin

reprezentowanym przez:

- Zbigniewa Szumskiego – Starostę Świebodzińskiego

- Mieczysława Czepukowicza – Wicestarostę

- przy kontrasygnacie – Doroty Karbowiak – Skarbnika Powiatu

zwanym dalej  „Dający zlecenie”

a

……………………

z siedzibą: ……………………………

NIP: ……………….., REGON: …………………………………….

zwanym dalej  „Przyjmujący zlecenie”

o następującej treści:

( 1

- Dający zlecenie zleca a Przyjmujący zlecenie przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży drogowej, sanitarnej, telekomunikacyjnej nad realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1211F i 1210F w miejscowości Szczaniec Etap I od km 0+000 do km 0+800,00 na drodze powiatowej nr 1211F”.

- W zakresie wynikającym z niniejszej Umowy, Przyjmujący zlecenie jest upoważniony do występowania wobec firmy …………………………………… z siedzibą: ………………………. – zwanej dalej w treści Umowy „Wykonawcą robót”, w charakterze przedstawiciela Dającego zlecenie.

- W zakresie wykonania niniejszej Umowy, osobami wyznaczonymi do kontaktów 
z  Przyjmującym zlecenie, w imieniu  Dającego zlecenie, są:

– ………………………………………..- tel. ………………………

- …………………………………………. – tel. ……………………….

( 2

- Przyjmujący zlecenie zapewni specjalistów w poszczególnych branżach występujących przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1211F i 1210F w miejscowości Szczaniec Etap I od km 0+000 do km 0+800,00 na drodze powiatowej nr 1211F”, którzy posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia wymagane przepisami prawa oraz wiedzę do prawidłowej realizacji zadania i będą to zgodnie z Załącznikiem nr 1 do „Zaproszenia do składania ofert” tj. Formularzem oferty z dn. …………... :

1) Pan/i …………….  upr. bud. ……………w specjalności drogowej,

2) Pan/i …………….. upr. bud. ……………. w specjalności sanitarnej,

3) Pan/i ……………….upr. bud. ………….. w specjalności telekomunikacyjnej.

- Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Przyjmującego zlecenie na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Dającego zlecenie, z zastrzeżeniem, że Dający zlecenie zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki określone w ust. 1.

- Zmiana, o której mowa  w ust. 2  nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Przyjmujący zlecenie oświadcza, iż posiada polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej przez niego działalności na wypadek niewłaściwego wykonania umowy.

- Przyjmującemu zlecenie, niezależnie od postanowień art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.), przysługują następujące prawa i obowiązki:

  - prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową pomiędzy  Dającym zlecenie a Wykonawcą robót ,

  - kontrola rozliczenia robót,

  - sprawdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

  - uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez Wykonawcę robót w stosunku do przewidzianych w projekcie robót,

  - uczestnictwo w przeprowadzaniu wszelkich prób, pomiarów i sprawdzeń,

  - kontrola prawidłowości i systematyczności prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego,

  - rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót,

  - udział w spotkaniach organizowanych przez Dającego zlecenie w sprawach dotyczących realizacji zadania określonego w § 1 ust. 1,

  - przygotowanie w imieniu Dającego zlecenie kompletu dokumentów niezbędnych do złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy do właściwego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

  - uczestnictwo w odbiorze końcowym inwestycji i w odbiorze pogwarancyjnym,

  - nadzór w okresie gwarancyjnym.

- Dający zlecenie oświadcza, iż przed przystąpieniem Przyjmującego zlecenie do realizacji zadania określonego w ( 1 ust. 1 niniejszej umowy przekaże mu wszelkie niezbędne dokumenty, w tym m.in. kserokopię umowy z Wykonawcą robót, egzemplarz projektu budowlanego,  egzemplarz specyfikacji technicznych, egzemplarze przedmiarów robót w wersji elektronicznej.

- Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się zawiadomić Dającego zlecenie o zaistniałych na budowie nieprawidłowościach niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin licząc od chwili ich powstania oraz stawiać się na terenie budowy bez dodatkowego wezwania na czas wykonywania zadania wymagającego jego nadzoru, nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, potwierdzając swoją obecność na budowie wpisem do dziennika budowy.

- Przyjmujący zlecenie nie ma prawa do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Dającego zlecenie, w szczególności zlecania prac dodatkowych Wykonawcy robót lub akceptacji rozwiązań zamiennych skutkujących podwyższeniem jego wynagrodzenia.

( 3

Jeżeli Przyjmujący zlecenie w trakcie trwania zadania określonego w ( 1 ust. 1 niniejszej umowy uzyska wiedzę na temat konieczności wykonania prac nieprzewidzianych umową z Wykonawcą robót powiadomi o tym Dającego zlecenie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia wiadomości o zaistnieniu w/w okoliczności.

( 4

- Dający zlecenie zapłaci Przyjmującemu zlecenie tytułem wynagrodzenia ryczałtowego, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zaproszenia do składania ofert, „Formularzem oferty” Wykonawcy z dn. ………………….., kwotę:

netto: ……………….. zł (słownie: …………………………….00/100)

VAT: …………………zł (słownie: …………………………… 00/100)

brutto: ……………… zł  (słownie: …………………………. 00/100).

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie podlega renegocjacjom.

( 5

- Dający zlecenie dokona zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ( 4 ust. 1, po dokonaniu odbioru, tj. po zakończeniu i odebraniu robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim bez zastrzeżeń, na podstawie faktury wystawionej przez Przyjmującego zlecenie na Powiat Świebodziński, 
ul. Kolejowa 2, 66-200 Świebodzin, NIP 927-16-81-519.

- Zapłata nastąpi w terminie …… dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Dającego zlecenie.

( 6

Umowa niniejsza zawarta jest na czas określony od dnia rozpoczęcia robót budowlanych w ramach realizacji zadania określonego w § 1 ust. 1 do dnia wykonania wszystkich robót budowlanych przez Wykonawcę robót, tj. do dnia 31.01.2018 r., potwierdzonych protokołem końcowym robót przyjętym przez Dającego zlecenie bez zastrzeżeń.

( 7

- Dający zlecenie może ją wypowiedzieć w każdym czasie, z zastrzeżeniem obowiązku uiszczenia Przyjmującemu zlecenie części wynagrodzenia odpowiadającej jego dotychczasowym czynnościom.

- Dający zlecenie może odstąpić od umowy, jeżeli:

  - Przyjmujący zlecenie złoży podanie o otwarcie postępowania naprawczego lub wniosek o ogłoszenie upadłości,

  - Przyjmujący zlecenie zaprzestanie wykonywania działalności,

  - Przyjmujący zlecenie nie przystąpi do wykonania  przedmiotu umowy w terminie dłuższym niż 7 dni licząc od dnia rozpoczęcia robót budowlanych przez Wykonawcę robót, po uprzednim wezwaniu przez Dającego zlecenie.

- Przyjmujący zlecenie może ją wypowiedzieć w każdym czasie z ważnego powodu, z zastrzeżeniem, iż w sytuacji wypowiedzenia bez ważnego powodu, Przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę poniesioną przez Dającego zlecenie.

4. Oświadczenie o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia, z zastrzeżeniem, iż za datę odstąpienia od umowy, jak i rozpoczęcia biegu wypowiedzenia przyjmuje się datę doręczenia takiego pisma Przyjmującemu zlecenie.

( 8

- Przyjmujący zlecenie zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej:

  - w przypadku rozwiązania umowy przez Dającego zlecenie z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego zlecenie – w wysokości 10% wartości umowy netto,

  - w przypadku opóźnienia w wykonaniu zobowiązań niepieniężnych wynikających z niniejszej umowy, w szczególności określonych w § 2 ust. 5 i 7 oraz § 3 – w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia,

  - w przypadku nienależytego wywiązania się ze zobowiązań niepieniężnych wynikających z niniejszej umowy, w szczególności określonych w § 2 ust. 5 i 7 oraz § 3 – w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) za każde naruszenie.

- Dający zlecenie zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w przypadku rozwiązania umowy przez Przyjmującego zlecenie z przyczyn leżących po stronie Dającego zlecenie – w wysokości 10% wartości umowy netto.

- Przyjmujący zlecenie wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia bez dodatkowych wezwań do zapłaty.

- Niezależnie od kar umownych Dający zlecenie może domagać się od Przyjmującego zlecenie odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość poniesionej przez niego szkody będzie przekraczać wysokość zastrzeżonej kary umownej.

( 9

Przyjmujący zlecenie nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych 
w wyniku realizacji niniejszej umowy bez zgody Dającego zlecenie.

( 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.) i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  -Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.).

( 11

Zmiany umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.

( 12

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy 
dla Dającego zlecenie.

( 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

# Dający zlecenie                                                   Przyjmujący zlecenie