**PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II we Wschowie
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 2022 – 2024**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres działalności** | **Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy** | **Sposób realizacji** | **Termin realizacji** |
| **1.** | Dokonanie analizy stanu obiektu Szkoły Podstawowej nr 3 we Wschowie pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy | Dyrektor, Przedstawiciel zespołu ds. dostępności, Kierownik obiektów sportowych  | Przegląd stanu dostosowania obiektu w aspekcie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym.  | styczeń 2022 |
| **2.** | Dokonanie samooceny pod kątem sposobów dostosowania obiektu Szkoły Podstawowej nr 3 do minimalnych wymagań dotyczących dostępności  | Dyrektor, Przedstawiciel zespołu ds. dostępności, Kierownik obiektów sportowych  | Aktualizacja deklaracji dostępności  | styczeń 2022 |
| **3.**  | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie:* architektonicznym
* cyfrowym
* informacyjno-komunikacyjnym
 | Dyrektor, Przedstawiciel zespołu ds. dostępności, | * 1. wyznaczenie i oznakowanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych na terenie szkoły
	2. częściowe dostosowanie strony internetowej www.sp3.wschowa.com.pl dla osób ze szczególnymi potrzebami
	3. oznakowanie schodów i stopni taśmami o jaskrawych kolorach
	4. zapewnienie informacji o rozkładzie pomieszczeń w sposób głosowy i wizualny
	5. zapewnienie odpowiedniej nawigacji do najważniejszych pomieszczeń
	6. opisanie pomieszczeń zrozumiale dla wszystkich grup osób ze szczególnymi potrzebami - w alfabecie Braille'a lub wypukłą numeracją, matowe kontrastowe tło
	7. wyznaczenie miejsca wprowadzania psa asystującego, z zachowaniem norm sanitarnych.
	8. wdrożenie ewakuacji osób z niepełnosprawnościami
	9. zapewnienie dostępu na wszystkie kondygnacje budynku
	10. zapewnienie pozbawionej barier nawierzchni (nawierzchnia antypoślizgowa).
	11. doposażenie miejsca odpoczynku w ciągach komunikacyjnych
	12. oznaczenie szklanych powierzchni - naklejenie odpowiednich wyróżników na drzwiach i gablotach
	13. oznaczenie kontrastowo włączników światła, dzwonków w miejscach ogólnodostępnych.
 | grudzień 2024  |