# UMOWA  Nr FI.272.1.   .2022

# zawarta w dniu …………………... roku w Kożuchowie

pomiędzy:

Gminą Kożuchów z siedzibą w Kożuchowie  przy ul. Rynek 1A

NIP 925 19 57 786     REGON 970770327

reprezentowaną przez:

Pawła Jagasek – Burmistrza Kożuchowa

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Kożuchów – Joanny Rajewskiej - Jaworowicz,

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………………………………zwanym dalej „Wykonawcą”,

o następującej treści:

§ 1.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku OPS przy ul. 1 Maja w Kożuchowie ”. Zakres zadania obejmuje min.

- Budowę podjazdu/pochylni dla osób niepełnosprawnych,

- Remont nawierzchni chodników/schodów terenowych,

- Wymianę stolarki drzwiowej,

- Regulację wysokościową istniejących włazów i pokryw uzbrojenia podziemnego,

- Humusowanie terenów i pasów zieleni.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa – stanowiąca załącznik do niniejszej umowy w skład której wchodzi:

1)	Projekt budowlany pn. „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i remont chodników w otoczeniu budynku przy ul. 1 Maja 40 w Kożuchowie wraz z uzgodnieniami;

2)	Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

3)	Przedmiar robót

4)	Zgłoszenie robót.

- Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu umowy:

  - W przypadku, gdy uzgodnienia z właścicielami sieci to nakazują, wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac pod nadzorem właścicieli sieci oraz poniesienia kosztów tego nadzoru.

  - Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem właścicieli lub użytkowników nieruchomości przyległych do terenu budowy o utrudnionym dojeździe do tych nieruchomości i jego czasookresie. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania z tytułu poniesionych strat będących następstwem uniemożliwienia dojazdu. W przypadku, gdy w wyniku braku powiadomienia dojdzie do żądania wypłaty odszkodowania za poniesione straty, wykonawca zobowiązuje się do zapłaty tego odszkodowania z tytułu poniesionych strat.

  - W ramach przedmiotu zamówienia do obowiązków wykonawcy należy m.in.:

  - zapewnienie obsługi geodezyjnej w trakcie budowy,

  - wykonywanie niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzenia prawidłowości realizowanych robót wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących wykonania i odbioru robót z przekazaniem zamawiającemu odpowiednich protokołów,

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowanie uszkodzeń w sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robót oraz za przerwy w korzystaniu z sieci, a także za uszkodzenia i szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek prowadzonych robót.

§ 2.

Termin realizacji zamówienia do 30.08.2022 roku

§ 3.

Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ………………brutto (słownie: ………………………………….).

§ 4.

  - Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z protokołem odbioru robót przez Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy.

  - Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

  - Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu.

§ 5.

  - Wykonawca zobowiązany jest do:

- oznakowania i zabezpieczenia terenu prac zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

- urządzenia placów składowych, doprowadzenia energii elektrycznej i wody do terenu budowy oraz poniesienia kosztów zużytych mediów wynikających z ustaleń poczynionych z zarządcą obiektu.

- prowadzenia robót w sposób nie powodujący zagrożenia dla bezpieczeństwa osób i mienia.

  - Za ewentualne szkody osób i mienia powstałe w wyniku prowadzonych robót odpowiada Wykonawca.

  - Wykonawca przedłoży Zamawiającemu atesty na wbudowane materiały najpóźniej w dniu odbioru końcowego robót objętych niniejszą umową.

§ 6.

            - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, liczone od wartości umowy określonej w § 3, w przypadku:

- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10 %,

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5%, za każdy dzień opóźnienia,

- za zwłokę w usunięciu wad w przedmiocie umowy w okresie gwarancji – w wysokości 0,5%, za każdy dzień zwłoki.

            - Ustala się, że kary umowne zostaną potrącone Wykonawcy z należnego mu wynagrodzenia i Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie tych potrąceń.

            - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający – w wysokości 10% wartości umowy określonej w § 3.

            - Zastrzeżenie wysokości kar umownych nie wyłącza prawa żądania przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, jeżeli powstała szkoda przewyższy wysokość tych kar.

§ 7.

- Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcy gwarancji.

- Termin gwarancji liczony będzie od daty odbioru końcowego robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w ramach gwarancji w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.

§ 8.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 9.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10.

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy rozstrzyga sąd właściwy ze względu na miejsce zawarcia umowy.

§ 11.

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca.

……………………..……..                                                                               ………………….………

Zamawiający:                                                                                               Wykonawca:

Załączniki:

  - Dokumentacja projektowa w skład, której wchodzi:

- Projekt budowlany pn. „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i remont chodników w otoczeniu budynku przy ul. 1 Maja 40 w Kożuchowie wraz z uzgodnieniami;

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

- Przedmiar robót

- Zgłoszenie robót.

  - Formularz ofertowy wykonawcy.

  - Kosztorys ofertowy.