                - Sprawa nr IR.IV-271-02/2011                SIWZ Załącznik Nr 4 – Wzór umowy                                                     strona 15

WZÓR UMOWY

# UMOWA  Nr  IR.IV-272-01/2011

zawarta dnia  ......................... w Krośnie Odrzańskim  pomiędzy GMINĄ KROSNO ODRZAŃSKIE, zwaną   w treści umowy  „ZAMAWIAJĄCYM”, którą reprezentuje:

Marek Cebula         –     Burmistrz Miasta

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy   –   Ilony Ogiby,

a   ...................................................................................................................................., zwanym                 w treści umowy „WYKONAWCĄ”,  reprezentowanym przez:

.....................................................................................................

o następującej treści:

§  1

Na podstawie dokonanego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego     w trybie przetargu nieograniczonego z dnia  ............... oraz przedłożonej dnia ..................oferty, Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie p.n.:

„REMONT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W BUDYNKACH „A” ORAZ „B”

URZĘDU MIASTA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM”

§  2

1. Na przedmiot umowy określony w § 1 składa się zakres rzeczowy  szczegółowo opisany            w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, obejmujący remont pomieszczeń toalet                    w budynkach Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

2. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z projektem. Szczegółowy zakres zamówienia określa opis techniczny oraz przedmiar robót załączone do SIWZ.

3. Dokumenty składające się na SIWZ stanowią integralną część umowy i są w posiadaniu obu stron.

§  3

Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień    .................

Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień   ..................

§  4

Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca został zapoznany z przedmiotem zamówienia w oparciu o projekty budowlane oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót będące w posiadaniu  Zamawiającego.

                - Sprawa nr IR.IV-271-02/2011                    SIWZ Załącznik Nr 4 – Wzór umowy                                                  strona 16

§  5

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy pod realizację robót w terminie do 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.

§  6

1. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia projektów technicznych, które określa przedmiot umowy w ramach zamówienia w 2 egzemplarzach (po jednym do każdego z budynków)                  wraz z oświadczeniem o kompletności –  w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i oddania Zamawiającemu kompleksowo wykonanego przedmiotu umowy, zgodnego z dostarczonym projektem technicznym, wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami.

§  7

1. Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru w osobie: .....................................................................

2.  Inspektor Nadzoru działa w ramach umocowania określonego przepisami ustawy  z  dnia 07 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 156, poz.1118 z 2006 r. z późn. zm. ).

3.Robotami na budowie  ze strony Wykonawcy kierować będzie:  ........................

§  8

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy.

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

a) roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio        z wykonywaniem robót – od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,

b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi oraz ruchem pojazdów mechanicznych.

3. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne na koszt  własny.

4. Wykonawca na własny koszt założy liczniki zużycia wody i energii elektrycznej oraz będzie

ponosił koszty zużytej przez siebie wody i energii w okresie realizacji robót.

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i utrzymania na swój koszt ogrodzenia placu budowy oraz do strzeżenia mienia znajdującego się na terenie budowy oraz do zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas realizacji robót.

6. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą-Prawo Budowlane oraz do udostępniania im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

                - Sprawa nr IR.IV-271-02/2011                         SIWZ Załącznik Nr 4 – Wzór umowy                                        strona 17

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z materiałów własnych.

8. Materiały, o których mowa w ust. 7 powinny odpowiadać co do jakości wymogom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie.

9. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą.

10.Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia w terminie umownym robót zapewniających bieżące funkcjonowanie Urzędu.

11. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy              i przekazania go Zamawiającemu w terminie na dzień odbioru robót.

§  9

Wykonawca zobowiązuje się wykonać cały zakres robót własnymi siłami.

lub  (niepotrzebne zdanie wykreślić):

Wykonawca zobowiązuje się wykonać następujący zakres robót ................................... przy pomocy podwykonawców:..............................................., za których działania ponosi odpowiedzialność. Do zawarcia umowy z podwykonawcą stosuje się przepisy art. 6471 Kodeksu cywilnego.

§  10

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia ustalonego w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu.

2. Ustalone w tej formie, niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą brutto ................................zł  słownie brutto: ................................................................................ złotych ....../100 (w tym: wartość robót netto ........................ .zł + podatek VAT ...................... zł)   i nie podlega żadnym przeliczeniom cen; obejmuje wszelkie narzuty i dodatki dla Wykonawcy oraz podatek VAT.

§  11

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot odbioru nastąpi dwoma fakturami –  przejściową i końcową, po zakończeniu umownych zakresów robót w poszczególnych budynkach, osobno za budynek "A" oraz za budynek "B" w wysokościach zgodnych z załączonymi do oferty przedmiarami, i ich odbiorze przez Zamawiającego.

2. Wykonawca wystawi fakturę VAT na:  Gmina Krosno Odrzańskie,  66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, w terminie do 7 dni od daty odbioru przedmiotu umowy.

3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada    NIP   926-10-00-601.

4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i  posiada  NIP  nr  ........................

5.  Zapłata faktury VAT  za realizację przedmiotu umowy nastąpi w terminie do  30 dni licząc od daty  doręczenia zamawiającemu faktury VAT wraz z dokumentami rozliczeniowymi  (protokół odbioru robót).

                - Sprawa nr IR.IV-271-02/2011            SIWZ Załącznik Nr 4 – Wzór umowy                                                        strona 18

§  12

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w kwocie ...................................... zł w formie ...................................., w terminie do dnia podpisania  umowy.

2. Strony postanawiają, że:

2.1.  30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (na kwotę ................ zł)  jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady,

2.2.  70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (tj. kwota ................ zł) jest przeznaczone jako gwarancja zgodnego z umową wykonania robót.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, będzie przechowywane i zostanie zwolnione w terminach:

3.1. część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót (................zł) zostanie zwolniona dla Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez wykonawcę robót budowlanych i przyjęcia ich przez zamawiającego jako należycie wykonanych. (tj....................................),

3.2. część zabezpieczenia stanowiąca zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi (..............................zł) zostanie zwolniona nie później niż w  15 dniu po upływie terminu rękojmi za wady  (tj.................................), o ile wady stwierdzone w okresie gwarancji i rękojmi zostały usunięte.

§  13

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za niedotrzymanie terminu zakończenia robót – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi                  w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru, wyszczególniony w §10 ust.2 umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  - za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy        w wysokości 10% ryczałtowego wynagrodzenia umownego.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

3.1. za opóźnienie w przekazaniu placu budowy i dokumentacji w wysokości 0,2 % za                                                                                        każdy dzień zwłoki;

3.2. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z jego winy w wysokości 10 % ryczałtowego wynagrodzenia umownego.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego                                                                                                                             wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§  14

1.Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. Odbiór

                - Sprawa nr IR.IV-271-02/2011                         SIWZ Załącznik Nr 4 – Wzór umowy                                             strona 19

końcowy inwestycji od Wykonawcy nastąpi po zakończeniu wszystkich robót, niezależnie od odbiorów częściowych.

2. Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem               w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. Brak ustosunkowania się inspektora do wpisu również oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. Zastrzeżenia inspektora do zgłoszenia gotowości do odbioru powodują konieczność wykończenia robót i dokonania ponownego wpisu  o gotowości do odbioru.

3. Zamawiający zgodnie z postanowieniami SIWZ  rozpocznie odbiór najpóźniej w dniu ........................................... po  zawiadomieniu go przez wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru, pisemnie zawiadamiając o tym Wykonawcę.

4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze.

5. Zamawiający może odmówić odbioru robót, jeżeli w czasie wykonywania czynności  odbiorowych ujawniono wady w przedmiocie odbioru.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru)                 o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru robót uznanych za wadliwe.

7. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi.

8. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz          w okresie rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwolnienie ustalonej  w umowie części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 12 niniejszej umowy.

§  15

1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru końcowego oraz za wady powstałe po odbiorze końcowym, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie w chwili odbioru końcowego przez okres 36 miesięcy.

2. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek wad rozwiązań projektowych, których wprowadzenia żądał oraz za wady obiektów powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu.

3. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie należy zawiadomić Wykonawcę.

4. Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad, uwzględniając możliwości techniczno-organizacyjne Wykonawcy. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

6.  Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte

                - Sprawa nr IR.IV-271-02/2011                          SIWZ Załącznik Nr 4 – Wzór umowy                                             strona 20

w wyznaczonym terminie.

§  16

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§  17

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy  Prawo zamówień publicznych.

§  18

Wszelkie spory wynikłe między stronami na tle realizacji  niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd rzeczowo właściwy wg siedziby Zamawiającego.

§  19

Umowę niniejszą sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach,  jeden dla Wykonawcy  i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

§  20

Załącznikami do niniejszej umowy są:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY				WYKONAWCA

AKCEPTUJĘ  WZÓR  UMOWY

......................................................................................................

data, pieczątka i podpis Wykonawcy  lub  osoby upoważnionej