- Formularz   umowy  - roboty budowlane

UMOWA

NR IR.IX.272.2.2013

zawarta w dniu .......................   pomiędzy Gminą Krosno Odrzańskie, reprezentowaną przez:

1. Burmistrza Miasta  - Marka Cebulę,

2. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Ilony Ogiby

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,                                                                          a:   .................................., z siedzibą  .......................................................,  reprezentowanym przez ..........................................................,                                                                        zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. 
z późn. zm.) oraz przedłożoną ofertą Nr ........ z dnia ............... 2013 roku, Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia polegający                    na  wykonaniu robót budowlanych,  pn.

„Budowa świetlicy wiejskiej  w miejscowości Szklarka  Radnicka gmina Krosno Odrzańskie”

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa projekt budowlany oraz przedmiar robót załączone do SIWZ.

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z ofertą przetargową Wykonawcy             i harmonogramem prac stanowi załącznik do niniejszej umowy.

4. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
a także zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyższej staranności.

§ 2

1. Na przedmiot umowy określony w § 1 ust.1 i 2 składa się następujący zakres rzeczowy, szczegółowo opisany w przedmiarze prac i dokumentacji projektowej, obejmującej roboty budowlano – montażowe:

1.1. Budynek świetlicy wiejskiej  wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, ze strychem nieużytkowym.  Dane techniczne budynku świetlicy wiejskiej:

1) powierzchnia użytkowa  - 158,25 m2,

2) powierzchnia zabudowy   - 186,05 m2,

3) kubatura budynku -  827,92 m3.

Budynek wyposażony w instalacje:  wod - kan, elektryczne, ogrzewanie c.o. i kotłownię, wentylację grawitacyjną i mechaniczną.

1.2. Wiata na drewno opałowe o konstrukcji drewnianej. Dane techniczne wiaty;

1) powierzchnia użytkowa  - 13,10 m2,

2) powierzchnia zabudowy   - 13,10 m2,

3) kubatura budynku -  38,00 m3.

1.3. Elementy uzbrojenia terenu -  budowa  przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego, elektrycznego wraz z oświetleniem terenu - 2 latarnie

1.4. Wykonawca udziela rękojmi z tytułu  wad przedmiotu zamówienia na okres 36 miesięcy.

§ 3

Termin wykonania zamówienia

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy - rozpoczyna się z dniem podpisania umowy z Wykonawcą.

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy - w ciągu 12 - u miesięcy, licząc od daty podpisania niniejszej umowy. Za datę zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy i przekazania dokumentacji odbiorowej / powykonawczej.

3. Wszystkie opracowania dokumentacyjne wynikające z SIWZ Wykonawca wykona 
w terminie umożliwiającym prawidłowe wykonanie całości zadania inwestycyjnego.

4. Wszystkie roboty Wykonawca wykona zgodnie z projektem budowlanym i wydanym pozwoleniem na budowę oraz zakończy w terminie  określonym w ust. 2.

5. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2 
w przypadku:

a)  z powodu siły wyższej,

b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych i hydrologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót  budowlanych w terminie.

6. Podstawą do żądania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy jest zawiadomienie Zamawiającego w ciągu 3 dni, licząc od daty zaistnienia okoliczności, o których mowa 
w ust. 5.

§ 4

Przedstawiciele stron

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych, 
z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową, obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy / kierownicy robót budowlanych................................. posiadający uprawnienia budowlane o specjalności ……………… nr …………… z dnia …………….., pozostający w ciągłej dyspozycji przez czas realizacji robót.

§ 5

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy kopii decyzji pozwolenia na budowę wydanej przez Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim i projektu budowlanego w dniu podpisania  umowy.

2. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót, w terminie do 7 dni licząc od dnia podpisania umowy;

3. Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego;

4. Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

5. Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 6

Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

2. Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót;

3. Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

4. Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym 
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. 
Nr 243, poz. 1623), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

5. Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

6. Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających 
z następujących ustaw : Prawo ochrony środowiska i O odpadach.

7. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i oddania Zamawiającemu kompleksowo wykonanego przedmiotu umowy, zgodnego z dostarczonym projektem budowlanym, wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami techniczno- budowlanymi, oraz normami w terminie określonym w § 3 ust. 2.

9. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

10. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 
w tym także ruchem pojazdów;

11. Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

12. Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

13. Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie 
i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

14. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na

własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

15. Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentacji powykonawczej;

16. Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

17. Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

18. Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia.

19. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) 
o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

20. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.

21. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

22. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

23. Kierownik budowy (kierownicy robót budowlanych) zobowiązany jest (zobowiązani są)      do prowadzenia dziennika budowy.

24. Kierownik budowy (kierownik robót budowlanych) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

§ 7

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają całkowite wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: brutto: ……………............... zł, (słownie: ...............................................................................................................................).

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty                            i nie podlega żadnym przeliczeniom, obejmuje wszelkie narzuty i dodatki dla WYKONAWCY.

3. Płatność z tytułu wykonania zamówienia określonego umową, realizowana będzie;

- fakturami częściowymi, potwierdzonym  protokołem odbioru częściowego robót,

- fakturą końcową,

zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, ale nie częściej niż  raz w kwartale.

4. Strony postanawiają, ze rozliczenie za wykonany  zakres robót  będzie odbywało się:               a) w formie faktur częściowych, wystawionych w następujących  terminach:  wystawionych  na koniec 2013 roku, oraz  na koniec I, II kwartału  w 2014 roku, po uzyskaniu oświadczenia inspektora nadzoru potwierdzającego prawidłową realizację projektu, zgodnie  z harmonogramem rzeczowym inwestycji.

b)  faktury końcowej, wystawionej po całkowitym zakończeniu i bezusterkowym odbiorze końcowym inwestycji, potwierdzonym protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami częściowymi, nie może przekroczyć  80% ceny  umownej.

6. ZAMAWIAJĄCY ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty                       jej doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi (protokół odbioru częściowego             a dla faktury końcowej protokół odbioru końcowego wraz z dokumentacją powykonawczą).

7.   Za dzień zapłaty uważa się dzień  obciążenia  rachunku Zamawiającego.

8.  Zapłata faktur będzie dokonywana na konto WYKONAWCY numer:................ .

9. Bez zgody Zamawiającego nie można dokonać  cesji należności wynikających                  z tej umowy.

§ 8

Odbiory

1. Odbiór przedmiotu umowy  - odbiory robót budowlanych:

1.1. Odbiory poszczególnych zakresów rzeczowych określonych w umowie odbywać 
się będą w okresach wynikających z harmonogramu rzeczowo – finansowego, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.

1.2. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

1) Odbiory częściowe  za wykonanie części robót,

2) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

3) Odbiór końcowy.

2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość 
do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie działań przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

1) dziennik budowy,

2) geodezyjny pomiar powykonawczy  - mapy w skali 1:500 zarejestrowane w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim,

3) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,

4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób 
i sprawdzeń,   i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5) oświadczenie Kierownika budowy (kierowników robót budowlanych) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

6) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane 
są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót),

7) pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 10 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

8.  Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, uznaje się datę  bezusterkowego odbioru stwierdzoną  w protokole odbioru końcowego.

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w § 7 ust. 1, tj. ................... zł (słownie złotych

..........................................) w formie ............................................................

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy 
w następujących terminach:

a) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia,

b) 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§ 10

Kary umowne

1.	Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za niedotrzymanie terminu zakończenia robót - w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia zakończenia terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 5% wynagrodzenia umownego, określonego w § 7.

2.	Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia  kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia umownego, określonego w § 7, poprzez stosowne obniżenie o wysokość kary .

§ 11

Umowy  o podwykonawstwo

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać cały zakres  robót własnymi siłami .

lub

(niepotrzebne  zdanie wykreślić)

Wykonawca zobowiązuje się wykonać następujący zakres robót własnymi siłami       ………………………………………,  stanowiący  …  % wartości robót,  a pozostały zakres robót ……………………………… zobowiązuje się  wykonać przy pomocy podwykonawców: ...................…………………, za których  działania ponosi  odpowiedzialność. Do zawarcia umowy  z podwykonawcą  stosuje   się przepisy  art. 647 Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania robót innym osobom bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności – art. 647(1) KC stosuje 
się odpowiednio.

3. W przypadku powierzenia części wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu udokumentowania przez Wykonawcę faktu zapłaty podwykonawcom wymagalnych wynagrodzeń w zakresie, w jakim Strony ponoszą wobec podwykonawców solidarną odpowiedzialność za zapłatę tych wynagrodzeń 
– do wysokości wynagrodzeń niezapłaconych. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot, które Zamawiający zapłacił podwykonawcom wskutek skierowania do niego roszczeń podwykonawców niezaspokojonych przez Wykonawcę, opartych na przepisie art.647(1) §5 Kodeksu cywilnego w terminie 14 dni od dnia wezwania do zapłaty, wraz z wszelkimi kosztami, jakie z tego tytułu poniósł Zamawiający.

4. W przypadku powierzenia wykonania umowy, wyłączną odpowiedzialność za wykonanie umowy ponosi Wykonawca.

§ 12

## Uprawnienia  z tytułu rękojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy przez okres 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego.

2.1. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad 
w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres rękojmi zostanie przedłużony o czas naprawy.

2.2.  Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady.

2.3.  Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

2.4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy

3. Okres  rękojmi ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 13                                                                                                                                            Zmiana  umowy

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną 
na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany -  w przypadkach określonych w § 3 ust. 5 i 6 w zakresie zmiany terminu wykonania umowy z powodu złych warunków atmosferycznych.

§ 14

Warunki odstąpienia od umowy

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w takim przypadku może nastąpić w terminie jednego miesiąca 
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

2) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

3) Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 7 dni bez uzasadnionych przyczyn, oraz 
nie kontynuuje ich pomimo wezwania ZAMAWIAJĄCEGO, złożonego na piśmie,

4) Wykonawca przerwał realizację i przerwa trwa dłużej niż  7 dni;

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W razie odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obowiązują następujące obowiązki szczegółowe :

3.1.Wykonawca przy udziale Zamawiającego, w terminie 7 dni od daty odstąpienia 
od umowy, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu 
na dzień odstąpienia,

3.2.Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, 
na koszt Zamawiającego w przypadku odstąpienia od umowy z powodów określonych 
w punkcie 1.1 oraz na koszt własny w przypadku odstąpienia od umowy z powodów określonych w punktach: 1.2, 1.3, 1.4. Jeżeli Wykonawca odmówi wykonania zabezpieczenia robót lub nie wykona zabezpieczenia w uzgodnionym terminie,

to Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie zabezpieczenia robót innemu wykonawcy na koszt wykonawcy umownego w sytuacjach określonych w punktach: 1.2, 1.3, 1.4.

3.3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów i konstrukcji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

3.4. Wykonawca zgłosi do dokonanie przez Zamawiającego niezwłocznego odbioru robót przerwanych, oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło 
z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; a najpóźniej w terminie 14 dni usunie 
z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

3.5. Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca 
nie odpowiada, zobowiązany jest do:

1) dokonania odbioru robót przerwanych, oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane i odebrane do dnia odstąpienia,

2) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 15

Postanowienia ogólne

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót, odpowiednim do rozpoznawania tych sporów jest właściwy rzeczowo dla Zamawiającego sąd powszechny.

§ 16

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz Prawa Zamówień Publicznych.

2. Ustala się, że o wszystkich zmianach strukturalnych oraz własnościowych podmiotów zawierających umowę strony będą się wzajemnie informowały.

§ 17

Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

§ 18

Załącznikami do umowy są:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- Oferta Wykonawcy.

- Harmonogram Rzeczowo-Finansowy

| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |