# UMOWA Nr _________________________

zawarta w dniu _________________ 2007 roku pomiędzy Gminą Krosno Odrzańskie,  reprezentowaną przez:

Andrzeja Chinalskiego – Burmistrza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Bożeny Miech,

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a; __________________________________________________ zwanym dalej Wykonawcą

o następującej treści:

§ 1

- WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania prace polegające na: budowie oświetlenia drogowego w Krośnie Odrzańskim ul. Kazimierza Odnowiciela, Władysława Łokietka, Fryderyka Chopina i Józefa Bojarskiego

1. Zakres robót ul. Kazimierza Odnowiciela i Władysława Łokietka

1) stawianie słupów oświetleniowych SO9/PR-F (h-9m) stalowych rurowych ocynkowanych posadawianych na fundament B-120 lub słup równoważny, z wnęką dla zamontowania złącza bezpiecznikowego IZK – 11szt.

2) montaż wysięgników W9/1oc/1500 KR16  lub równoważnych – 4szt + W9/1oc/1000 KR16 lub równoważny – 7szt.

3) montaż na wysięgniku słupa opraw  JET 2 150W IP 65 CL.I /lub równoważnej z lampą sodową HPS-T 150W lub SON-T PIA Plus 150W  lub innej równoważnej – 11szt.)

4) układanie kabla YAKY 4 x 35mm2 zasilającego słupy oświetleniowe – 397m

5)   uziemienie  słupów końcowych oświetleniowych

2. Zakres robót ul. Józefa Bojarskiego

1) stawianie słupów oświetleniowych SO8/Noc (h-8m) stalowych ocynkowanych  profilowanych posadawianych na fundament B-120/lub słup równoważny, z wnęką                      dla zamontowania złącza bezpiecznikowego IZK – 4szt

2) montaż wysięgników W6/1oc/1500 KR12 /lub równoważnych  – 4szt

3) montaż na wysięgniku słupa opraw JET 2 100W IP 65 CL.I /lub równoważnej z lampą sodową HPS-T 100W lub SON-T PIA Plus 100W  lub innej równoważnej

4) układanie kabla YAKY 4x25mm2 zasilającego słupy oświetleniowe  – 144m

5) podmostkowanie kabla zasilającego oświetlenie do istniejącej linii napowietrznej oświetlenia

6) uziemienie  słupa końcowego oświetleniowego i słupa ŻN/P-10

3. Zakres robót ul. Fryderyka Chopina

1) stawianie słupów oświetleniowych SO8/Noc (h-8m) stalowych ocynkowanych profilowanych posadawianych na fundament B-120 / lub słup równoważny, z wnęką dla  zamontowania złącza bezpiecznikowego IZK – 7szt

2) montaż wysięgników W6/1oc/1500 KR12 /lub równoważnych – 7szt

3) montaż na wysięgniku  słupa opraw  JET 2 100W IP 65 CL.I /lub równoważnej z lampą sodową HPS-T 100W lub SON-T PIA Plus 100W  lub innej równoważnej

4) układanie kabla YAKY 4x25mm2 zasilającego słupy oświetleniowe – 265m

5) podmostkowanie kabla zasilającego oświetlenie do istniejącej linii napowietrznej oświetlenia

6) uziemienie słupów końcowych oświetleniowych i słupa ŻN/P-10

4. Zamówienie obejmuje ponadto następujące elementy i prace, które oprócz elementów zawartych w przedmiarze powinny być uwzględnione w cenie ofertowej

- wszystkie prace geodezyjne związane z wytyczaniem, pomiarami powykonawczymi i dokumentacją powykonawczą realizowanego zadania,

- zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót pod względem BHP,

- prace przygotowawcze i porządkowe w trakcie i po realizacji robót,

- koszty związane z zajęciem pasa drogowego drogi krajowej (ul. Obrońców Stalingradu).

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania innych prac zgodnie z otrzymanym przedmiarem robót, opisem technicznym i dokumentacją budowlaną.

- Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru końcowego spisanego       z WYKONAWCĄ, który złoży oświadczenie że są one wykonane zgodnie z umowa, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami, i że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć.

- Płatność z tytułu wykonania zamówienia określona umową, realizowana będzie jedną fakturą końcową.

§ 2

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu.

2. Ustalone w tej formie, niezmienne wynagrodzenie WYKONAWCY wyraża się kwotą brutto: _______________________ (słownie: ______________________________ złotych) łącznie z podatkiem VAT

3. Należności za wykonane prace będzie płatna w terminie 30 dni od daty złożenia                    u ZAMAWIAJĄCEGO faktury po odbiorze przedmiotu umowy.

§ 3

    - Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień: ________________ 2007 r.

    - Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień: 3 m-ce od daty podpisania   umowy

§ 4

- WYKONAWCA sporządza protokół przekazania przedmiotu umowy. Protokół podpisują strony umowy.

- Koszty usuwania ewentualnych wad ponosi WYKONAWCA, a okres ich usuwania ZAMAWIAJĄCY ustali w porozumieniu z WYKONAWCĄ.

- W przypadku nie usunięcia wad, ZAMAWIAJĄCY upoważniony jest do ich usunięcia        na koszt i ryzyko WYKONAWCY.

- Gmina nie odpowiada za błędy w podkładach geodezyjnych na których wykonano dokumentację projektową.

§ 5

WYKONAWCA odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocy zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

§ 6

- Strony zgodnie oświadczają, że będą współpracować, konsultując wzajemnie swoje uwagi i propozycje dotyczące pracy i dołożą, wszelkich starań dla usunięcia ewentualnych utrudnień hamujących prace budowlane.

- Dodatkowe dane i materiały, których potrzeba wyłoni się w trakcie realizacji umowy, ZAMAWIAJĄCY dostarczy w terminach uzgodnionych z WYKONAWCĄ.

§ 7

- WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę pieniężna za każdy dzień zwłoki        w oddaniu przedmiotu zamówienia objętego umową, w wysokości 0,1 % wartości ogólnej zadania.

- Za zwłokę w usunięciu wad projektu, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę pieniężna za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,2 % wartości ogólnej zadania

§ 8

- WYKONAWCA zobowiązany jest zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU odszkodowanie           w wysokości 10% ceny umownej w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn;             za które ponosi odpowiedzialność.

- W przypadku przerwania prac objętych niniejszą, umowa z powodu okoliczności,              za które odpowiada ZAMAWIAJĄCY, wysokość wynagrodzenia za wykonana pracę zostanie ustalona na podstawie protokolarnie stwierdzonego przez strony zaawansowania prac.

- Protokół, o którym mowa wyżej będzie podstawą do rozliczenia wynagrodzenia za pracę.

§ 9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 10

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy WYKONAWCA zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenie do ZAMAWIAJĄCEGO.

- Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczenia WYKONAWCA w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia roszczenia.

- Jeżeli ZAMAWIAJĄCY odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 2  może zwrócić się do odpowiedniego sądu powszechnego.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Prawa Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego, oraz w sprawach procesowych Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§ 12

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                      WYKONAWCA