SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej poniżej  kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy  Prawo zamówień publicznych [tj Dz. U. nr 223, poz.1655 z 2007r.]

na realizację zadania inwestycyjnego pn:

„Uporządkowanie  gospodarki  wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Krosno Odrzańskie – budowa kanalizacji sanitarnej

w miejscowości Morsko”

# TOM I

CZĘŚĆ OGÓLNA

A/ Instrukcja dla oferentów

B/ Formularz ofertowy z załącznikami

C/ Formularz Umowy

Zamawiający:

Gmina Krosno Odrzańskie

ul. Parkowa 1

66-600 Krosno Odrzańskie

NIP 926-10-00-601

tel.:  0-68/ 383 50 17

fax.: 0-68/ 383 51 22

e-mail: sekretariat@krosnoodrzanskie.pl

Zatwierdzam:

……………………………..

Krosno Odrzańskie, dnia 21 marca 2008 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

# Spis Treści:

Tom 1   CZĘŚĆ OGÓLNA

A/  Instrukcja dla oferentów

B/  Formularz oferty z załącznikami

C/  Formularz umowy

Tom 2   CZĘŚĆ OGÓLNA

D/  Formularz cenowy – przedmiar robót

Tom 3   DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

E/  Opis techniczny do projektu budowlanego- Kanalizacja sanitarna  dla miejscowości Gostchorze, Morsko Kamień i ul. Armii Czerwonej w Krośnie Odrzańskim.

Opis techniczny-Przepompownia  ścieków PS-34 Morsko - br. konstrukcyjna

Opis techniczny-Przepompownia  ścieków PS-34 Morsko - br. elektryczna

Tom 4  DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

F/ Informacja do planu  bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia  - BIOZ

Tom 5  SPECYFIKACJE TECHNICZNE

G/ Specyfikacja techniczna  wykonania i odbioru robót

budowlanych:

Tom 6   RYSUNKI

rys. 0A- układ kanałów

rys. nr 6 - plan sytuacyjny kanalizacji w Morsku

rys. nr 21- Profil kolektora KS34+KS34.1+KS34.2

rys. nr 39 - Profil rurociągu tłocznego  RT-34 cz. 1

rys. nr 40 - Profil rurociągu tłocznego  RT-34 cz. 2

rys. nr 41 - Profil rurociągu tłocznego  RT-35 cz. 1

rys. nr 42 - Profil rurociągu tłocznego  RT-34 cz. 2

rys. nr 51-  Przepompownia PS-34

rys. nr 57 - Plan zagospodarowania przepompownia PS-34

rys. nr 63- studzienka kanalizacyjna  1200

rys. nr 64- Studzienka kanalizacyjna DN 315/425 w ter. utwardzonym

rys. nr 65- studzienka kanalizacyjna DN425  w dr. gruntowej

rys. nr 66- studzienka kanalizacyjna DN 600  w dr. gruntowej

rys. nr 67- rura ochronna

rys. nr 68- podwieszenie istn. uzbrojenia

Konstrukcja przepompowni PS-34 - rysunki numer: K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8

A)    INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW

INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW – Spis treści

- Instrukcje ogólne

- Tryb udzielania zamówienia.

- Zamawiający

- Przedmiot zamówienia

- Wyjaśnienia i modyfikacje warunków zamówienia

- Termin wykonania zamówienia

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposoby  i dokonywania oceny ich spełnienia

8.   Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

potwierdzenia spełnienia warunków  udziału w postępowaniu

9.   Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

10. Osoby uprawnione do  porozumiewania się z wykonawcami

11. Kwota i termin wniesienia wadium

12. Termin związania z ofertą

13. Opis  sposobu przygotowania ofert

14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert .

15. Informacja o trybie otwarcia ofert

16. Opis kryteriów i sposobu obliczenia ceny.

17. Opis obliczenia ceny

18. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert .

19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących  wykonawcy

w toku postępowania o udzielenie zamówienia

21. Informacja o formalnościach po wyborze oferty

22. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone  do treści zawieranej umowy

I. INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW

Wykonawcy są zobowiązani dokładnie zapoznać się i zastosować do wszystkich instrukcji, formularzy, warunków i specyfikacji zawartych w niniejszych dokumentach przetargowych. Nie przedstawienie wszystkich wymaganych informacji i dokumentów lub przedłożenie ofert przetargowych nie odpowiadających dokumentom przetargowym może spowodować odrzucenie oferty przetargowej.

1. INSTRUKCJE OGÓLNE

1.1.  Wykonawcy  przedstawiają swoje oferty na całość robót zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia [SIWZ]. Zamawiający nie przewiduje  składania ofert częściowych oraz wariantowych.

1.2.  Wykonawca  ponosi wszelkie  koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej         oferty przetargowej. Zamawiający w żadnym przypadku  nie odpowiada i nie może być pociągnięty  do odpowiedzialności z tytułu tych kosztów, niezależnie od przebiegu czy wyniku  procedury przetargowej.

1.3.  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności i nie pokrywa kosztów z tytułu jakichkolwiek   wydatków czy strat niezależnie od rodzaju, jakie może ponieść oferent  w związku z wizytą i badaniem placu budowy dotyczącym  robót, czy  jakiego  innego  aspektu  niniejszej oferty.

1.4. Wykonawca może  uczestniczyć tylko w jednej ofercie, czy to  indywidualnie, czy jako         partner w konsorcjum/spółce cywilnej w odniesieniu  do realizacji  projektu.

1.5. O udzielenie  zamówienia  mogą ubiegać się wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawcy ubiegający się  wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie  o udzielenie  zmówienia, ponoszą  solidarną         odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania        umowy.

1.6.  Wykonawca jest zobowiązany do inspekcji  i przeprowadzenia  badania placu  budowy         i otoczenia w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko         wszystkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania  oferty i podpisania umowy na realizację  projektu.

1.7.   Zamawiający  nie zorganizuje  spotkania wyjaśniającego lub wizyty  na placu budowy.

1.8.   Prace budowlane powinny  być zrealizowane na podstawie posiadanej  przez  Zamawiającego dokumentacji projektowej.

1.9. Wykonawca powinien ponumerować każdą zapisaną stronę  oferty. Ofertę należy złączyć w sposób uniemożliwiający wysunięcie którejkolwiek kartki.

1.10. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem  formy pisemnej pod rygorem         nieważności.

1.12. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnice  przedsiębiorstwa w rozumieniu         przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - co do których wykonawca   zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, ze nie mogą być udostępnione – muszą być oznaczone  klauzulą : „ Nie udostępniać – informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej   konkurencji [Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z 2003r.]” i załączone jako  odrębna część, nie złączona  z ofertą w sposób trwały.

1.13. W przypadku załączenia  do oferty  innych materiałów, niż wymagane przez  Zamawiającego [np. materiałów reklamowych, informacyjnych, powinny one stanowić odrębną część, nie złączoną z ofertą w sposób trwały.

1.14.Wszystkie  załączniki  do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część.

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1. Postępowanie  prowadzone  jest w trybie przetargu  nieograniczonego o wartości         szacunkowej zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach  wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2.2.  Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych [tekst jednolity Dz. U. Nr  223, poz.1655 z 2007r.].

2.3.  Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.4. Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych  Warunków Zamówienia:

1/  ustawa z dnia  29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych [Dz. U. Nr 223,             poz. 1655 z 2007r.],

2/ rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane [Dz. U. Nr 87, poz. 605],

3/ rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości  zamówień           publicznych [ Dz. U. Nr 241, poz. 1763 z 2007 roku],

4/ rozporządzenie  Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie  kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania  ogłoszeń urzędowi oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich [Dz. U. Nr 241, poz. 1762 z 2007 roku].

- ZAMAWIAJĄCY

Zamawiającym jest:

GMINA  KROSNO ODRZAŃSKIE

UL. PARKOWA 1   66-600   KROSNO ODRZAŃSKIE,

tel.  /068/3835017,                                 fax. /068/3835122

# REGON  970770267                             NIP  926-10-00-601

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie robót budowlano- montażowych związanych z realizacją zadania pn.:

„Uporządkowanie  gospodarki  wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Krosno Odrzańskie – budowa kanalizacji sanitarnej

w miejscowości Morsko”

4.1 Zamówienie obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 200 mm w miejscowości Morsko o długości łącznej L= 321,50 m, z przyłączami  8 posesji o długości L= 84,00 m  i  elementów konstrukcyjnych tranzytowej przepompowni ścieków PS-34 usytuowanej na działce nr 39 w  Morsku wraz ogrodzeniem terenu.

Przyłączenie przepompowni ścieków do zrealizowanego rurociągu tłocznego RT-34. Przyłączenie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do zrealizowanego rurociągu tłocznego RT-35.

w zakresie budowy:

a/  kolektorów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Morsko w obrębie zlewni  przepompowni PS-34:

- kanał KS-34 z rur PVC DN 200 o długości 178,50 m;

- kanał KS-34.1 z rur PVC DN 200 o długości 52,50 m;

- kanał KS-34.2  z rur PVC DN 200 o długości 90,50 m;

b/ przykanaliki do kanałów  KS.34- KS 34.2 z rur PVC DN 160 o długości 84,00 m.

c/ przepompownia  PS34 w m. Morsko na terenie działki nr 39, w zakresie:

- budowy komory pomp DN 2,00 m - studni zapuszczanej;

- budowy  komory zasuw DN 1,20 m - studzienki prefabrykowanej,

- budowy komory pomiarowej DN 1,20 m - studzienki prefabrykowanej,

- budowy ogrodzenia terenu przepompowni.

  - Informacje dodatkowe:

a/ Informuję, że wyposażenie technologiczne przepompowni ścieków PS34 nie jest objęte przedmiotowym zamówieniem.

b/  Zamawiający dysponuje decyzjami pozwolenia na budowę:

- nr 506/2005 wydanej przez Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim.

4.3. Zamówienie obejmuje ponadto następujące elementy i prace, które oprócz elementów zawartych w przedmiarze powinny być uwzględnione w cenie ofertowej:

- Wszystkie prace geodezyjne związane z wytyczaniem, pomiarami powykonawczymi i dokumentacją powykonawczą [ obejmująca w swym zakresie oprócz  powykonawczej mapy geodezyjnej, wykaz zmian ewidencyjnych, wykaz zmian opisowych budynku/ przepompowni] całości realizowanego zadania;

- Zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót pod względem BHP;

- Prace przygotowawcze i porządkowe w trakcie i po realizacji robót;

d) Koszty związane  organizacją ruchu na czas prowadzenia robót  w pasie drogowym.

4.4.  Zamawiający nie będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego.

4.5  Wspólny Słownik Zamówienia:

CPV  -  45.23.13.00-8,

45.23.24.40-8.

## WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Treść zapytań  wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie  internetowej www.krosnoodrzanskie.pl, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

- Pisemna treść wyjaśnienia zostanie jednocześnie przekazana wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ.

- Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

- O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, Zamawiający zawiadomi poprzez informację opublikowana na stronie internetowej: www.krosnoodrzanskie.pl.

6.  TERMIN WYKONANIA  ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający  przewiduje rozpoczęcie  prac budowlanych – do 14 dni od daty podpisania umowy.

2.  Zakończenie   robót w nieprzekraczalnym terminie – do 30 czerwca 2008 roku.

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

7.1.  Warunki udziału:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, wykażą, że  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie  w wykonywaniu  robót budowlanych o porównywanym zakresie z przedmiotem zamówienia, a w szczególności udokumentują, że jako wykonawca w okresie ostatnich 5 lat wykonał co najmniej 1 zamówienie  w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum – 300,00 m.

b) wykażą, że dysponują  wykwalifikowaną kadrą  posiadającą uprawnienia  budowlane do prowadzenia  i nadzorowania robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

c)  złożą ofertę zgodną z wymaganiami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przepisami Prawa zamówień publicznych

d)  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 223, poz.1655 z 2007 r.).

7. 2  Sposób dokonywania oceny:

Ocena spełniania  wymogów  udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie analizy  złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń  na zasadzie  sprawdzenia

„ spełnia – nie spełnia”

7.3.  Wykluczenia wykonawców:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację  majątku upadłego,

- wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także  za przestępstwo  skarbowe lub przestępstwo udziału  w zorganizowanej  grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej  grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo  przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej  grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej  grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej  grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział  tych wykonawców  w postępowaniu nie utrudni  uczciwej konkurencji,

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp,

- nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,

7.5.  O wykluczeniu z postępowania o udzielenie  zamówienia  wykonawcy zostaną       zawiadomieni po wyborze oferty najkorzystniejszej. Oferta  wykonawcy wykluczonego uznana  zostanie za odrzuconą.

7.6.   Odrzucenie oferty:

Zamawiający  odrzuci ofertę, jeżeli:

a)  jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych,

b)  jej treść nie odpowiada  treści SIWZ,

c)  jej złożenie  stanowi  czyn nieuczciwej  konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji,

d)   zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

e) jest nieważna  na podstawie  odrębnych przepisów,

f) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

g) zawiera  omyłki rachunkowe w  obliczeniu ceny, których nie można poprawić lub błędy w obliczeniu ceny;

h) wykonawca w terminie 7 dni od dnia  otrzymania  zawiadomienia nie zgodził się  na poprawienie  omyłki rachunkowej  w obliczeniu ceny.

7.7. O odrzuceniu oferty zawiadomieni  zostaną równocześnie  wszyscy wykonawcy, po wyborze oferty najkorzystniejszej..

8. INFORMACJA O DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

8.1. Wypełniony i podpisany  Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.

8.2.  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne    z art. 22 i art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych – Załącznik nr 4.

8.3. Wykonawca, oprócz n/w dokumentów, jest zobowiązany do złożenia podstawowych  informacji o sobie, zgodnie z załączonym wzorem - Załącznik Nr 2.

8.4. Zaakceptowany wzór umowy – Formularz wzoru umowy.

8.4a. Harmonogram rzeczowo-finansowy robót  [w układzie miesięcznym] - stanowiący załącznik do umowy].

8.5. Formularz cenowy – wypełniony.

8.6. Zamawiający celem potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, żąda załączenia do oferty następujących dokumentów:

| Oodpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej | Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.. |
| --- | --- |
|  | W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę. |
| b/ Informacja z krajowego rejestru karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych | Aktualnej informacji z krajowego rejestru karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. |
|  | W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być złożona przez każdego wykonawcę. |
| c/ informacja z krajowego rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy | Aktualnej informacji z krajowego rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. |
|  | W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być złożona przez każdego wykonawcę. |
| d/ Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego | Aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. |
|  | W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie zaświadczenie musi być złożone przez każdego wykonawcę. |

| e/ Zaświadczenie z właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych lub kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego | Aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych lub kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego potwierdzająca, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. |
| --- | --- |
|  | W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie zaświadczenie musi być złożone przez każdego wykonawcę. |

8.7. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów:

| a/ doświadczenie zawodowe Zał. nr 3 | Sporządzenia i załączenia do oferty wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wszystkie wykazane roboty zostały wykonane należycie. Wymagane jest wykazanie, że w okresie ostatnich 5 lat wykonał co najmniej 1 zamówienie w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum – 300,00 m. |
| --- | --- |
| b/ Potencjał kadrowy | Wymagane jest wykazanie przynajmniej jednej osoby (kierownika budowy), posiadającego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania prac związanych z przedmiotem zamówienia [osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami sanitarnymi i konstrukcyjno-budowlanymi]. W przypadku, gdy osoba wskazana do pełnienia funkcji kierownika budowa nie posiada wszystkich uprawnień do kierowania robotami, wskazać osobę kierownika robót w danym zakresie. Do wykazu należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień oraz kopię zaświadczenia o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego. |

9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  Z WYKONAWCAMI

9.1. Przed wyznaczonym terminem do składania ofert, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia ofert - kierując swoje zapytania na piśmie, przesyłając je drogą listowną na adres zamawiającego, faksem lub pocztą elektroniczną pod niżej wymienione adresy i telefony:

Fax: 0-68/ 383 5122

E-mail: sekretariat@krosnoodrzanskie.pl

9.2.   Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli wniosek wpłynie do niego przed upływem 6 dni od terminu składania ofert.

9.3. Zamawiający prześle treść zapytań  wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia (bez wskazania źródła zapytania) i udostępni treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej.

9.4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonana w ten sposób modyfikacja zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i będzie dla nich wiążąca.

10.  OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ

Z WYKONAWCAMI

Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami w imieniu Zamawiającego jest inspektor w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim – Jolanta Duziak, tel. 3835017 wew.313, pokój 13, budynek B w siedzibie zamawiającego.

11. KWOTA I TERMIN WNIESIENIA WADIUM

Przystępując  do przetargu Wykonawca nie jest obowiązany wnieść wadium.

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

12.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. od dnia 15 kwietnia 2008r.

12.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

12.3. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Ofertę stanowi wypełniony druk „OFERTA”, z załączonymi wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami oraz drukami sporządzonymi przez zamawiającego (Załącznik Nr 1).

13.2 Forma dokumentów

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

13.3 Podpisy

Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnik muszą:

      - podpisać druk „OFERTA”,

      - podpisać załączniki,

      - podpisać w miejscach, w których wykonawca naniósł zmiany.

W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. 	W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa, musi ona być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa.

Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa.

13.4. Adresowanie ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i zaadresować następująco:

Przetarg:

IR.IX-340/1/2008

Oferta na wykonanie:

„Uporządkowanie  gospodarki  wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Krosno Odrzańskie – budowa kanalizacji sanitarnej

w miejscowości Morsko”

Koperta będzie dodatkowo posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ofertę

w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia lub braku wniesienia wadium.

13.5. Zmiany, wycofanie oferty

Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem „ZMIANA”.

Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem że pisemne powiadomienie wpłynie do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

## 14. miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie, opatrzonej napisami jak w pkt. 13.4. niniejszej Specyfikacji, należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, – hol budynku „A” – Biuro Obsługi Interesanta,  do dnia  15 kwietnia 2008 roku do godz. 1200.

2. Celem dokonania zmian lub poprawek - wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert.

3. Oferty otrzymane po terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

4. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu KOMISJI PRZETARGOWEJ, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego,  w budynku „A” Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim,

ul. Parkowa  w Krośnie Odrzańskim,  Sala  1000–lecia,

w dniu 15 kwietnia 2008 r. o godz. 12:30.

5. Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Burmistrza Krosna Odrzańskiego.

## 15.  Informacje o trybie otwarcia ofert

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Po otwarciu oferty zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji warunków płatności zawartych w ofercie.

W przypadku gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone na sesji otwarcia ofert.

## 16. Opis kryteriów i sposobu obliczenia ceny

Wybór oferty w postępowaniu przetargowym dokonywany będzie w oparciu o jedyne kryterium jakie stanowić będzie Cena – 100 %.

Punkty za kryterium ,,Cena oferty’’ będą liczone wg. następującego wzoru :

Wx = (C min : Cx )  x  100 %

gdzie :

- Wx – ilość punktów przyznanej danej ofercie za cenę brutto (z VAT) ;

- Cmin – minimalna cena brutto ( z VAT ) zaoferowana w przetargu;

- Cx - cena brutto (z VAT) podana przez oferenta dla którego wynik jest obliczany.

## 17.  SPOSÓB OBLICZENIA cenA oferty

1. Podana w ofercie cena ( wynagrodzenie ryczałtowe) musi uwzględniać :

a/ wszystkie wymagania zamawiającego określone w niniejszej SIWZ;

b/ koszt wykonania  robót budowlanych wynikający z dokumentacji  projektowej i specyfikacji  wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki do SIWZ;

c/ wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia zgodnie z technologią, zakresem rzeczowym oraz zawartymi standardami;

d/ koszty ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można  było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

e/ koszty prowadzenia nadzoru archeologicznego;

f/ koszty, których poniesienie jest niezbędne w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia, a które  nie zostały  ujęte w przedmiarze robót (Formularzu cenowym):

- zorganizowanie  zaplecza  budowy;

- utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia  miejsca robót;

- koszt składowania  i utylizacji  odpadów budowlanych;

- koszt  tymczasowej  organizacji  ruchu;

- uporządkowanie terenu po zakończeniu robót;

- naprawienie wszelkich szkód powstałych w trakcie wykonywania robót,

- wykonanie  dokumentacji powykonawczej przedmiotu zamówienia, itd.

- dokonanych sprawdzeń, badań i wymaganych  przepisami odbiorów przez uprawnione

instytucje,

2. Podana cena w ofercie jest ceną ryczałtową i nie może ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.

3. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny ofertowej w kilku wariantach.

4. Formularz cenowy – przedmiar robót jest elementem pomocniczym.

Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w „Formularzu  cenowym” z uwzględnieniem  właściwej stawki podatku VAT.

Po wypełnieniu przez oferenta, kosztorys ofertowy stanowić będzie załącznik do oferty.

5. W przypadku rozbieżności między przedmiarami zawartymi w Formularzu cenowym a projektem budowlanym – obowiązuje projekt budowlany, według którego Wykonawca winien zrealizować  zamówienie traktując przedmiar jako formularz pomocniczy do ustalenia  ceny ofertowej.

7. Cenę oferty należy podać w złotych polskich netto  i brutto z wyodrębnieniem podatku VAT

## 18. WYJAŚNIENIA W TOKU BADANIA I OCENY OFERT

1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

## 19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający ustalił wysokość wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą  5 %  ceny ofertowej brutto zamówienia.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia całości zabezpieczenia przed zawarciem umowy.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy będzie przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu   umowy.

4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku  następujących formach:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

5. Zabezpieczenie  w formie innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  składane  w formie innej niż pieniądzu powinno dotyczyć okresu od dnia zawarcia umowy do dnia  upływu okresu rękojmi:

a)  w zakresie  zabezpieczeń z tytułu rękojmi i gwarancji  jakości  (30%);

b) w pozostałym zakresie  z tytułu  należytego wykonania  umowy (70%) winno dotyczyć  terminu od zawarcia umowy, do upływu 30 dni od umownego terminu zakończenia robót.

6. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument  stanowiący formę zabezpieczenia należytego umowy winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze  pisemne żądanie Zamawiającego wzywające  do zapłaty kwot z tytułu  nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje  bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/ poręczyciela.

7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

8. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną  lub kilka form, o których mowa w art. 19.4 SIWZ.

11. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez  zmniejszenia jego wysokości.

12. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70% wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez ZAMAWIAJĄCEGO za należycie wykonane. Pozostałe 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi.

13. WYKONAWCA udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 36 miesięcy i  udzieli rękojmi  na okres  39 miesięcy, liczonej od dnia  odbioru końcowego robót.

## 20.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej  przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

20.1. Protest.

1. Protest  dotyczący  treści ogłoszenia, postanowień  specyfikacji  istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 7  dni od zamieszczenia  ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia  specyfikacji  istotnych warunków zamówienia.

2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią..

3. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

5. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.

6. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

7. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

8. Kopię wniesionego protestu zamawiający przekazuje wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie  zamówienia, a jeżeli protest  dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją  również na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców  do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

9. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i którzy  przystąpili do postępowania:

a/  w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania,

b/ do upływu terminów o których mowa w art. 180 ust.  ustawy Pzp.

10. Wykonawca zgłasza przystąpienie  do postępowania toczącego się  w wyniku  wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów  zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do zamawiającego przekazując  jednocześnie  jego kopie  wykonawcy wnoszącemu protest.

11. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu zamawiający nie może zawrzeć umowy.

20.2.  Rozstrzygnięcie protestu – Zamawiający jednocześnie rozstrzyga wszystkie protesty w terminie  10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie  protestu - zgodnie z przepisami  art. 183 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Art. 182 ust. 2  - Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty:

1) jeżeli nie przysługuje odwołanie – wraz z rozstrzygnięciem przez Zamawiającego protestu lub z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie.

20.3. Odwołanie – zgodnie z przepisami art. 184 ust. 1 odwołanie nie przysługuje, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej  w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8  ustawy Prawo zamówień  publicznych, od których jest  obowiązek Przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi.

## 21.  Informacja o formalnościach po wyborze   oferty

21.1. Powiadomienie o wygranej

Niezwłocznie po  wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zawiadamia Wykonawców,

którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego  ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy  (firmy), siedziby i adresy  wykonawców, którzy  złożyli oferty wraz streszczeniem oceny i porównania  ofert  zawierającym punktacje przyznana  ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- wykonawcach, których  oferty zostały odrzucone, podając  uzasadnienie  faktyczne  i prawne;

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie  faktyczne i prawne.

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszcza informacje również na  stronie  internetowej  oraz w miejscu  publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

21.2 PODPISANIE UMOWY I GWARANCJA WYKONANIA

  - Wykonawca, który wygrał przetarg, musi zawrzeć umowę w formie przedstawionej w SIWZ, oraz dostarczyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie przedstawionej w pkt. 19 SIWZ.

  - Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia kierownika robót o podjęciu obowiązków.

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta  została wybrana, uchyla się  od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający  może wybrać  ofertę najkorzystniejszą  spośród pozostałych ofert.

21.3 ROZPOCZĘCIE ROBÓT

  - Po podpisaniu umowy Wykonawca przedstawi osobę pełniącą obowiązki Kierownika budowy.

  - Zamawiający sporządzi protokół z przekazania terenu budowy przy obecności przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika robót i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

  - Zamawiający przekaże Wykonawcy posiadaną dokumentację projektową.

## 22.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ

## WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

Zamawiający wymaga od wykonawcy  zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego o treści,  której wzór stanowi załącznik  do  SIWZ.

Zaakceptowany przez wykonawcę  wzór umowy należy dołączyć do oferty.

B) FORMULARZ OFERTY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

## ZAŁĄCZNIK Nr 1

| O F E R T A |
| --- |
| Przedmiot zamówienia | „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Krosno Odrzańskie – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Morsko” |
| Zamawiający | Gmina Krosno Odrzańskie ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie |
| Wykonawca |  |
| Cena ofertowa( w zł) Netto (cyfrowo) |  |
| Podatek VAT(cyfrowo) |  |
| Cena ofertowa (w zł) Brutto (cyfrowo) |  |
| Cena ofertowa (w zł) Brutto (słownie) |  |
| Okres gwarancji dla wykonanych robót | 36 miesięcy |
| Termin wykonania, zakończenia robót budowlano - montażowych: | …………… |
| Termin ważności oferty | 30 dni |
| Oferta wraz z załącznikami zawiera …… ponumerowanych stron |
| Podpisy: |  |

## ZAŁĄCZNIK Nr 1

Jako zasadnicze załączniki do niniejszej oferty, a wynikające ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia załączamy (zaznaczyć):

- Druk oferty  (Zał.1),

- Podstawowe informacje o Wykonawcy (Zał.2)

- Formularz cenowy -kosztorys ofertowy,

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust 1  i nie podleganiu wykluczeniu  na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Zał. 4),

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- Aktualne zaświadczenie  właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub  wstrzymanie w całości wykonania decyzji  właściwego organu,

- Aktualne zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające , że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub  wstrzymanie w całości wykonania decyzji  właściwego organu,

- Doświadczenie zawodowe Wykonawcy. Należy sporządzić wykaz robót z okresu ostatnich 5 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wszystkie wskazane roboty zostały wykonane należycie (Zał.3).

- Potencjał  kadrowy - wymagane jest wskazanie przynajmniej jednej osoby  posiadającej uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania prac związanych z przedmiotem postępowania przetargowego. Załączyć kopię dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia wraz z zaświadczeniem o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego.

- Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

- Harmonogram robót

- …………………………………………………………………………………………………………….

- .....................................................................................................................................................................

.......................................................................

miejscowość i data

............................................................................

wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy

ZAŁĄCZNIK Nr 2

PODSTAWOWE INFORMACJE O WYKONAWCY

- Pełna nazwa:

- Adres:

- Nr tel./fax:

- Forma organizacyjna:

- Miejsce i data rejestracji:

- Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych:

- Osoby uprawnione do reprezentowania firmy:

- Nr rachunku bankowego:

- Kapitał założycielski:

- Nazwy i adresy banków, w których można uzyskać informacje o Wykonawcy:

- Numer NIP i REGON.

.......................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

ZAŁĄCZNIK Nr 3

###### DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE WYKONAWCY

Nazwa Przedsiębiorstwa ........................................................................................................ Adres Przedsiębiorstwa .......................................................................................................... Numer telefonu .....................................................Numer teleksu /fax ...................................

Wykaz przedsięwzięć zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia.

| Zleceniodawca | Nazwa zadania | Zakres wykonanych prac | Okres realizacji | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga: do formularza należy dołączyć referencje od poprzednich Zamawiających

...................................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej)

## ZAŁĄCZNIK Nr 4

____________________

/nazwa Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:

„Uporządkowanie  gospodarki  wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Krosno Odrzańskie – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Morsko”

Ja, niżej podpisany (imię i nazwisko):

..................................................................................................................................................

jako upoważniony do reprezentowania wykonawcy /firmy:

Oświadczam, że:

- Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z art.24 ust.1 i 2 Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 164, poz. 1163 z 2006 r. ze zmianami);

- Spełniamy warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3. w/w ustawy;

- Dokonaliśmy wizji lokalnej terenu, oraz zebraliśmy wszelkie konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty.

.........................................., dnia ........................                     .................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

C) FORMULARZ UMOWY

[ W Z Ó R ]

# FORMULARZ UMOWY NA WYKONANIE ROBÓT

UMOWA

IR.IX-7020/…/2008

zawarta w dniu ....  ………. 2008r. pomiędzy Gminą Krosno Odrzańskie, reprezentowaną przez:

1. Burmistrza Miasta  - Andrzeja Chinalskiego,

2.. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Bożeny Miech

zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,

a:  …………………………….. , wpisanym do KRS  nr …………………. lub  pod numerem ……… ewidencji działalności gospodarczej,  reprezentowanym/ą przez :                                                      1. ……………………. - ………………….. ,                                                                            2.  ……………………. - …………………

zwanym/ą dalej WYKONAWCĄ,

o następującej treści:

§ 1

Na podstawie dokonanego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz przedłożoną ofertą Nr … z dnia … ………. 2008r. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do realizacji roboty budowlano-montażowe na zadaniu pn:

„Uporządkowanie  gospodarki  wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Krosno Odrzańskie – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości  Morsko”

§ 2

1. Na przedmiot umowy określony w § 1 składa się następujący zakres rzeczowy, szczegółowo opisany w przedmiarze prac i dokumentacji projektowej, obejmującej roboty budowlano – montażowe budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 200 mm w miejscowości Morsko, o długości łącznej L= 321,50 m, z przyłączami  8 posesji o długości L= 84,00 m  i  elementów konstrukcyjnych tranzytowej przepompowni ścieków PS-34 usytuowanej na działce nr 39 w  Morsku wraz z ogrodzeniem terenu przepompowni. Przyłączenie przepompowni ścieków do zrealizowanego  rurociągu tłocznego RT-34. Przyłączenie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do zrealizowanego rurociągu tłocznego RT-35.

2.  Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym. Szczegółowy zakres  zamówienia określa projekt budowlany oraz przedmiary robót załączone do SIWZ.

3.  SIWZ wraz z ofertą WYKONAWCY  stanowią integralną część umowy i są w posiadaniu obu stron.

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót stanowi załącznik nr 1 do umowy.

§ 3

- Termin rozpoczęcia  robót budowlano montażowych, ustala się na:  14 dni od dnia podpisania umowy.

2.  Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na:   30 czerwca 2008r.

Za datę  zakończenia robót uważa się  datę  podpisania protokołu końcowego przedmiotu

umowy.

§ 4

1. WYKONAWCA oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotem zamówienia w oparciu o projekt budowlany oraz przedmiar robót i nie wnosi zastrzeżeń.

2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do dostarczenia WYKONAWCY kopię decyzji pozwolenia na budowę  wydanej przez Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim,  projektu budowlanego w dniu podpisania  umowy.

3.  ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY teren budowy pod realizację robót w terminie

do 14 dni, od dnia podpisania umowy.

4. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania i oddania ZAMAWIAJĄCEMU kompleksowo wykonanego przedmiotu umowy, zgodnego z dostarczonym projektem budowlanym, wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami techniczno- budowlanymi, oraz normami w terminie określonym w § 3 ust. 2.

§ 5

1. WYKONAWCA zgodnie z ustaleniami SIWZ wskazuje osobę pełniącą  funkcję

Kierownika Budowy   …………………………………………….

- ZAMAWIAJĄCY powołuje dla realizacji  inwestycji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w  osobie : ……………………………

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej do dnia zawarcia umowy. Kopię polisy ubezpieczeniowej Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przy podpisaniu umowy.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót – od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i wobec osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi oraz ruchem pojazdów mechanicznych.

- W czasie realizacji robót WYKONAWCA będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, oraz będzie składował i usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci, oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne, na koszt własny.

- WYKONAWCA ma obowiązek wykonania i utrzymania na swój koszt ogrodzenia placu

budowy oraz do strzeżenia mienia znajdującego się na terenie budowy oraz do zapewnienia warunków bezpieczeństwa.

- WYKONAWCA zobowiązany jest do przekazania ZAMAWIAJĄCEMU w stosunku do wbudowanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą.

- Po zakończeniu robót WYKONAWCA zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy i przekazania go ZAMAWIAJĄCEMU w terminie na dzień odbioru robót.

§ 7

1. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać cały zakres  robót własnymi siłami

lub ( niepotrzebne zdanie skreślić).

Wykonawca zobowiązuje się  wykonać  następujący zakres robót ………………. przy pomocy  podwykonawców: …………………………………………….. za których działania ponosi odpowiedzialność. Do zawarcia umowy z podwykonawca  stosuje się przepisy art. 647 Kodeksu cywilnego.

§ 8

- Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia ustalonego w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą  Prawo zamówień publicznych  będzie   wynagrodzenie w formie ryczałtu.

- Ustalone w tej formie wynagrodzenie ryczałtowe WYKONAWCY wyraża się kwotą brutto: ……………………….. zł ( słownie brutto: ………………………….. zł ) i nie podlega żadnym przeliczeniom, obejmuje wszelkie narzuty i dodatki dla WYKONAWCY, łącznie z podatkiem VAT.

§ 9

1.   Strony postanawiają, ze rozliczenie za wykonany  zakres robót  będzie odbywało się  w formie faktury końcowej, po całkowitym zakończeniu  i bezusterkowym  odbiorze końcowym inwestycji, potwierdzonym protokołem odbioru końcowego.

2.  ZAMAWIAJĄCY ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi (protokół  odbioru końcowego inwestycji wraz z dokumentacją powykonawczą ).

3.    Zapłata faktur będzie dokonywana na konto WYKONAWCY ………………….. .

§ 10

- WYKONAWCA wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości:  ……………………. ( 5 % ceny umownej ) w formie ..................................................... z przeznaczeniem na zabezpieczenie roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy.

Strony postanawiają, że:

- 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (na kwotę ……… zł) jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady,

- 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (tj. kwota ……..zł) jest przeznaczone jako gwarancja zgodnego z umową wykonania robót.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, będzie przechowywane i zostanie zwolnione w terminach:

- część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót ( …….zł) zostanie zwolniona dla WYKONAWCY w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez wykonawcę robót budowlanych i przyjęcia ich przez Zamawiającego bez zastrzeżeń  jako należycie wykonanych (tj. do dnia ... ……),

b) część zabezpieczenia stanowiąca zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi ( ……zł) zostanie zwolniona nie później niż w  15 dniu po upływie terminu rękojmi za wady (tj. do dnia .. ……), jeżeli wszystkie  wady powstałe  i zgłoszone w okresie gwarancji rękojmi zostały usunięte przez WYKONAWCĘ.

§ 11

1.	Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

- WYKONAWCA płaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:

- za niedotrzymanie terminu zakończenia robót - w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze,  w okresie  gwarancji i rękojmi za wady:

- w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru, wyszczególniony w § 8 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od WYKONAWCY

- w wysokości 10% ryczałtowego wynagrodzenia umownego;

d) za wykonanie  robót niezgodnie z umową w wysokości 7 % wynagrodzenia umownego.

3.	ZAMAWIAJĄCY płaci WYKONAWCY kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez ZAMAWIAJĄCEGO - w kwocie stanowiącej 10% ryczałtowego wynagrodzenia umownego.

4.	Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 12

- Strony postanawiają, że termin dokonanego odbioru  końcowego inwestycji jest terminem  zakończenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze.

- ZAMAWIAJĄCY może odmówić odbioru robót, jeżeli w czasie wykonywania czynności odbiorowych ujawniono wady w przedmiocie odbioru.

- WYKONAWCA zobowiązany jest do zawiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru robót uznanych za wadliwe.

- ZAMAWIAJĄCY wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad zgłoszonych w okresie rękojmi.

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi, rozpoczynają swój bieg terminy na zwolnienie ustalonego w umowie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 10 ust. 2 pkt. a umowy.

§ 13

- WYKONAWCA udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy przez okres 36 miesięcy, zgodnie z przepisami o gwarancji z art. 577(582 K.C., licząc od dnia odbioru końcowego i przedłuża  termin rękojmi do 39  miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego.

- WYKONAWCA nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady powstałe wskutek wad rozwiązań projektowych, których wprowadzenia zażądał.

- Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie należy zawiadomić WYKONAWCĘ.

- ZAMAWIAJĄCY wyznacza termin na usunięcie wad, uwzględniając możliwości techniczno-organizacyjne WYKONAWCY. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- WYKONAWCA nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- ZAMAWIAJĄCY może usunąć, w zastępstwie WYKONAWCY i na jego koszt, wady nie usunięte w wyznaczonym terminie.

§ 14

ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada numer

NIP 926-10-00-601.

WYKONAWCA oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer NIP …...

§ 15

W razie opóźnienia w zapłacie należności pieniężnych, strony zobowiązuje się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie, według zasad podanych w Kodeksie Cywilnym.

§ 16

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy, oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla ZAMAWIAJĄCEGO, jeżeli przy ich uwzględnianiu należałoby zmienić tryb postępowania, na podstawie którego dokonano wyboru WYKONAWCY, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Bez uprzedniej zgody ZAMAWIAJĄCEGO, wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

§ 17

1. Oprócz  wypadków  wymienionych  w  treści Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach  :

1/ ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:

a/ wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

b/ zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy WYKONAWCY,

c/ zostanie wydany nakaz zajęcia majątku WYKONAWCY,

d/ WYKONAWCA nie rozpoczął robót w ciągu 7  dni bez uzasadnionych przyczyn, oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania ZAMAWIAJĄCEGO, złożonego na piśmie,

e/ WYKONAWCA przerwał realizację i przerwa trwa dłużej niż  7 dni;

2/ WYKONAWCY przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:

a/ ZAMAWIAJĄCY zawiadomi WYKONAWCĘ, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec WYKONAWCY.

2.  Odstąpienie od umowy w takim przypadku może nastąpić w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1.

3.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W razie odstąpienia  od umowy WYKONAWCĘ i ZAMAWIAJĄCEGO obowiązują następujące obowiązki szczegółowe :

1) WYKONAWCA przy udziale ZAMAWIAJĄCEGO, w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

2) WYKONAWCA zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Zamawiającego w przypadku odstąpienia od umowy z powodów określonych w ust.1, pkt 1a,b, oraz  na koszt własny w przypadku odstąpienia od umowy z powodów określonych w ust. 1 pkt 1a,b,c,d,e. Jeżeli WYKONAWCA odmówi wykonania zabezpieczenia robót lub nie wykona zabezpieczenia w uzgodnionym terminie, to ZAMAWIAJĄCY ma prawo zlecić wykonanie zabezpieczenia robót innemu wykonawcy na koszt wykonawcy umownego w sytuacjach określonych w punkcie 1 litery b, c, d i e.

3) WYKONAWCA sporządzi wykaz tych materiałów i konstrukcji, które nie mogą być wykorzystane przez WYKONAWCĘ do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

4) WYKONAWCA zgłosi do dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO niezwłocznego odbioru robót przerwanych, oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które WYKONAWCA nie odpowiada; a najpóźniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5).. ZAMAWIAJĄCY, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które WYKONAWCA nie odpowiada, zobowiązany jest do:

a)dokonania odbioru robót przerwanych, oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane i odebrane do dnia odstąpienia,

b) przyjęcia od WYKONAWCY pod swój dozór terenu budowy.

§ 18

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót, odpowiednim do rozpoznawania tych sporów jest właściwy rzeczowo sąd powszechny.

§ 19

Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla WYKONAWCY i dwa egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO.

### ZAMAWIAJĄCY					         WYKONAWCA

_________________________                                               _________________________

Akceptuję wzór umowy

……………………………………

/pieczątka i podpis Wykonawcy/