[ W Z Ó R ]

# FORMULARZ UMOWY NA WYKONANIE ROBÓT

UMOWA

IR.IX-7020/…/2008

zawarta w dniu ....  ………. 2008r. pomiędzy Gminą Krosno Odrzańskie, reprezentowaną przez:

1. Burmistrza Miasta  - Andrzeja Chinalskiego,

2.. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Bożeny Miech

zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,

a:  …………………………….. , wpisanym do KRS  nr …………………. lub  pod numerem ……… ewidencji działalności gospodarczej,  reprezentowanym/ą przez :                                                      1. ……………………. - ………………….. ,                                                                            2.  ……………………. - …………………

zwanym/ą dalej WYKONAWCĄ, o następującej treści:

§ 1

Na podstawie dokonanego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz przedłożoną ofertą Nr … z dnia …  2008 r. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do realizacji roboty budowlano-montażowe na zadaniu pn: „Uzbrojenie terenu osiedla Chrobry w Krośnie Odrzańskim”

§ 2

1. Na przedmiot umowy określony w § 1 składa się następujący zakres rzeczowy, szczegółowo opisany w przedmiarze prac i dokumentacji projektowej, obejmującej roboty budowlano – montażowe  usytuowane w pasach drogowych ulic: Kazimierza Odnowiciela, Łokietka,  Kazimierza Wielkiego, nowoprojektowane, na odcinku pomiędzy ulicami Krzywoustego i  Bolesława Śmiałego, w raz z ulicą Bolesława Śmiałego w Krośnie Odrzańskim, w zakresie:

1) budowy sieci wodociągowej z rur polietylenowych( PE, PEHD) :

- o średnicy 110 mm i długości L = 669,85 m,

- o średnicy 80 mm i długości L = 19,50 m,

2) budowy sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicach 200 i 160 mm, o długości łącznej L = 943,20 m,

3) budowy  sieci kanalizacji  deszczowej z rur PVC o średnicy 160, 200 mm, o długości łącznej L= 659,15m,

2.  Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym. Szczegółowy zakres  zamówienia określa projekt budowlany oraz przedmiar robót załączone do SIWZ.

3.  SIWZ wraz z ofertą WYKONAWCY  stanowią integralną część umowy i są w posiadaniu obu stron.

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót stanowi załącznik nr 1 do umowy.

§ 3

- Termin rozpoczęcia  robót budowlano montażowych, ustala się na:  ...  2008r.[w terminie 14 dni od daty podpisania umowy].

2.  Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na: do dnia …….. 2008 r. [ w terminie do 3   miesięcy od daty zawarcia umowy]. Za datę  zakończenia robót uważa się  datę  podpisania protokołu końcowego przedmiotu umowy.

§ 4

1. WYKONAWCA oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotem zamówienia w oparciu o projekt budowlany oraz przedmiar robót i nie wnosi zastrzeżeń.

2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do dostarczenia WYKONAWCY kopii decyzji pozwolenia na budowę  wydanej przez Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim i  projektu budowlanego w dniu podpisania  umowy.

3.  ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY teren budowy pod realizację robót w terminie

do 14 dni, od dnia podpisania umowy.

4. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania i oddania ZAMAWIAJĄCEMU kompleksowo wykonanego przedmiotu umowy, zgodnego z dostarczonym projektem budowlanym, wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami techniczno- budowlanymi, oraz normami w terminie określonym w § 3 ust. 2.

§ 5

1. WYKONAWCA zgodnie z ustaleniami SIWZ wskazuje osobę pełniącą  funkcję

kierownika robót budowlanych …………………………………………….

2.   ZAMAWIAJĄCY powołuje dla realizacji  inwestycji inspektora nadzoru inwestorskiego

w  osobie: ……………………………

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej do dnia  zawarcia umowy. Kopie polisy ubezpieczeniowej Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przy podpisaniu umowy.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót – od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i wobec osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi oraz ruchem pojazdów mechanicznych.

- W czasie realizacji robót WYKONAWCA będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, oraz będzie składował i usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci, oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne, na koszt własny.

- WYKONAWCA ma obowiązek wykonania i utrzymania na swój koszt ogrodzenia placu

budowy oraz do strzeżenia mienia znajdującego się na terenie budowy oraz do zapewnienia warunków bezpieczeństwa.

- WYKONAWCA zobowiązany jest do przekazania ZAMAWIAJĄCEMU w stosunku do wbudowanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą.

- Po zakończeniu robót WYKONAWCA zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy i przekazania go ZAMAWIAJĄCEMU w terminie na dzień odbioru robót.

§ 7

1. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać cały zakres robót własnymi siłami.

lub  (niepotrzebne skreślić)

WYKONAWCA  zobowiązuje się  wykonać następujący  zakres  robót własnymi siłami:

…………………………………………………………………………………………….. ,

stanowiący  .. %   wartości robót.. Wykonanie następującego zakresu robót :………………………………………………………………………………………………..zobowiązuje się  wykonać  przy pomocy podwykonawców, za których  ponosi odpowiedzialność. Do zawarcia  umowy z podwykonawcą stosuje się przepisy  art. 647 Kodeksu cywilnego.

2.  WYKONAWCA nie będzie zawierał  umowy na podwykonawstwo bez uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO. O zakresie  robót, które mają być  przedmiotem podwykonawstwa i  danych  identyfikacyjnych partnerów umowy  będzie powiadomiony ZAMAWIAJĄCY.  ZAMAWIAJĄCY  terminie  14 dni od otrzymania takiej informacji, zawiadomi WYKONAWCĘ o swej  decyzji i  poda uzasadnienie w przypadku  odmowy wyrażenia zgody na podwykonawstwo (jeżeli nie dotyczy - skreślić).

3. WYKONAWCA  będzie odpowiedzialny za działania, błędy i zaniedbania  swych podwykonawców, a także  ich przedstawicieli i pracowników, w takim  samym stopniu jak za  swoje działania , błędy i zaniedbania oraz swych przedstawicieli (jeżeli nie dotyczy - skreślić).

4. Zgoda ZAMAWIAJĄCEGO na podwykonawstwo jakiejkolwiek części umowy lub na zaangażowanie przez WYKONAWCĘ innych  podwykonawców w celu realizacji jakiejkolwiek części  robót nie zwalnia WYKONAWCY z żadnych zobowiązań wynikających  z umowy (jeżeli nie dotyczy - skreślić)..

§ 8

- Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia ustalonego w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą  Prawo zamówień publicznych  będzie   wynagrodzenie w formie wynagrodzenia ryczałtowego.

- Ustalone w tej formie wynagrodzenie ryczałtowe WYKONAWCY wyraża się kwotą brutto: ……………………….. zł ( słownie brutto: ………………………….. zł ),

w tym:

a/ wynagrodzenie netto w kwocie ……………… zł (słownie netto: ……….. zł) ,

b/ podatek VAT w kwocie ……………. zł (słownie podatek VAT ……….zł) ,

i nie podlega żadnym przeliczeniom, obejmuje wszelkie narzuty i dodatki dla WYKONAWCY.

§ 9

1.  Strony postanawiają, ze rozliczenie za wykonany  zakres robót  będzie odbywało się  w formie faktur częściowych, po uzyskaniu  zaawansowania robót w wysokości 50% i faktury końcowej 50 %, zgodnie z harmonogramem  rzeczowo-finansowym.

2.  WYKONAWCA   wystawia  fakturę częściową  za wykonane  i odebrane protokólarnie elementu / części zamówienia, w terminie  14 dni od daty  odbioru częściowego robót. Częściowemu odbiorowi robót podlegają części zamówienia zakończone, po badaniach i uzyskanych parametrach dla tych prac.

3.   Faktura końcowa  w wysokości 50% wynagrodzenia brutto, określonym w § 8 ust. 2 umowy, może być wystawiona  po całkowitym zakończeniu i bezusterkowym odbiorze końcowym inwestycji, potwierdzonym  protokołem odbioru końcowego.

5.  ZAMAWIAJĄCY ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi  (protokół  odbioru częściowego,  końcowego inwestycji wraz z dokumentacją powykonawczą ).

6.   Zapłata faktur będzie dokonywana na konto WYKONAWCY ………………….. .

§ 10

- WYKONAWCA wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości:  ……………………. ( 5 % ceny umownej ) w formie ..................................................... z przeznaczeniem na zabezpieczenie roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy.

Strony postanawiają, że:

- 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (na kwotę ……… zł) jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady,

- 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (tj. kwota ……..zł) jest przeznaczone jako gwarancja zgodnego z umową wykonania robót.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, będzie przechowywane i zostanie zwolnione w terminach:

- część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót ( …….zł) zostanie zwolniona dla WYKONAWCY w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez wykonawcę robót budowlanych i przyjęcia ich przez zamawiającego jako należycie wykonanych (tj. do dnia ... ……),

b) część zabezpieczenia stanowiąca zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi ( ……zł) zostanie zwolniona nie później niż w  15 dniu po upływie terminu rękojmi za wady (tj. do dnia .. ……), jeżeli wszystkie  wady powstałe  i zgłoszone w okresie rękojmi zostały usunięte przez WYKONAWCĘ.

§ 11

1.	Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

- WYKONAWCA płaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:

- za niedotrzymanie terminu zakończenia robót - w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze,  w okresie  gwarancji i rękojmi za wady:

- w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru, wyszczególniony w § 8 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od WYKONAWCY

- w wysokości 10% ryczałtowego wynagrodzenia umownego;

d) za wykonanie  robót niezgodnie z umową w wysokości 7 % wynagrodzenia umownego.

3.	ZAMAWIAJĄCY płaci WYKONAWCY kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez ZAMAWIAJĄCEGO - w kwocie stanowiącej 10% ryczałtowego wynagrodzenia umownego.

4.	Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 12

- Strony postanawiają, że termin dokonanego odbioru  końcowego inwestycji jest terminem  zakończenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze.

- WYKONAWCA (kierownik budowy) zgłosi ZAMAWIAJĄCEMU i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowość  do odbioru końcowego robót - minimum 2  tygodnie  przed terminem, o którym mowa w § 3 ust. 2 (pisemnie i wpisem do dziennika budowy). WYKONAWCA jest zobowiązany do skompletowania i przekazania  ZAMAWIAJĄCEMU na 7 dni przed wyznaczonym terminem  odbioru końcowego kompletu dokumentów odbiorowych:  protokoły  odbioru robót zanikowych, protokoły odbiorów częściowych robót, protokoły badań i prób, atesty, certyfikaty, oryginały dzienników budowy,  dokumentacja powykonawcza, budowlana i geodezyjna, oświadczenia  kierowników robót.

- ZAMAWIAJĄCY może odmówić odbioru robót, jeżeli w czasie wykonywania czynności odbiorowych ujawniono wady w przedmiocie odbioru.

- WYKONAWCA zobowiązany jest do zawiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru robót uznanych za wadliwe.

- ZAMAWIAJĄCY wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad zgłoszonych w okresie rękojmi.

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi, rozpoczynają swój bieg terminy na zwolnienie ustalonego w umowie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 10 ust. 2 pkt. a umowy.

§ 13

- WYKONAWCA udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy przez okres 36 miesięcy, zgodnie z przepisami o gwarancji z art. 577(582 K.C., licząc od dnia odbioru końcowego i przedłuża  termin rękojmi do 39 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego.

- WYKONAWCA nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady powstałe wskutek wad rozwiązań projektowych, których wprowadzenia zażądał.

- Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie należy zawiadomić WYKONAWCĘ.

- ZAMAWIAJĄCY wyznacza termin na usunięcie wad, uwzględniając możliwości techniczno-organizacyjne WYKONAWCY. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- WYKONAWCA nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- ZAMAWIAJĄCY może usunąć, w zastępstwie WYKONAWCY i na jego koszt, wady nie usunięte w wyznaczonym terminie.

§ 14

ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada nr NIP 926-10-00-601.

WYKONAWCA oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP …...

§ 15

W razie opóźnienia w zapłacie należności pieniężnych, strony zobowiązuje się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie, według zasad podanych w Kodeksie Cywilnym.

§ 16

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy, oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla ZAMAWIAJĄCEGO, jeżeli przy ich uwzględnianiu należałoby zmienić tryb postępowania, na podstawie którego dokonano wyboru WYKONAWCY, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Bez uprzedniej zgody ZAMAWIAJĄCEGO, wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

§ 17

1. Oprócz  wypadków  wymienionych  w  treści Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach  :

1/ ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:

a/ wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

b/ zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy WYKONAWCY,

c/ zostanie wydany nakaz zajęcia majątku WYKONAWCY,

d/ WYKONAWCA nie rozpoczął robót w ciągu 7  dni bez uzasadnionych przyczyn, oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania ZAMAWIAJĄCEGO, złożonego na piśmie,

e/ WYKONAWCA przerwał realizację i przerwa trwa dłużej niż  7 dni;

2/ WYKONAWCY przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:

a/ ZAMAWIAJĄCY zawiadomi WYKONAWCĘ, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec WYKONAWCY.

2.  Odstąpienie od umowy w takim przypadku może nastąpić w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1.

3.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W razie odstąpienia  od umowy WYKONAWCĘ i ZAMAWIAJĄCEGO obowiązują następujące obowiązki szczegółowe :

1) WYKONAWCA przy udziale ZAMAWIAJĄCEGO, w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

2) WYKONAWCA zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Zamawiającego w przypadku odstąpienia od umowy z powodów określonych w punkcie 1 litery a i b, oraz  na koszt własny w przypadku odstąpienia od umowy z powodów określonych w punkcie 1 litery a, b, c, d i e. Jeżeli WYKONAWCA odmówi wykonania zabezpieczenia robót lub nie wykona zabezpieczenia w uzgodnionym terminie, to ZAMAWIAJĄCY ma prawo zlecić wykonanie zabezpieczenia robót innemu wykonawcy na koszt wykonawcy umownego w sytuacjach określonych w punkcie 1 litery b, c, d i e.

3) WYKONAWCA sporządzi wykaz tych materiałów i konstrukcji, które nie mogą być wykorzystane przez WYKONAWCĘ do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

4) WYKONAWCA zgłosi do dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO niezwłocznego odbioru robót przerwanych, oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które WYKONAWCA nie odpowiada; a najpóźniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5).. ZAMAWIAJĄCY, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które WYKONAWCA nie odpowiada, zobowiązany jest do:

a)dokonania odbioru robót przerwanych, oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane i odebrane do dnia odstąpienia,

b) przyjęcia od WYKONAWCY pod swój dozór terenu budowy.

§ 18

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót, odpowiednim do rozpoznawania tych sporów jest właściwy rzeczowo sąd powszechny.

§ 19

Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla WYKONAWCY i dwa egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO.

### ZAMAWIAJĄCY					         WYKONAWCA

_________________________                                               _________________________

Akceptuję wzór umowy

……………………………………

/pieczątka i podpis Wykonawcy/