# SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Remont dróg gminnych , dojazdowych do pól we wsi Radnica – Szklarka Radnicka i Strumienno, gmina Krosno Odrzańskie

KOD CPV 14212000-0

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego osobiście lub składając pisemny wniosek na adres: GMINA KROSNO ODRZAŃSKIE, UL. PARKOWA 1, 66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta

ZATWIERDZAM _________________

Krosno Odrzańskie, 2008-05.28

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1) Zamawiający:

a) pełna nazwa zamawiającego:

Gmina Krosno Odrzańskie

b) kod, miejscowość, województwo, powiat:

66- 600 ,   Krosno Odrzańskie ,  lubuskie ,  krośnieński

d) ulica, nr domu, nr lokalu:

Parkowa ,  1,

e)specyfikacja istotnych warunków zamówienia została umieszczona na stronie internetowej:

www.krosnoodrzanskie.pl

e-mail: secretariat@krosnoodrzanskie.pl

f) numer kierunkowy  0-68

tel.383 5080 		faks  383 5122

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego

III. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Remont dróg gminnych , dojazdowych do pól we wsi Radnica – Szklarka Radnicka i Strumienno, gmina Krosno Odrzańskie o łącznej długości 1,85 km

1. Wykarczowanie drzew i krzewów na części jezdnej na odcinku 800 mb i wycięcie

krzaków i porostów na poboczu drogi na odcinku 1050 mb.

# 2. Mechaniczne wyrównanie i zagęszczenie części jezdnej o długości 1,85 km mb.

# 3.  zakup ,dostawa i rozplantowanie warstwą 10 cm i szerokości 4,0 mb 1850 ton

# żużlu na odcinku 1850 mb,(1 tona na 1mb drogi)

4. Przykrycie piaskiem warstwą 2 cm części jezdnej wykonanej z żużlu na odcinku

1850mb.

Wbudowane materiały i wyroby muszą spełniać wymagania Polskich Norm i specyfikacji technicznej.

IV. OPIS  CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie  dopuszcza  składania  ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane roboty na okres 1 roku,  licząc od dnia odbioru końcowego.

V. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie  przewiduje możliwości  udzielenia wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

VI. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia do dnia 30 lipca 2008 roku .

### VII. OPIS  WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

### ORAZ OPIS SPOSOBU  DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Niniejszy przetarg otwarty jest dla każdego wykonawcy ( w tym także wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), który spełnia następujące warunki :

1) Posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- podmiot jest zarejestrowany zgodnie z wymaganiami ustawowymi i zdolny do wykonania przedmiotu zamówienia.

2). Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3). Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4). Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

5). Udzieli co najmniej 3 letniej gwarancji i okresu rękojmi.

W przypadku składania oferty wspólnej wymienione wyżej warunki zamawiający uzna za spełnione, jeżeli oferenci przedstawią dowody, że łącznie spełniają lub przekraczają warunki minimalne.

Wymogi kwalifikacyjne opisane wyżej stosuje się do wszystkich podmiotów występujących wspólnie. Oferent poza własnymi dokumentami i oświadczeniami musi także dostarczyć dokumenty i oświadczenia każdego podmiotu.

Wymogi kwalifikacyjne odnoszące się do kierownika robót dotyczą również podwykonawców.

Wykonawca przedstawi w ofercie dokumenty i oświadczenia w tym zakresie.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ocena spełniania warunków nastąpi w oparciu o w/w dokumenty na zasadzie spełnia / nie spełnia.

### VIII. INFORMACJE  O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH , JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW   UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą "za zgodność z oryginałem" i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę /y uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnego poświadczenia kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Oferent ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć do oferty wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami niniejszej specyfikacji :

- formularz oferty – wg wzoru załączonego druku, ( wzór dokumentu stanowi załącznik nr 1 do s.i.w.z.)

- kosztorys ofertowy (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 2 do s.i.w.z )

- oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 3 do s.i.w.z )

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe  dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot.

Podmioty występujące wspólnie zobowiązane są do załączenia do oferty umowy  regulującej współpracę tych podmiotów.

- wypełnić druk "doświadczenie zawodowe" tj. wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem  robotom  stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania , oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. ( minimum 3   realizacje za ostatnie 5 lat o zakresie co najmniej 1000 m2 każde), (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 4 do s.i.w.z )

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie zaświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot.

- podstawowe informacje o wykonawcy – załącznik nr 6 do SIWZ

### IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Dopuszcza się fax. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty lub informacje faxem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Oferent może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z treścią niniejszej siwz, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie (dopuszcza się fax  - adres w punkcie I, jeśli treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego).

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

Treść zapytań  wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej.

Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich wykonawców.

Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, publikując uzupełnienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Modyfikacja zostanie zamieszczona również na stronie internetowej.

Modyfikacja treści SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełnienia.

Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także zamieści tę informację na stronie internetowej.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostać oznaczona określeniami "ZMIANA" lub WYCOFANIE".

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty, a Zamawiający w żadnym przypadku nie będzie ponosił zobowiązań ani odpowiedzialności z tym związanych.

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest :

Bogdan Matuszewski  - tel. 0-68 383 5080 wew. 318  w godz. 8.00 - 14.00

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Nie dotyczy

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie "Prawo zamówień publicznych" i spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. Wszystkie dokumenty sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonymi przez tłumaczy przysięgłych. Złożenie przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

Ofertę stanowi wypełniony  druk "OFERTA" z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi dokumentami.

Oferent obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami s i w z .

Osoby uprawnione do reprezentacji oferenta lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy na :

- wszystkich stronach oferty

- załącznikach

- w miejscach, w których naniósł zmiany

Poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osoby podpisujące ofertę. W przeciwnym wypadku poprawki, przekreślenia lub informacje nieczytelne będą traktowane jako brak odpowiedzi.

W przypadku , gdy oferenta reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.

W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika.

Ofertę należy umieścić w kopercie, która będzie zaadresowana na zamawiającego, na adres:

##### Gmina Krosno Odrzańskie

ul. Parkowa 1

66-600 Krosno Odrzańskie

i oznaczona hasłem :

OFERTA NA : „Budowa dróg gminnych dojazdowych do pól”

"NIE OTWIERAĆ PRZED  TERMINEM OTWARCIA OFERT" .

Koperta musi posiadać nazwę i adres wykonawcy.

W ofercie cenowej powinno być uwzględnione oznakowanie i zabezpieczenie robót.

Nie przewiduje się możliwości zamknięcia drogi dla ruchu w związku z prowadzeniem robót.

XIII. INFORMACJE  DOTYCZĄCE   MIEJSCA  , TERMINU  SKŁADANIA I OTWARCIA  OFERT

Termin składania ofert upływa dnia  13 czerwca 2008 roku ,  o godz. 10.00

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Parkowa 1, Biuro Obsługi Interesanta

Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania .

Otwarcie ofert nastąpi dnia  13 czerwca 2008 roku o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, pokój 11 budynek B.

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed  otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę , jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwierania kopert z ofertami , zamawiający ogłosi nazwy oferentów, ich adresy i ceny ofertowe oraz informacje dotyczące terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji.

W pierwszej kolejności zostaną otwarte koperty oznaczone "ZMIANA" lub "WYCOFANIE". Dane z ofert , których dotyczy "WYCOFANIE" nie będą odczytane.

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

Wykonawca określi cenę za cały przedmiot zamówienia zgodnie z przedmiarem robót i projektem technicznym (wraz z kosztami dodatkowymi wszelkich robót przygotowawczych i zabezpieczenia robót w pasie drogowym).

Zamawiający nie będzie udzielał  zaliczek na realizację zamówienia.

XV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH , W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM  A  WYKONAWCĄ

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

XVI. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena  - 100%

Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami

- kryterium : cena                          - waga  100%

Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką , po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100.

Sposób oceniania ofert :

W kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny :

Cena  oferty minimalnej brutto

Ilość punktów dla danej oferty = ...........................................................x 100

Cena badanej oferty brutto

Przetarg wygrywa oferta , która uzyskała największą ilość punktów.

XVII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH , JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

Z wykonawcą , który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa , której warunki określa rozdział XIX  niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania.

Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców protestu. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjnego.

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę , złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIX. WARUNKI UMOWY (wzór umowy)

Zawarcie umowy

- O wyborze oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

- Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

- Zamawiający zawiera umowę w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

WZÓR UMOWY

UMOWA Nr GN.VII.341/1/08

O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu       2008 r. w Krośnie Odrzańskim pomiędzy Gminą Krosno Odrzańskie zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez:

Andrzeja Chinalskiego –  Burmistrza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Bożeny Miech

a,

W rezultacie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

## PRZEDMIOT UMOWY

Remont dróg gminnych , dojazdowych do pól we wsi Radnica – Szklarka Radnicka i Strumienno, gmina Krosno Odrzańskie o łącznej długości 1,85 km

1. Wykarczowanie drzew i krzewów na części jezdnej na odcinku 800 mb i wycięcie

krzaków i porostów na poboczu drogi na odcinku 1050 mb.

# 2. Mechaniczne wyrównanie i zagęszczenie części jezdnej o długości 1,85 km mb.

# 3.  zakup ,dostawa i rozplantowanie warstwą 10 cm i szerokości 4,0 mb 1850 ton

# żużlu na odcinku 1850 mb,(1 tona na 1mb drogi)

4. Przykrycie piaskiem warstwą 2 cm części jezdnej wykonanej z żużlu na odcinku

1850mb.

§ 2.

## TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień:                2008 r.

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień: 30 lipca 2008 r.

§ 3.

## OBOWIĄZKI STRON

1. Zamawiający zobowiązany jest do:

1) niezwłocznego przekazania Wykonawcy informacji niezbędnych do wykonania zamówienia,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy ,

3) odbioru należycie wykonanego przedmiotu umowy,

2. Wykonawca zobowiązany jest do:

1) wykonania przedmiotu umowy w szczególności zgodnie z:

a) dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją,

b) technologią określoną w dokumentacji technicznej oraz w instrukcji dla oferentów opracowanych przez Zamawiającego,

c) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

d) przepisami prawa,

e) zasadami sztuki budowlanej,

f) obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi,

g) obowiązującymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa,

2) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem,

3) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego,

4) uczestniczenia w czynnościach odbioru końcowego,

5) uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi za wady na wezwanie Zamawiającego,

6) zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad ujawnionych w okresie odbioru końcowego oraz w okresie i w ramach gwarancji i rękojmi za wady – w terminach wyznaczonych w nn umowie i protokółach przeglądów gwarancyjnych,

7) przestrzegania przepisów bhp i ppoż.

§ 4.

## PODWYKONAWCY

1. Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest każdorazowo zgoda Zamawiającego na piśmie.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość robót budowlanych wykonywanych przez podwykonawców.

3. Zakres robót jaki Wykonawca może powierzyć podwykonawcy to: roboty ziemne, roboty rozbiórkowe.

§ 5.

## PRZYGOTOWANIE ODBIORU ROBÓT

1. Wykonawca zgłasza na piśmie wniosek o dokonanie odbioru końcowego.

2. Zamawiający rozpocznie czynności odbioru w terminie nie dłuższym niż 10 dni od złożenia wniosku przez Wykonawcę.

§ 6.

## ODBIÓR ROBÓT

1. Zamawiający po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości obiektu do odbioru, w ciągu 10 dni powoła komisję odbioru ostatecznego, która w ciągu 3 dni winna zakończyć czynności odbioru uzasadniając swoją decyzję na piśmie.

2. W przypadku nie wywiązania się Zamawiającego z obowiązku powołania komisji w podanych wyżej terminach, Wykonawca może dokonać przekazania obiektu jednostronnie.

3. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia - może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

4. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury końcowej po usunięciu wszystkich wad. Potwierdzenie usunięcia wad następuje w formie pisemnej w dzienniku budowy w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia ich usunięcia przez Wykonawcę.

5. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

6. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

7. W razie stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający ma prawo odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości.

8. Do czasu zakończenia odbioru Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane roboty.

§ 7.

## WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy Strony ustalają zgodnie z ustalonym kosztorysem przedstawionym przez Wykonawcę, stanowiącym załącznik do umowy, na kwotę: brutto          zł (słownie:                                     /100).

§ 8.

## ROZLICZANIE FAKTUR

1. Rozliczenie całości robót nastąpi jedną fakturą po bezusterkowym odbiorze całości robót objętych umową.

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od daty doręczenia jej Zamawiającemu przez Wykonawcę.

3. Do faktury Wykonawca dołącza komplet dokumentów rozliczeniowych (protokół odbioru).

§ 9.

## KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy- w wysokości 0,5% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

§ 10.

## GWARANCJA

WYKONAWCA udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy przez okres 1 roku , licząc od dnia odbioru końcowego

§ 11.

## ZMIANY W UMOWIE

1. Zakazuje się dokonywania zmian postanowień umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferenta, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiana jest korzystna dla Zamawiającego.

2. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

§ 12.

## ODSTĄPIENIE ZAMAWIAJĄCEGO OD UMOWY

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

§ 13.

## POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy – Prawo budowlane oraz Prawa  zamówień publicznych.

2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14.

# LICZBA EGZEMPLARZY UMOWY

Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY                                                         WYKONAWCA

__________________________                                  __________________________

__________________________                                  __________________________

„Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………………. zam. ……………………………….………………………………………………………… (PESEL ………………….………… ) wyrażam zgodę na zawarcie powyższej umowy przez współmałżonka ………………………………………………………………………………….

Krosno Odrzańskie, dnia ……………………………………

(czytelny podpis współmałżonka)

Potwierdzam własnoręczność podpisu ……………………………………………..………

XX. ŚRODKI  OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY  W  TOKU  POSTĘPOWANIA  O  UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny  w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy, „Środki ochrony prawnej”. Zasady  wnoszenia protestów , odwołań i skarg do sądu określają art. 179-198.

Załącznik nr 1

| O F E R T A |
| --- |
| Przedmiot przetargu | Remont dróg gminnych , dojazdowych do pól we wsi Radnica – Szklarka Radnicka i Strumienno, gmina Krosno Odrzańskie o łącznej długości 1,85 km |
| Zamawiający | Gmina Krosno Odrzańskie ul. Parkowa 1 66-600 Krosno Odrzańskie |
| Oferent |  |
| Cena ofertowa( w zł) Netto (cyfrowo) |  |
| Podatek VAT (%) |  |
| Cena ofertowa (w zł) Brutto (cyfrowo) |  |
| Cena ofertowa (w zł) Brutto (słownie) |  |
| Termin wykonania: | Zgodnie ze SIWZ |
| Termin ważności oferty | 30 dni |
| Oferta wraz z załącznikami zawiera ________ ponumerowanych stron |
| Podpisy: |  |

Załącznik nr 3

Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

Remont dróg gminnych , dojazdowych do pól we wsi Radnica – Szklarka Radnicka i Strumienno, gmina Krosno Odrzańskie o łącznej długości 1,85 km

ja, niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

1). wyrażamy chęć uczestnictwa w procedurze przetargu nieograniczonego , przeprowadzonego przez

Zamawiającego w terminach i pod warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

2)	 posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności ;

3)	posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)	znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

5) posiadamy niezbędną wiedzę wymaganą do przygotowania oferty oraz realizacji zamówienia w określonym czasie.

6) oświadczamy , że nie podlegamy wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Upełnomocniony przedstawiciel

podpisano dnia .................2008 r.

...............................................................

(podpis i pieczęć)

Załącznik nr 4

# DOŚWIADCZENIE  ZAWODOWE

wykaz  wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót odpowiadających rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia - minimum 3 realizacje

| Podmiot zlecający zamówienie | Przedmiot zamówienia | Miejsce wykonania | Zakres rzeczowy | Data wykonania zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do każdego wykazanego zadania załączyć referencje

Upełnomocniony przedstawiciel

podpisano dnia .................2008 r.

...............................................................

(podpis i pieczęć)

Załącznik nr 5

WYKAZ  PODWYKONAWCÓW , KTÓRZY BĘDĄ UCZESTNICZYĆ

W  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA

| Nazwa podmiotu | Zakres wykonywanych czynności | Wartość netto i brutto części zamówienia | Nazwisko i imię osoby kierującej pracami |
| --- | --- | --- | --- |

- Zmiana podwykonawcy będzie wymagała zgody Zamawiającego.

- Zakres i wartość ( kol. 3) - załączyć kosztorys na wykonanie części zamówienia przez podwykonawcę.

Upełnomocniony przedstawiciel

podpisano dnia .................2008 r.

...............................................................

(podpis i pieczęć)

Załącznik nr 2

| Załącznik nr 1 do umowy |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FORMULARZ CENOWY |
| Remont dróg gminnych , dojazdowych do pól we wsi Radnica – Szklarka Radnicka i Strumienno, gmina Krosno Odrzańskie o łącznej długości 1,85 km |
| Lp. | Opis robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| I. Roboty nawierzchniowe |
| 1 | Mechaniczne wyrównanie i zagęszczenie części jezdnej 2020 mb x 4m = 7400m2 | r-g m-g | 16,8 15,o |  |  |
| 2 | Wykarczowanie drzew i krzewów na części jezdnej na odcinku 800 mb i wycięcie krzaków i porostów na poboczu drogi na odcinku 1050 mb. |  |  |  |  |
| 3 | Rozprowadzenie i zagęszczenie 10 cm żużla na pow. 7400m2 żużel | r-g m-g tona | 5610 61,87 1850 |  |  |
| 4. | Przykrycie piaskiem warstwa 2cm części jezdnej wykonanej z żużla na odcinku 1850 mb | r-g m-g tona | 45 24 300 |  |  |
| R a z e m | X |  |

Upełnomocniony           przedstawiciel

podpisano dnia .................2008 r.

..............................................................

(podpis i pieczęć)

ZAŁĄCZNIK Nr 6

PODSTAWOWE INFORMACJE O WYKONAWCY

- Pełna nazwa:

- Adres:

- Nr tel./fax:

- Forma organizacyjna:

- Miejsce i data rejestracji:

- Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych:

- Osoby uprawnione do reprezentowania firmy:

- Nr rachunku bankowego:

- Kapitał założycielski:

- Nazwy i adresy banków, w których można uzyskać informacje o Oferencie:

- Numer NIP i REGON.

.......................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)