załącznik nr 12

UMOWA nr ……..2015 (wzór)

zawarta w dniu …………………………… w Witnicy pomiędzy:

Gminą Witnica, ul. KRN 6, 66-460 Witnica reprezentowaną przez Dariusza Jaworskiego Burmistrza Miasta i Gminy Witnica przy kontrasygnacie Małgorzaty Zienkiewicz – Skarbnika zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”,

a podmiotem:

…………………………………………………

…………………………………………………

reprezentowanym przez:

…………………………………………………

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”,

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 1.

- Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz 
z uzyskaniem wymaganymi prawem sprawdzeń, uzgodnień, pozwoleń i zgłoszeń na budowę dla zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewidencyjnym: 1128/1, 1128/2, 1129, 1130 przy ul. Gorzowskiej 22 w Witnicy”.

- Przedmiot zamówienia opisują dokumenty wymienione w pkt 4 SIWZ, o której mowa 
w § 15 ust. 5.

  - Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  - Przedmiot umowy musi zapewniać możliwość wydatkowania środków przeznaczonych na realizację i późniejszą eksploatację obiektu w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.

§ 2

Terminy realizacji umowy:

W okresie …………………miesięcy od dnia podpisania umowy,

§ 3

- Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z należytą starannością, w sposób zgodny z zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności zgodnie z:

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zmianami), a w szczególności przepisami techniczno-budowlanymi, o których mowa w art. 7 ust. 1 - Warunki Techniczne,

- ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 907 ze zmianami),

- rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zmianami),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych, oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr  130 poz. 1389 ze zmianami),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji, dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

- Polskimi Normami, normami zharmonizowanymi, normami europejskimi,

- innymi przepisami i unormowaniami niezbędnymi do opracowania dokumentacji.

  - Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wymagane opinie, uzgodnienia 
i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

  - Przekazana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

§ 4

Zamawiający upoważnia przedstawiciela Wykonawcy do występowania w imieniu Zamawiającego w czynnościach związanych z uzyskaniem warunków, uzgodnień i opinii niezbędnych do opracowania projektu technicznego (umocowanie nie zawiera upoważnienia do zaciągania zobowiązań finansowych).

§ 5

- Miejscem odbioru przedmiotu umowy będzie siedziba zamawiającego – Urząd Miasta i Gminy Witnica, ul. KRN 6, 66-460 Witnica. W dniu dostarczenia przedmiotu umowy, zostaną podpisane protokoły przekazania.

- Przy przekazaniu przedmiotu umowy, Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia jakości przekazanej dokumentacji.

- Zamawiający sprawdzi dostarczone dokumenty, pod względem kompletności oraz pod względem merytorycznym – w terminie 7 dni.

- Do złożonych dokumentów będących przedmiotem umowy Wykonawca dołączy pisemne oświadczenia:

    - o kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

    - o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenia, o których mowa w ust. 4, stanowią integralną część przekazanej dokumentacji.

- Zamawiający po sprawdzeniu dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy oraz dokumentów, o których mowa w ust. 4 podpisze protokół zdawczo-odbiorczy albo zwróci dokumentację podając w piśmie przyczyny odmowy odbioru.

- Podpisany protokół zdawczo-odbiorczy będzie stanowił podstawę wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

- Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień podpisania ostatniego protokołu przekazania dokumentacji.

§ 6

- Wykonawca zobowiązany jest do:

  - uwzględniania w toku projektowania uwag i sugestii Zamawiającego,

  - niezwłocznego udzielania Zamawiającemu odpowiedzi, w toku procedury przetargowej na realizację projektu, na zapytania oferentów dotyczące przedmiotu niniejszej umowy, oraz do niezwłocznego dokonania uzupełnień 
i poprawek błędów ujawnionych przez oferentów,

  - niezwłocznego, w toku realizacji inwestycji, udzielania wyjaśnień oraz dokonywania uzupełnień i poprawek błędów zgłoszonych przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne przedmiotu umowy z tytułu rękojmi w okresie 3 lat, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego ostatniego protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad i niedoróbek projektu.

§ 7

- W wypadku stwierdzenia wady w przedmiocie zamówienia Zamawiający, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi wykonawcy, może żądać usunięcia wady, wyznaczając  
w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin.

- Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może:

  - naliczyć kary umowne za zwłokę w usunięciu wad opracowania,

  - odstąpić od umowy, żądając od wykonawcy, oprócz zwrotu zapłaty, także kary umownej jak za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy.

- Wykonawca nie odpowiada za następstwa zmian w dokumentacji projektowej, jeśli nie były z nim uzgodnione, a zostały wprowadzone podczas wykonywania robót budowlanych.

§ 8

- Strony ustalają wysokość wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5,  na kwotę: ............................... zł (słownie: ............................................/100)

- Wynagrodzenie obejmuje również koszty niezbędnych dodatkowych opłat ponoszonych z tytułu opinii, uzgodnień, sprawdzeń itp. dokumentacji przez właściwe osoby lub instytucje.

- Wykonawca wystawi fakturę po wykonaniu i dostarczeniu przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz podpisaniu protokołów zdawczo-odbiorczego.

§ 9

- Należność za wykonaną usługę Zamawiający wpłaci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze, w ciągu 30 dni od dnia przekazania Zamawiającemu faktury wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w § 5 ust. 7.

- W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, w oparciu o § 11  ust. 
1 – 3, wykonawca wyraża zgodę, na ich potrącenie z wymagalnego wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1.

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT.
§ 10

      - Jeżeli Wykonawca wystawia fakturę za zamówienie, przy wykonywaniu którego brali udział podwykonawcy, zobowiązany jest przedstawić:

- kopię faktury wystawionej dla wykonawcy przez podwykonawcę(ów) za wykonany przez niego przedmiot umowy, łącznie z kopią przelewu bankowego, potwierdzoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem,

- oświadczenie podwykonawcy(ów) o otrzymaniu od wykonawcy wynagrodzenia za przedmiot umowy wykonany przez podwykonawcę(ów), z zastrzeżeniem ust. 2.

2.	Obowiązek przedstawienia przez Wykonawcę kopii przelewu bankowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 oraz obowiązek wskazany w ust. 1 pkt 2 podlega wyłączeniu 
w przypadku zapłaty przez Zamawiającego bezpośrednio podwykonawcy za wykonanie usługi objętej niniejszą umową.

§ 11

- W przypadku niewykonania umowy w terminie wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia,    
o którym mowa w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

- Za zwłokę w usunięciu wad opracowania Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od wyznaczonego przez zamawiającego terminu usunięcia wad.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

- W sytuacji, gdy kary umowne przewidziane w ust. 1, 2, 3 nie pokrywają szkody, przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 12

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

  - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć        w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

  - gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - gdy wykonawca nie przystąpił do realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego.

    - Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

      - Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 13

        - Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot niniejszej umowy, jako wytwór myśli projektantów podlega ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych.

        - W ramach ustalonego w § 8 ust. 1 umowy wynagrodzenia, wykonawca łącznie 
z przekazaną dokumentacją przekazuje na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do dokumentacji projektowej oraz każdej jej części w zakresie realizacji przez Wykonawcę zadania opisanego w § 1, w tym także do udostępniania Wykonawcom uczestniczącym w procedurze wyboru najkorzystniejszej oferty.

§ 14

Za realizację umowy odpowiadają:

- ze strony Zamawiającego:

  - ……………………………..,

  - ……………………………,

- ze strony Wykonawcy:

- .................................................

- ……………………..............

§ 15

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą:

- być związane ze zmianą przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia,

- dotyczyć zmiany w zakresie projektowym dokonanej na wniosek Zamawiającego,

- być związane ze zmianą terminu będącą następstwem działania organów administracji, tj. przekroczenia terminów określonych prawnie na wydanie przez organy administracji decyzji, zezwoleń czy odmowa ich wydania,

- być związane z opóźnieniem w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień decyzji lub opinii innych organów administracji, niezbędnych do realizacji inwestycji, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

- dotyczyć wystąpienia siły wyższej ( np.: wojna, strajk, itd.).

- W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami).

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sądy Powszechne, właściwe miejscowo dla Zamawiającego.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu poprzedzającym zawarcie tej umowy stanowi jej integralną część.

§ 16

Umowę spisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY					   		WYKONAWCA