Zatwierdzam :                                                	     Dnia 17.01.2013 r.

Wójt Gminy Zielona Góra

Mariusz Zalewski

Specyfikacja

istotnych warunków zamówienia

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

WYKONYWANIE INTERWENCYJNYCH ROBÓT DROGOWYCH NA TERENIE GMINY ZIELONA GÓRA

Zielona Góra – 2013 r.

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I: Instrukcja dla Wykonawców

ROZDZIAŁ II: Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami:

Zał. nr 1 – formularz oferty wraz z tabelą elementów rozliczeniowych

Zał. nr 2 – oświadczenie (art. 22 ust. 1 ustawy Pzp)

Zał. nr 3A – oświadczenie wykonawcy będącego osobą prawną (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp)

Zał. nr 3B – oświadczenie wykonawcy będącego osobą fizyczną (art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp)

Zał. nr 4 – doświadczenie zawodowe

Zał. nr 5 – wykaz personelu

Zał. nr 6 – rodzaj prac, jakie wykonawca powierza podwykonawcom

Zał. nr 7 – zobowiązanie do współpracy

Zał. nr 8 – oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia

ROZDZIAŁ III: Istotne postanowienia umowy (projekt umowy – Zał. nr 9)

ROZDZIAŁ I: Instrukcja dla Wykonawców

1. Zamawiający:

GMINA ZIELONA GÓRA

adres: 65-021 Zielona Góra, ul. Gen. J. Dąbrowskiego 41,

tel. (68) 475-56-70         fax . (68) 475-56-60

Godziny pracy Zamawiającego:

w poniedziałek od 800 do 1700

od wtorku do czwartku od 700 do 1500

w piątki od 700 do 1400

e – mail : sekretariat@gminazg.pl

adres strony internetowej: www.gminazg.pl

Kasa Urzędu Gminy Zielona Góra czynna w godzinach:

w poniedziałek od 800 do 1530

od wtorku do czwartku od 700 do 1330

w piątki od 700 do 1230

1.1 Tryb postępowania:

Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z dnia 25.06.2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks cywilny.

Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w myśl art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia poniżej progu 5.000.000 EURO.

1.2 Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  oraz  przekazywaniu oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1.  Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

2. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem Zamawiającego – faksem (nr 68 475-56-60) lub drogą elektroniczną sekretariat@gminazg.pl (nie dot. oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą).

3. 	Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę lub na podany kontakt elektroniczny zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

4. 	Zamawiający nie dopuszcza telefonicznego sposobu porozumiewania się z Wykonawcami.

5. 	W sprawie procedury przetargowej należy porozumiewać się z p. Beatą Lamcha – Główny Specjalista ZZP Urzędu Gminy tel. nr (68) 475-56-81, fax nr (68) 475-56-60.

6. 	W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia należy porozumiewać się z p. Nikołajem Zimparow – Podinspektor RIT Urzędu Gminy, tel. nr (68) 475-56-82.

1.3 Zamawiający oświadcza, że wszelkie informacje, odpowiedzi na złożone zapytania, modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz informacje o złożonych odwołaniach będą zamieszczane na stronie internetowej www.bip.gminazg.pl .

1.4 W przypadku dokumentów dotyczących postępowania odwoławczego Zamawiający dopuszcza wyłącznie formę pisemną.

1.5 W przypadku błędnie podanego nr telefonu i faksu lub braku komunikacji z Wykonawcą, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie otrzymania informacji związanych z przedmiotem zamówienia.

2. Przedmiot zamówienia.

Wykonywanie interwencyjnych robót drogowych na terenie Gminy Zielona Góra

Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45.23.31.00-0 – Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg,

45.23.32.90-8 – Instalowanie znaków drogowych.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest interwencyjne wykonywanie naprawy dróg gminnych oraz chodników na terenie Gminy Zielona Góra.

Planowane do wykonania rodzaje robót zostały ujęte w załączonej „tabeli elementów rozliczeniowych”. Ilości poszczególnych rodzajów robót zostały określone na podstawie robót wykonanych w ciągu ostatnich 12 m-cy oraz przewidywanych do wykonania w roku bieżącym.

Wykonawca winien podać ceny jednostkowe za poszczególne rodzaje robót. Ceny należy skalkulować w oparciu o KNR-y, w sposób jednoznaczny, bez podziału na wartości zależne od wielkości zamówienia, zawierające m.in. koszty:

- transportu materiałów na miejsce wbudowania,

- załadunku i rozładunku materiałów.

Inne (nie ujęte w „tabeli elementów rozliczeniowych”), a konieczne do wykonania roboty będą rozliczane wg obowiązujących KNR, a w przypadku braku pozycji w KNR – wg indywidualnych nakładów Wykonawcy uzgodnionych z Zamawiającym. Ponadto do oferty należy załączyć wykaz wartości: stawki roboczogodziny oraz narzutów (Ko, Kz, Z).

Jednorazowe rozliczenie wartościowo-ilościowe robót odbywać się będzie na podstawie jednostkowych cen robót drogowych przedłożonych w ofercie (wg załącznika Tabela Elementów Rozliczeniowych) i obmiaru rzeczywiście wykonanych robót.

Przy rozliczaniu robót nie ujętych w „Tabeli elementów rozliczeniowych” stosować się będzie stawki i narzuty wynikające z oferty.

Zakresy robót, ich technologia oraz terminy wykonania będą każdorazowo ustalane przez Pełnomocnika ze strony Zamawiającego i Kierownika robót ze strony Wykonawcy.

Wymagany termin wykonania poszczególnych zleceń: w zależności od potrzeb Zamawiającego, każdorazowo określony zostanie telefonicznie lub pisemnie.

W przypadku wystąpienia awarii zagrażających bezpieczeństwu bądź życiu ludzi - wymagane jest bezzwłoczne zabezpieczenie miejsca stwarzającego zagrożenie, jak również bezzwłoczne usunięcie zagrożenia.

Ogólną wartość  robót będących przedmiotem umowy określa się na wartość: do 160.000,-zł brutto.

3.1 Podwykonawcy.

Zamawiający dopuszcza zlecenie części robót podwykonawcom. Powierzany im zakres robót do wykonania należy podać w ofercie.

4.  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

5.  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane pod uwagę i spowoduje odrzucenie oferty.

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

8. Udostępnianie SIWZ.

SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej www.gminazg.pl, bądź też można ją odebrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 405 (w godzinach 8:00-13:00).

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle komplet SIWZ w ciągu 5 dni od daty złożenia wniosku.

9. 	Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin realizacji zadania:

od dnia podpisania umowy do 20.12.2013 r.

10. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

A. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

Wykonawca musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów o kodach  zgodnych z rozp. Ministra Środowiska z dn. 27.09.2001 r. w spr. katalogu odpadów (Dz. U. 2001 Nr 112, poz. 1206).

W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku do oferty należy dołączyć

- zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów o kodach  zgodnych z rozp. Ministra Środowiska z dn. 27.09.2001 r. w spr. katalogu odpadów (Dz. U. 2001 Nr 112, poz. 1206). Zezwolenia ma obejmować odpady o kodach: 17 05 04, 17 01 01, 17 01 81, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 03.

2) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia.

Wykonawca musi się wykazać w okresie ostatnich pięciu lat (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, iż zrealizował co najmniej 2 roboty budowlane, z których każda musi być o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, o wartości nie mniejszej niż 70.000 zł brutto każde.

Wykonawca musi również dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru robót).

W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku do oferty należy dołączyć

- wykaz wykonanych robót z podaniem ich zakresu, wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz Zleceniodawcy – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ wraz z dokumentem potwierdzającym, że ww. roboty zostały wykonane należycie.

3) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami do wykonania niniejszego zamówienia, w szczególności 1 osobą kadry technicznej do wykonywania funkcji kierownika budowy. Kierownik budowy musi posiadać stwierdzenie przygotowania zawodowego (uprawnienia o specjalności drogowej lub specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) i należeć do właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego (wykonawcy zagraniczni – odpowiednio).

W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku do oferty należy dołączyć :

- wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie wraz z informacjami na temat kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (ewentualnie oświadczenia o gotowości współpracy przy realizacji zamówienia na zał. Nr 7) – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ .

W przypadku podmiotów działających wspólnie osoby zdolne do wykonania zamówienia podlegają sumowaniu.

4) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku należy do oferty dołączyć:

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Ocena spełnienia warunków dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie ww. warunków. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.

Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ww. warunków. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

B.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

11. Potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wymagań dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia.

A) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wymagań dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia.

- Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów o kodach  zgodnych z rozp. Ministra Środowiska z dn. 27.09.2001 r. w spr. katalogu odpadów (Dz. U. 2001 Nr 112, poz. 1206). Zezwolenie ma obejmować odpady o kodach: 17 05 04, 17 01 01, 17 01 81, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 03.

- Wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich zakresu, wartości oraz daty i miejsca wykonania o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie;

- Wykaz osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami potwierdzającymi ich kwalifikacje o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SIWZ oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

- Oświadczenie stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia oraz wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego, o treści ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SIWZ;

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp) o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ;

Jeżeli, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca polega na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów - (oryginał)

Z dokumentu takiego powinno wynikać:

–  kto i komu udostępnia zasoby,

–  w jakim zakresie są/będą udostępnione zasoby (np. liczba udostępnionych osób),

–  cel, w jakim zasoby się udostępnia,

– czas udostępnienia, z tym zastrzeżeniem, że nie może on być krótszy niż czas realizacji zamówienia, w ramach którego korzysta się z potencjału innego podmiotu dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

B) Oświadczenia i dokumenty wymagane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy:

- Oświadczenie o  niepodleganiu wykluczeniu:

a)  wykonawcy będącego osobą prawną (z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp) o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3A do SIWZ,

b) wykonawcy będącego osobą fizyczną (z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp) o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3B do SIWZ.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp;

- Aktualne zaświadczenia: właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert,

UWAGA:  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt. 11 B).

Oferta oprócz w/w dokumentów ma zawierać:

- Formularz ofertowy wraz z wykazem wartości: stawki roboczogodziny oraz narzutów (Ko, Kz, Z) i „Tabelą elementów rozliczeniowych”. Ofertę należy sporządzić ściśle wg wzoru druku załączonego przez Zamawiającego.

- Dowód wpłacenia wadium. W przypadku wniesienia go w innej postaci niż pieniądz, oryginał dokumentu należy złożyć w pokoju nr 210 lub przesłać z ofertą w oddzielnej kopercie, a do oferty załączyć kserokopię dokumentu;

- Wykaz robót jakie wykonawca powierzy podwykonawcom  o treści ZAŁĄCZNIKA NR 6;

- Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, konsorcja, spółki cywilne muszą załączyć do oferty, każdy niezależnie następujące dokumenty:

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 oraz o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp;

- dane dotyczące podmiotów występujących wspólnie, konsorcjum, spółki cywilne jeśli dotyczy;

- jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się do przepisów § 4 i § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817);

      - wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić Wykonawcę - Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia.

Udzielone pełnomocnictwo musi zawierać:

- postępowanie o zamówienie publiczne, którego ono dotyczy,

- nazwy wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wraz z określeniem adresu ich siedziby, nazwę i adres ustanowionego Wykonawcy – Pełnomocnika, zakres umocowania pełnomocnictwa,

- dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym przez Wykonawcę - Pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Wykonawców składających wspólną ofertę. Do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Wykonawcą - Pełnomocnikiem. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów, które ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, a nie nazwę i adres Wykonawcy - Pełnomocnika.

Zgodnie z przepisami art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę , jeżeli stwierdzi , że dostarczone przez niego informacje mające wpływ na wynik postępowania są nieprawdziwe.

12. Wadium.

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni od daty składania ofert.

FORMY WNOSZENIA WADIUM:

- Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

- Bank: PKO BP S.A o/ Zielona Góra

- Nr rachunku: 88 1020 5402 0000 0002 0027 9000

z dopiskiem na blankiecie przelewu „wadium przetargowe na wykonywanie interwencyjnych robót drogowych na terenie Gminy Zielona Góra”. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

- Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy w formie nienaruszonego oryginału zdeponować w kasie u Zamawiającego (pok. 210) lub przesłać z ofertą w oddzielnej kopercie, a kopię załączyć do oferty.

Z treści dokumentu winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia 07.02.2013 r. do godz. 10.00.

- Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona (kopię dowodu wpłacenia wadium należy załączyć do oferty).

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 11.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający  zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

11)  Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

13.  Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3.  Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

14. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.  Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

3. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza także na tej stronie.

5. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie poinformuje wykonawców, którym przekazano SIWZ, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza tę informację na tej stronie.

15. Kryteria oceny ofert :

- Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie:

- wartość zamówienia (brutto)			- 50%

- stawka roboczogodziny wraz z narzutami		- 50%

- Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów:

Wartość punktowa wartości zamówienia jest wyliczana wg wzoru:

W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

R=cmincn x 100 x 50%

R – ranga ocenianego kryterium,

cmin – cena minimalna zamówienia,

cn – cena w ofercie badanej.

Wartość punktowa stawki roboczogodziny jest wyliczana wg wzoru:

R=sminsn x 100 x 50%

R – ranga ocenianego kryterium

smin – stawka r-g minimalna

sn – stawka r-g w ofercie badanej

16. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;

2) w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu;

3) w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie została złożona żadna oferta;

4) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

5) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Pzp, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

6) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

7) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

17. Opis sposobu obliczenia ceny.

  - Wykonawca określi cenę oferty brutto w oparciu o „Tabelę elementów rozliczeniowych”, która stanowić będzie wynagrodzenie umowne za realizację przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

  - Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich pozycji formularza cenowego. Brak wypełnienia i określenia wartości spowoduje odrzucenie oferty.

  - Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.  Cena oferty winna być wyliczona według przepisów zawartych w ustawie o cenach (Dz. U. Nr 97 z 2001 r., poz. 1050 z późn. zm.) oraz na podstawie aktów wykonawczych.

  - Wykonawca określi stawkę roboczogodziny wraz z wszystkimi narzutami.

  - Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów w złożonych ofertach.

18. Ofertę należy przygotować w sposób następujący:

1.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.  Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3.  Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie, czytelnie, techniką trwałą oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz (czyste strony nie muszą być podpisywane).

Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

4.  Oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ bez modyfikacji jego formy przez wykonawcę. Dotyczy to również załączników do oferty, których formularze wykonał zamawiający. W przypadku sporządzania oferty przy użyciu komputera należy zachować formę wzoru „Formularza ofertowego” z zachowaniem treści oświadczeń i ich kolejności.

Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.

5.   Każda strona winna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać zgodnie z aktualnym dokumentem tożsamości imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska, to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię  i nazwisko podpisującego.

6.  Do oferty powinny być załączone wszystkie dokumenty wymagane i określone w SIWZ.

7.  Dokumenty wykonawca przedstawia w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, jeżeli przedstawiona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

8.  Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany winny być podpisane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

9.  Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystej kopercie opisanej w następujący sposób:

„Oferta na wykonywanie interwencyjnych robót drogowych na terenie Gminy Zielona Góra. Nie otwierać przed dniem 07.02.2013, godz. 1015”.

i opatrzonej danymi wykonawcy oraz adresem Zamawiającego.

Skutki związane z nieoznaczeniem koperty w sposób podany w SIWZ ponosi wykonawca.

10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i doręczeniem oferty zamawiającemu oraz uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

11. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

12. Zamawiający sugeruje, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron rozpoczynała się od nr 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty (czyste strony mogą w ogóle nie być numerowane).

Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

13. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z dopiskiem na kopercie opatrzonej danymi wykonawcy „ZMIANA – dot. sprawy nr ZZP.271.3.2013” lub wycofać ofertę, poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z dopiskiem na kopercie opatrzonej danymi wykonawcy „WYCOFANIE – dot. sprawy nr ZZP.271.3.2013”.

- Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.

- Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

14. W przypadku, gdy informacje składane w trakcie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA, INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA* W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje: techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności (tj. Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późniejszymi zmianami)

.

15. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie bez jej otwierania.

19. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać do dnia 07.02.2013 r. do godziny 1000.

Oferty należy składać w sekretariacie urzędu, pok. nr 207 (I piętro).

W postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

W postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

20. Otwarcie ofert.

1) Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.02.2013 r. o godzinie 1015 w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna), w pok. nr 300 B (II piętro).

2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3) Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

4) Informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

21. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

22. Kary umowne.

Z tytułu nienależytego wykonania, Zamawiający przewiduje zastosowanie kar umownych:

- za opóźnienie w wykonaniu danego zlecenia w wysokości 0,5% wartości tego zadania brutto za każdy dzień opóźnienia;

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 5 wzoru umowy;

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 5 wzoru umowy;

- za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5% wartości danego zadania brutto za każdy dzień zwłoki licząc od dnia ustalonego na usunięcie wad;

- za każdy dzień zwłoki w usunięciu awarii zgłoszonych przez Zamawiającego do usunięcia w trybie awaryjnym - w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki.

23. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Zamawiający załącza do SIWZ projekt umowy w celu zapoznania się i jej zaakceptowania.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian.

Zmiany do umowy możliwe są jedynie w trybie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uzgodnienia w tym zakresie wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez Wójta Gminy Zielona Góra. Zmiana umowy może nastąpić jedynie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

Zamawiający dopuszcza zmiany do umowy w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany ceny brutto: w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem zamówienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za usługi, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy w wyjątkowych sytuacjach, zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z dnia 25.06.2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

24. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione przez Wykonawcę w celu zawarcia umowy.

Wykonawca przed zawarciem umowy :

  - przedstawi uwierzytelnione kopie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie osób wymienionych w wykazie odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedstawią oryginał umowy konsorcjum zawartej w celu wspólnego wykonania zamówienia.

  - przedstawi projekty umów z podwykonawcami do akceptacji przez Zamawiającego.

25. Rozliczenie za wykonanie zamówienia.

Rozliczenie wartościowo-ilościowe robót odbywać się będzie na podstawie jednostkowych cen robót drogowych przedłożonych w ofercie (wg załącznika Tabela Elementów Rozliczeniowych) i obmiaru rzeczywiście wykonanych robót.

Przy rozliczaniu robót nie ujętych w „Tabeli elementów rozliczeniowych” stosować się będzie stawki i narzuty wynikające z oferty.

Zakresy robót, ich technologia oraz terminy wykonania będą każdorazowo ustalane przez Pełnomocnika ze strony Zamawiającego i Kierownika robót ze strony Wykonawcy.

Płatność z tytułu wykonania poszczególnych zamówień realizowana będzie po przekazaniu przez Wykonawcę oryginału protokołu odbioru robót (potwierdzającego wykonanie przez Wykonawcę zlecenia) i faktury, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia tych dokumentów Zamawiającemu.

#### Warunki płatności

Rozliczenie nastąpi fakturami częściowymi po wykonaniu poszczególnych zleceń i ich odbiorze przez wskazanego w umowie przedstawiciela Zamawiającego.

26. Badanie i ocena złożonych ofert.

      - Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zgodnie z art. 91 ust. 5 i 6 ustawy Pzp. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

      - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest jednak prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, z wyjątkiem przypadków opisanych w pkt. 3.

      - Zamawiający poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4. Przyjmuje się, że:

- prawidłowo podano cenę bez względu na sposób i metodę jej obliczenia,

- jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie,

- jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny.

5. Zawiadomienie o dokonanych poprawkach.

- O dokonanych poprawkach Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Dokonane poprawki omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny będą miały swoje konsekwencje w ocenie oferty.

- Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawców akceptacji poprawionych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny oferty.

6. Zamawiający odrzuci ofertę (zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Pzp), jeżeli:

1)  jest niezgodna z ustawą Pzp,

2)  jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4)  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,

6)  zawiera błędy w obliczeniu ceny,

7)  wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,

8)  jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

7. Rażąco niska cena:

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

27.  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Wybrany wykonawca oraz wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zostaną niezwłocznie powiadomieni o wyborze oferty, o wykluczeniu z postępowania, o odrzuceniu ofert.

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie:

1) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

2) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt. 1, jeżeli:

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę,

2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

28. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiących nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego.

29.  Środki ochrony prawnej:

1) Środki ochrony prawnej określone w VI dziale ustawy PZP przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3) Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a)  wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

b)  opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

c)  wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

d)  odrzucenia oferty odwołującego.

4) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym  podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

6)  Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy PZP.

7) Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania  poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP.

8) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

9) Na czynności, o których mowa w pkt 8), nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy PZP.

10) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy PZP, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

11) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

12) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 180 ust. 1 i 2 ustawy PZP wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

13) Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

b)  6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

- nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

- opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

c) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

-  nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

- zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

14) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

15) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

Opracował/a

Zielona Góra, dnia .....................2013 r.                                       .....................................

ROZDZIAŁ II:

Załączniki:

Zał. nr 1 – formularz oferty wraz z tabelą elementów rozliczeniowych

Zał. nr 2 – oświadczenie (art. 22 ust. 1 ustawy Pzp)

Zał. nr 3A – oświadczenie wykonawcy będącego osobą prawną (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp)

Zał. nr 3B – oświadczenie wykonawcy będącego osobą fizyczną (art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp)

Zał. nr 4 – doświadczenie zawodowe

Zał. nr 5 – wykaz personelu

Zał. nr 6 – rodzaj prac, jakie wykonawca powierza podwykonawcom

Zał. nr 7 – zobowiązanie do współpracy

Zał. nr 8 – oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Wykonywanie interwencyjnych robót drogowych na terenie Gminy Zielona Góra

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Postępowanie opublikowane:

-  na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego,

-  na stronie internetowej Urzędu: www.bip.gminazg.pl

-  na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.

1. Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa ……………………………………………………………………………………

Siedziba…………………………………………………………………………………

Nr telefonu/faks ……………………………………………………………………

Adres e-mail: ………………………………………………………………………..

NIP …………………………………… REGON ……………………………………………….

Osoba/y uprawniona/e do reprezentowania Wykonawcy przy podpisaniu umowy: ………………………………………………………….…………

# 2. Dane dotyczące zamawiającego :

nazwa: URZĄD GMINY ZIELONA GÓRA

adres: 65-021 Zielona Góra, ul. Gen. J. Dąbrowskiego 41,

Nr tel. (68) 475-56-70

REGON 970770787

NIP 973-01-62-375

adres e-mail: sekretariat@gminazg.pl

3. Zobowiązania wykonawcy.

            - Oferujemy wykonanie zamówienia:

- cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi netto:  .................................................... zł (słownie złotych: .......................................................................................................................... ............................................................................................................................................./100)

- podatek VAT w wysokości .......... %, tj. ...................................... zł

- cena brutto ......................................... zł

(słownie złotych: .......................................................................................................................... ............................................................................................................................................./100)

2. Stawka roboczogodziny wraz z narzutami: .......................... zł

(słownie złotych: ......................................................................................................................./100)

w tym: 	stawka podstawowa roboczogodziny ............................. zł

koszty pośrednie: ..................... %

koszty zakupu „Kz” od „M”: ……………. %

zysk: ................... %

3. Termin wykonania zamówienia:

od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2013 r.

4. Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz dołączonymi do niej załącznikami.

5. Roboty objęte zamówieniem wykonamy sami / przy współudziale podwykonawcy*) (zał. Nr 6).

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze „Specyfikacją istotnych warunków zamówienia” i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.

8. Oświadczamy, że zawarty w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach  w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, a także zawarte w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

10. Wadium w kwocie 2.000,00 zł zostało wniesione w dniu ........................... w  postaci .................. ...................................................................................... (potwierdzenie wniesienia w załączeniu),

Wskazujemy nr konta, na które należy zwrócić wadium ........................................ .............….........................................................................................................................................

/wypełnia wykonawca, który wniósł wadium w formie pieniądza/

11. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam następujące oświadczenia i dokumenty:

…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………...……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….…………..…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………...…

12. Oferta wspólna (jeżeli występuje).

# Pełnomocnik wykonawców wspólnie składających ofertę:

Nazwisko, imię …………………………………………………………………………

Stanowisko ……………………………………......……………………………………

Telefon .....…………………… Fax ……………………….

Zakres umocowania :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….………………..........…………………………..……

13. Inne informacje wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………..

(Podpis Wykonawcy lub  osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

data ..............................

# Załącznik do formularza ofertowego

|  | TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
|  |  | Nazwa | Ilość | zł. | zł. | zł. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |  |
| 1 | Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35 cm | m2 | 20 |  |  |  |
| 2 | Rozebranie nawierzchni betonowej gr.15 cm (mechaniczne) | m2 | 40 |  |  |  |
| 3 | Rozebranie ław pod krawężniki | m3 | 5 |  |  |  |
| 4 | Rozebranie krawężników betonowych 15*30 cm | m | 15 |  |  |  |
| 5 | Rozebranie obrzeża betonowego | m | 15 |  |  |  |
| II | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |
| 6 | Korytowanie powierzchni (ręczne ) gr. 10 cm | m2 | 100 |  |  |  |
| 7 | Korytowanie powierzchni (mechaniczne ) gr. 10 cm | m2 | 50 |  |  |  |
| III | NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |  |
| 8 | Nawierzchnie z kostki betonowej "polbruk" szarej, gr. 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 30 |  |  |  |
| 9 | Nawierzchnie z kostki betonowej "polbruk" szarej, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 30 |  |  |  |
| 10 | Nawierzchnie z płyt ażurowych zbrojonych na warstwie filtrac. gr. 8 cm | m2 | 10 |  |  |  |
| IV | ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |  |
| 11 | Krawężniki betonowe 15*30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykopaniem rowka pod krawężnik i ławy krawężnikowe | m | 20 |  |  |  |
| 12 | Ława betonowa z oporem pod krawężnik | m3 | 5 |  |  |  |
| 13 | Chodnik z płyt betonowych 50*50 cm na podsypce cem.-piaskowej | m2 | 10 |  |  |  |
| 14 | Chodnik z płyt betonowych 35*35 cm na podsypce piaskowej | m2 | 10 |  |  |  |
| 15 | Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej | m | 20 |  |  |  |
| 16 | Chodnik z kostki beton. "polbruk" szarej gr.6 cm na podsypce piask. | m2 | 20 |  |  |  |
| 17 | Remont chodników z płyt betonowych 35*35 | m2 | 10 |  |  |  |
| 18 | Przestawienie krawężników betonowych 15x30 cm | m | 10 |  |  |  |
| 19 | Przestawienie obrzeży betonowych | m | 5 |  |  |  |
| 20 | Naprawa nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej (łącznie z uzupełnieniem ubytków podbudowy, zagęszczeniem i transportem masy) | m2 | 350 |  |  |  |
| 21 | Karczowanie krzaków (podszycie średnie i gęste) wraz z wywiezieniem gałęzi | ha | 3000,0 |  |  |  |
| 22 | Ustawienie elementów oznakowania pionowego (znaki, tablice- mat. powierzony) w granicach administracyjnych Gminy Ziel. Góra wraz z ich transportem i zabetonowaniem - max. do 3 szt. jednorazowo | szt. | 20 |  |  |  |
| 23 | Ustawienie elementów oznakowania pionowego j.w. lecz powyżej 3 szt. jednorazowo. | szt. | 30 |  |  |  |

P o d p i s a n o:

............................................................................................

(Podpis Wykonawcy lub  osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 2

pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

Wykonywanie interwencyjnych robót drogowych na terenie Gminy Zielona Góra

oświadczam(-y), że:

1. Zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- posiadam(-y) uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadam(-y) niezbędną wiedzę i doświadczenie,

- dysponuje(-emy) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduje(-emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

..........................., dnia ..................2013 r.

……........................................................

(Podpis Wykonawcy lub  osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 3A

pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE

o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

Wykonywanie interwencyjnych robót drogowych na terenie Gminy Zielona Góra

Oświadczam(-y), że nie podlegam(-y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

..........................., dnia ..................2013 r.

……........................................................

(Podpis Wykonawcy lub  osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 3B

pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE

wykonawcy będącego osobą fizyczną

w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Ja niżej podpisany …………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonywanie interwencyjnych robót drogowych na terenie Gminy Zielona Góra

oświadczam, że nie ma podstaw do wykluczenia mnie z powyższego postępowania z przyczyn, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

..........................., dnia ..................2013  r.

……........................................................

(Podpis Wykonawcy lub  osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr

pieczęć wykonawcy

4

# DOŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

Sporządzić i załączyć do oferty wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania.

Wymagane jest wykazanie: wykonania 2 zadań podobnych z rodzaju i zakresu do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 70.000 zł brutto każde.

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek mogą spełnić łącznie / co najmniej jeden wykonawca.

| Lp. | Opis wykonanych robót (wraz z podaniem rodzaju i ilości robót) | Wartość brutto wykonanych robót | Data wykonania zamówienia (zgodnie z zawartą umową) | Zleceniodawca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

..........................., dnia ..................2013 r.     	...............................................................................................

(Podpis Wykonawcy lub  osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

# Załącznik Nr 5

pieczęć wykonawcy

WYKAZ PERSONELU

Sporządzić i załączyć do oferty wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

Wymagane jest dysponowanie: min. 1 osobą z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalności drogowej lub specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do pełnienia funkcji kierownika budowy, należącą do właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie / co najmniej jeden wykonawca.

| Nazwisko i imię | Proponowana rola w realizacji zamówienia | Podstawa do dysponowania1) | Rodzaj uprawnień | Nr uprawnień |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kierownik budowy |  |  |  |

....................................., dn. ..................................			...............................................................................................

(Podpis Wykonawcy lub  osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

1) W przypadku, gdy wykonawca dysponuje wskazaną osobą na podstawie stosunku prawnego łączącego go bezpośrednio z tą osobą należy wpisać „dysponowanie bezpośrednie”. Natomiast w przypadku, gdy wskazana osoba jest udostępniana przez inny podmiot (podmiot trzeci) należy wpisać „dysponowanie pośrednie” i jednocześnie załączyć do oferty zobowiązanie tego podmiotu (podmiotu trzeciego) do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Załącznik nr

pieczęć wykonawcy

6

RODZAJ PRAC JAKIE WYKONAWCA POWIERZY

PODWYKONAWCOM

(wypełnić, jeżeli dotyczy)

Przetarg nieograniczony na: „Wykonywanie interwencyjnych robót drogowych na terenie Gminy Zielona Góra”

| Lp. | Rodzaj powierzonej części zamówienia |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

………………………………………..

(Podpis Wykonawcy lub  osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

.......................................data..............................

Załącznik nr

pieczęć wykonawcy

7

ZOBOWIĄZANIE DO WSPÓŁPRACY

(wypełnić, jeżeli dotyczy)

Ja niżej podpisany (a)

...............................................................................................................................................................................

(działając w imieniu .............................................................................................................................................)

Zgadzam  się  niniejszym  na  zgłoszenie  mojej  osoby  jako  współpracownika

…………………………...........................................................................................................................................

( nazwa wykonawcy )

przy realizacji zamówienia na:

„Wykonywanie interwencyjnych robót drogowych na terenie Gminy Zielona Góra”

w charakterze…………………………………………………………………………………………………….…………

( podać rodzaj pełnionej funkcji przy realizacji zadania)

oraz zobowiązuję się, że w razie uzyskania zamówienia przez tę firmę będę pracować przy jego realizacji w zakresie opisanym w ofercie.

……………………………………………..

(Podpis osoby uczestniczącej w realizacji

zamówienia)

.......................................data..............................

Załącznik nr

pieczęć wykonawcy

8

OŚWIADCZENIE

Przetarg nieograniczony na: „Wykonywanie interwencyjnych robót drogowych na terenie Gminy Zielona Góra”

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego j.w. ja niżej podpisany (a)

....................................................................................................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa firmy) .....................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………...……..……

jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/my, że wskazane w załączniku nr 5 osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia wymagane w rozdziale 10 pkt. 1 ppkt. 3 SIWZ.

........................................, dnia ..................2013 r.			.........................................................................................

(Podpis Wykonawcy lub  osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

ROZDZIAŁ III: Istotne postanowienia umowy (projekt umowy – Zał. nr 9)

W Z Ó R   U M O W Y    Nr … / 2013 ZZP

W dniu ......... 2013 roku w Zielonej Górze pomiędzy Gminą Zielona Góra z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Gen. J. Dąbrowskiego 41 reprezentowaną przez:

………………………………………..	- …………………………………………….

przy kontrasygnacie ……………………….. 	- …………………………………………….

zwaną dalej Zamawiającym, a :

…………………… zam. w …………….., ul. ……………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………….………….. w ………..………, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

zwanym dalej Wykonawcą,

została  zawarta  umowa  następującej  treści:

§ 1

- Podstawę   zawarcia   umowy  stanowi  zamówienie publiczne nr ZZP.271…..2013.

2.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących robót:

Interwencyjne roboty drogowe wykonywane na terenie Gminy Zielona Góra

- zgodnie ze złożoną ofertą w odniesieniu do załącznika do specyfikacji – Tabela Elementów Rozliczeniowych .

3.  Zakresy robót, ich technologia oraz terminy wykonania będą każdorazowo ustalane  przez Pełnomocnika ze strony Zamawiającego i Kierownika robót ze strony Wykonawcy.

§ 2

- Wartość robót zostanie wyliczona jako iloczyn ilości rzeczywiście wykonanych robót drogowych i ich jednostkowych cen przedłożonych w ofercie.

- Rozliczenie robót, na które nie ustalono cen jednostkowych odbywać się będzie wg obowiązujących KNR, a w przypadku braku pozycji w KNR - wg indywidualnych nakładów Wykonawcy uzgodnionych z Zamawiającym.

Przy rozliczaniu tych robót stosować się będzie następujące stawki i narzuty wynikające z oferty:

- stawka robocizny „R”			- ..... zł

- narzut kosztów ogólnych „Ko” od „R” i „S”	- ..... %

- zysk „Z” od „R”, „S” i „Ko”			- ..... %

- koszty zakupu „Kz” od „M”			- ..... %

- ceny materiałów i sprzętu – według średnich cen opublikowanych w kwartalnej informacji cenowej o cenach materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i pracy sprzętu SEKOCENBUD, obowiązujących w chwili opracowania oferty i zawierających ceny zakupu dla materiałów, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym.

Zaakceptowane przez Zamawiającego ceny jednostkowe robót wraz z ofertą stanowią integralną część umowy.

- Należności będą regulowane z konta Zamawiającego PKO BP S.A. I Oddz. ZG Nr 02 1020 5402 0000 0202 0027 6667 w terminie do 30 dni od daty złożenia u Zamawiającego faktury.

- Ustala się rozliczenie na podstawie faktur przejściowych płatnych po zakończeniu i odbiorze poszczególnych zleceń dokonanym przez Pełnomocnika Zamawiającego.

- W budżecie na 2013 r. zaplanowano na interwencyjne roboty drogowe środki finansowe w wysokości do 160 000,00 zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 3

            - Umowę zawiera się na czas określony: od …….. 2013 r. do 20.12.2013 r.

- Dopuszcza się możliwość zmiany terminu zakresu robót, o którym mowa w § 1 ust. 3  w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

- wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;

- działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po ustaleniu zakresu robót, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie ustalenia zakresu robót i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty.

§ 4

- Zamawiający  zobowiązuje  się  przystąpić  do  odbioru  poszczególnych  części zamówienia, o których mowa w §1 ust. 3 w ciągu 7 dni od daty  zgłoszenia  ich  zakończenia.

- Zamawiający  sporządza  protokół, który  określa  sposób  i  termin  usunięcia wad jakościowych. Protokół  podpisują  strony  umowy.

- Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu  zakończenia  robót.

§ 5

- Na prace objęte niniejszą umową Wykonawca udziela gwarancji:

- na roboty budowlane: 24 miesiące,

- na materiały: zgodnie z gwarancją producenta.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po zakończeniu odbioru danego zakresu  robót.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, nie dłuższym jednak niż 21 dni.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usunięcia wad jeśli Wykonawca nie przystąpi do ich usuwania w terminie 4 dni od dnia ich zgłoszenia.

- Umowa w części określającej obowiązki Wykonawcy z tytułu gwarancji, po odbiorze przedmiotu umowy, będzie stanowić dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 6

- Pełnomocnikami Zamawiającego uprawnionymi do nadzoru i podejmowania decyzji w sprawach przedmiotu umowy są:

- Kierownik Referatu Infrastruktury Techn. – mgr  Ryszard Huczek,

- Podinspektor Referatu Infrastruktury Techn.  – Nikołaj Zimparow.

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ................................, działającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.).

- Wykonawca może dokonywać zmiany kluczowych specjalistów, przedstawionych w ofercie jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego kluczowego specjalistę.

§  7

- Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w takim przypadku Zamawiający wypłaci Wykonawcy odpowiednią do zaawansowania prac część umówionego wynagrodzenia;

- zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy;

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy;

- Wykonawca nie rozpoczął robót oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i wyznaczającego termin na podjęcie robót;

- Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż dwa tygodnie.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie z przyczyn, o których mowa w pkt 2-5) powyżej może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.

§ 8

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu danego zlecenia w wysokości 0,5% wartości tego zadania brutto za każdy dzień opóźnienia;

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 5;

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 5;

- za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5% wartości danego zadania brutto za każdy dzień zwłoki licząc od dnia ustalonego na usunięcie wad;

- za każdy dzień zwłoki w usunięciu awarii zgłoszonych przez Zamawiającego do usunięcia w trybie awaryjnym - w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki.

- Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy wysokość szkody przewyższy należne kary umowne.

§ 9

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzonymi robotami.

- Wykonawca odpowiada za wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną przeciwpożarową w związku z prowadzonymi robotami i zabezpieczeniem miejsca robót.

- Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 10

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 11

Wszelkie spory związane z wykonaniem umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla  siedziby Zamawiającego.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.

§ 13

Umowa została sporządzona w 3 (trzech) egzemplarzach, 2 (dwa) egz. dla Zamawiającego i 1 (jeden) egz. dla Wykonawcy.

# ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA

..........................................	                                                              .......................................