**Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego**

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Zadanie częściowe nr 1**

**Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego polegającą na świadczeniu usług nadzoru, kontroli nad realizacją robót, raportowania oraz rozliczenia zadania pn. Przebudowa ul. Piłsudskiego, Aleja Ks. Andrzejewskiego, Roosevelta oraz Kazimierza Wielkiego w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku wzdłuż w/w ul. od skrzyż. ul. Piłsudskiego z ul. Czereśniową do skrzyż. ul. Roosevelta z ul. Żwirową, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „System ścieżek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim”.**

**W ramach realizacji przedmiotu zamówienia przewidziane jest:**

* Zapewnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i innymi obowiązującymi przepisami
* Sprawowanie kontroli i nadzoru technicznego, finansowego i organizacyjnego nad całością inwestycji.
* Reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z  realizacją Kontraktu.
* Sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów przeciw pożarowych bezpieczeństwa i higieny pracy,
* Egzekwowanie od Wykonawcy Robót postanowień Kontraktu oraz przestrzegania ustaw
* Wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymogami Kontraktu,
* Dopilnowanie zabezpieczenia - na okres przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robót oraz placu budowy
* Ochrona interesów Zamawiającego pod kątem uniknięcia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych osób trzecich powstałych podczas lub w związku z prowadzonymi robotami.
* Analiza wszystkich decyzji, uzgodnień i postanowień uzyskanych w trakcie procesu przygotowania i realizacji inwestycji oraz zapewnienie spełnienia zawartych w nich wymagań
* Ścisła współpraca z Zamawiającym, pracownią projektową (projektantem), Wykonawcą Robót w  celu koordynacji i planowania robót budowlanych.
* Informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących oraz przewidywanych problemach, a także podejmowanie działań zapobiegawczych lub/i naprawczych dla ich przezwyciężenia
* Udzielanie Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących Kontraktu.
* Udostępnienie Zamawiającemu, na każde pisemne żądanie, wszelkich dokumentów związanych z realizacją inwestycji.
* Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji budowy
* Egzekwowanie od Wykonawcy Robót wymaganych dokumentów
* Dokonanie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót w świetle przepisów prawa
* Przewodniczenie oraz organizowanie co najmniej raz w tygodniu narad dotyczących postępu robót oraz spraw technicznych oraz sporządzania protokołów z tych narad
* Organizowanie narad technicznych w razie potrzeby
* Wizytowanie budowy
* Bieżące egzekwowanie wykonania przez Wykonawcę Robót powykonawczych pomiarów geodezyjnych wykonanych robót wraz z ich inwentaryzacją i ilością wbudowanych materiałów
* Wskazanie Zamawiającemu konieczności zlecenia robót dodatkowych
* Czynności związane z odbiorami
* Weryfikowanie wniosku/wystąpienia Wykonawcy Robót o roboty dodatkowe
* Opracowanie Protokołu konieczności
* Założenie książki/książek obiektu budowlanego
* Dokonywanie corocznych przeglądów robót objętych gwarancją i rękojmią

Szczegółowy zakres obowiązków Nadzoru inwestorskiego wpisany jest we wzorach umów stanowiących integralny załącznik do niniejszego zapytania.

**Zakres rzeczowy robót budowlanych do wykonania**

W ramach realizacji zadania przewidziane jest wykonanie:

- budowa ścieżki rowerowej – dwukierunkowej o szerokości 2,0-2,5 m, na długości ok. 1,53 km nawierzchnia jezdni asfaltowa,

- budowa chodników – szerokość 1,5-2,0 m, nawierzchnia - kostka betonowa szara,

- przebudowy skrzyżowania: skanalizowane, czterowlotowe, z sygnalizacją drogową (skrzyżowanie ul. Kazimierza Wielkiego i Roosevelta) oraz typu rondo (skrzyżowanie ul. Ks. W. Andrzejewskiego i Wyszyńskiego)

- szerokość peronów przystanków autobusowych: min. 1,5m

- wycinki drzew i krzewów

- docelowej organizacji ruchu

- opracowanie, zatwierdzeniem i wykonaniem projektu tymczasowej organizacji ruchu

- 2 tablic informacyjnych spełniających wymogi tablic pamiątkowych (wraz z dostawą

i montażem na terenie wyznaczonym przez Zamawiającego) na terenie miasta Gorzów Wlkp. W miejscu uprzednio uzgodnionym z Zamawiającym, na wysokości zapewniającej dobrą widoczność. Montaż musi spełniać wymogi sztuki budowlanej oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa tj. prawa miejscowego i prawa budowlanego.

- regulacji wysokościową urządzeń obcych zlokalizowanych w jezdni i chodnikach (kratki, studnie itp.),

Szczegółowy zakres zadania został określony w dokumentacji, stanowiącej integralną część niniejszego zamówienia, obejmującej :

1. Projekt wykonawczy – branża drogowa
2. Projekt wykonawczy – branża elektryczna,

**Dofinansowanie zadania:**

Zadanie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 03. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3. Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.2 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp.