(projekt)

UMOWA Nr ……./WDR/2021

na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania  pn. "Budżet rowerowy” – na budowę ścieżki rowerowej na ul. Dobrej po stronie wschodniej na odcinku od ul. Myśliborskiej do

ul. Folwarcznej  na długości ok. 500 m.

zawarta w Gorzowie Wlkp. w dniu …….. 2021 r. pomiędzy:

Miastem Gorzów Wlkp. – Urząd Miasta

ul. Sikorskiego 3-4,  66-400 Gorzów Wlkp.

reprezentowanym przez:

Agnieszkę Surmacz – Zastępcę Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

………………………………….., prowadzącym działalność jako: …………………………………………..

z siedzibą …………………………………………………………………………..NIP: ………………………, REGON …………………………..

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”

§ 1

(definicje )

Użyte w niniejszej umowie wyrażenia pisane wielką literą mają następujące znaczenie: .

- Protokół przekazania – protokół podpisany przez Strony potwierdzający przekazanie przez Wykonawcę do Wydziału Dróg Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. poszczególnych elementów dokumentacji.

- Protokół zdawczo-odbiorczy – potwierdza wykonanie poszczególnych części realizacji przedmiotu umowy. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych dokumentacji projektowej i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich usunięcia w przypadku ich stwierdzenia w późniejszym etapie realizacji umowy. Protokół zdawczo – odbiorczy Zamawiający podpisuje  w ciągu 14 dni od przekazania poszczególnych elementów dokumentacji lub zwraca dokumentację wraz z pisemnym uzasadnieniem odmowy odbioru.

- Protokół odbioru końcowego robót budowlanych – protokół podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę Robót po wykonaniu robót budowlanych projektowanej inwestycji w stanie gotowym do użytkowania po pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych, po dokonaniu przez Komisję odbiorową oceny wykonania w sposób prawidłowy całości robót budowlanych.

- Siła wyższa – zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 12 niniejszej umowy.

- Wykonawca robót – oznacza wykonawcę robót budowlanych, wyłonionego odrębnym postępowaniem przetargowym w oparciu o wykonaną dokumentację projektową.

- Nadzór Inwestorski – podmiot/osoba wyznaczona przez Zamawiającego do technicznego koordynowania realizacji zadania inwestycyjnego i jego rozliczania, przedstawiająca Zamawiającemu stan zaawansowania wykonywanych robót i ewentualne problemy związane z poprawną ich realizacją, dysponująca osobami posiadającymi decyzje uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnościach jakie obejmuje przedmiot umowy.

- Nienależyte wykonanie umowy - niewykonanie pełnego zakresu dokumentacji określone w niniejszej umowie, wykonanie dokumentacji lub jej części w wadliwy sposób, uniemożliwiający jej wykorzystanie.

- Organ administracji publicznej – oznacza organ administracji publicznej posiadający zdolność prawną do rozpoznawania i rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu administracyjnym, w tym organ administracji architektoniczno-budowlanej, organ nadzoru budowlanego, jak również właściwy organ ochrony środowiska, stosownie do ich właściwości.

- Projektant – oznacza uprawnioną osobę będącą autorem opracowań projektowych, wchodzącą 
w skład personelu Wykonawcy, której prawa i obowiązki określa Prawo Budowlane.

- Koordynator prac projektowych – osoba wyznaczona przez Wykonawcę do koordynowania całości prac dotyczących realizacji przedmiotu umowy na etapie opracowywania dokumentacji i późniejszej realizacji zadania inwestycyjnego. Osoba ta będzie odpowiedzialna m.in. 
za informowanie przedstawicieli Zamawiającego o aktualnym stanie zaawansowania prac projektowych, o złożeniu wniosków o wydanie uzgodnień/warunków oraz uzyskaniu uzgodnień/warunków. Koordynator winien być osobą upoważnioną przez Wykonawcę do podejmowania decyzji na spotkaniach/naradach z przedstawicielami Zamawiającego odnośnie wykonywania dokumentacji.

- Dokumentacja przebiegu procesu projektowego – oznacza kompletną dokumentację z przebiegu całego procesu projektowego, w tym oryginały decyzji administracyjnych, notatki i protokoły ze spotkań w sprawie dokumentacji projektowej, wszelkie wytyczne, warunki, uzgodnienia, oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, protokoły z badań, raporty z audytów, raporty z kontroli, ekspertyzy, itp. dokumenty uzyskane przez Wykonawcę w trakcie procesu projektowego.

- STWiORB – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

- TER – Tabela Elementów Rozliczeniowych.

Pozostałe, nie wymienione powyżej określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi normami i określeniami podanymi w innych częściach niniejszej umowy.

§2

(podstawa prawna zawarcia umowy )

Umowę zawiera się na podstawie przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania zgodnie z § 14 ust.2) Zarządzenia Nr 1/K/2021 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 4 stycznia 2021 r.               w sprawie ustanowienia Regulaminu udzielania zamówień ze środków publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 zł w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp., w tym zamówień finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

§ 3

(przedmiot umowy)

- Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji na zadaniu „Budżet rowerowy” – na budowę ścieżki rowerowej na ul. Dobrej po stronie wschodniej,  na odcinku od ul.  Myśliborskiej do 
ul. Folwarcznej  na długości ok. 500 m.

W ramach opracowywania dokumentacji należy wykonać:

-    projekt budowlany z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- projekt wykonawczy,

- kosztorys inwestorski,

- przedmiar robót z Tabelą Elementów Rozliczeniowych,

- projekt stałej organizacji ruchu,

- Specyfikację Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

- wszelkie inne opracowania niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

- uzyskać wszelkie opracowania, opinie, uzgodnienia, sprawdzenia i decyzje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

- sprawować nadzór autorski.

2. Dokumentacja winna zawierać kompleksowe rozwiązania projektowe.

- Dokumentacja stanowiąca przedmiot niniejszej umowy, musi przewidywać dostosowanie projektowanego obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych.

- Dokumentacja stanowiącą przedmiot niniejszej umowy winna być opracowana i dostarczona do Wydziału Dróg Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. w następującej ilości:

- wersja elektroniczna – 1 egz. (w PDF oraz w wersji edytowalnej np. DWG, DXF).

- wersja papierowa:

- projekt budowlany –  4 egz. w tym 1 egz. celem akceptacji przed złożeniem zgłoszenia,

3 egz. po otrzymaniu zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia przez organ administracyjny

Uwaga:

wymagana ilość nie uwzględnia egzemplarzy, które pozostaną jako egzemplarze archiwalne w związku z uzyskaniem uzgodnień, opinii i decyzji,

-    projekt wykonawczy – 4 egz.

-    projekt stałe organizacji ruchu – 2 egz.,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 4 egz.,

- kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót – 1 egz.,

- Tabela Elementów Rozliczeniowych – 2 egz.

- pozostałe opracowania niezbędne do realizacji przedmiotu umowy – 2 egz.

Wersja elektroniczna winna dokładnie odpowiadać wersji papierowej, podstawą do sporządzenia wersji elektronicznej winny być dokumenty opatrzone podpisami i pieczątkami, takimi jak w wersji papierowej.

- Dokumentację stanowiącą przedmiot niniejszej umowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z następującymi aktami prawnymi:

- Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych,

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego,

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

- Ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym,

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem,

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drodze,

- Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych,

§ 4

(obowiązki Wykonawcy)

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji określonej w § 3 niniejszej umowy w sposób kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, zgodnie z umową i przepisami prawa (w tym techniczno-budowlanymi) obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

2. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, sprawdzeń, pozwoleń i decyzji w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca uzyskując wszelkie warunki/uzgodnienia odpowiada za sprawdzenie poprawności wydania w/w warunków/uzgodnień oraz za uzyskanie warunków/uzgodnień zgodnych z obowiązującymi przepisami. Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków/uzgodnień, opinii oraz umów o przyłączenie do sieci należy na bieżąco przekazywać przedstawicielowi Zamawiającego w terminach umożliwiających skorzystanie z trybu odwoławczego.

3. Wykonawca dostarczy dokumentację do Wydziału Dróg Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Odbiór dokumentacji nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w § 9 niniejszej umowy.

4. Wykonawca zaopatrzy dokumentację projektową w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej oraz, że jest wydana w stanie zupełnym ze względu na cel oznaczony w umowie. Wykaz opracowań i pisemne oświadczenie stanowią integralną część przekazywanej dokumentacji.

5. Wykonawca jest zobowiązany do koordynowania opracowania całości dokumentacji oraz zapewnienia spójności poszczególnych jej elementów.

6. Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia koordynatora prac projektowych na etapie opracowywania dokumentacji oraz na etapie sprawowania nadzoru autorskiego.

7. Wykonawca jest zobowiązany konsultować z Zamawiającym wszelkie wątpliwe kwestie i propozycje rozwiązań. Uzgodnienia stron w tym zakresie przyjmą formę pisemną.

8. Wykonawca ma obowiązek opisywania proponowanych rozwiązań i materiałów za pomocą cech technicznych i jakościowych, tzn. bez podawania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.

Jeżeli będzie to możliwe Wykonawca zobowiązany jest do wskazania parametrów podstawowych rozwiązań i materiałów równoważnych.

9. Wykonawca przy projektowaniu obiektów budowlanych winien zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji. W dokumentacji należy zastosować technologię robót i materiałów kierując się zasadą projektowania optymalnych rozwiązań dla osiągnięcia założonych celów.

10. Wykonawca winien przekazywać dokumentację przebiegu procesu projektowego na bieżąco,

w miarę postępu prac projektowych i uzyskiwanych uzgodnień oraz przekazania Zamawiającemu kompletnej(w segregatorze wraz ze spisem treści), po uzyskaniu decyzji administracyjnych. Potwierdzeniem przekazania Dokumentacji przebiegu procesu projektowego będzie protokół przekazania.

11.Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych konstrukcji, materiałów i technologii robót.

12. Wszelkie projektowane urządzenia z racji swej konstrukcji, miejsca ustawienia nie powinny ograniczać widoczności i nie powinny stwarzać dodatkowych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

13. Wykonawca zobowiązany jest do należytego sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z zakresem opisanym w § 5 niniejszej umowy. W tym celu wyznaczy we właściwym czasie osobę odpowiedzialną za kontakty z Zamawiającym oraz powiadomi autorów poszczególnych opracowań o zawarciu umowy o roboty budowlane prowadzone w oparciu o dokumentację projektową objętą niniejszą umową.

14. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego w sposób pisemny o zauważonych przypadkach wykonywania robót budowlanych, prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową objętą niniejszą umową, niezgodnie z tą dokumentacją.

15. W przypadku stwierdzenia, w toku prowadzonych robót budowlanych, niezinwentaryzowanych 
lub nieprawidłowo posadowionych/usytuowanych sieci infrastruktury podziemnej, zgłoszonych przez Wykonawcę robót lub Nadzór Inwestorski w uzgodnieniu z Zamawiającym, Wykonawca winien pilnie sporządzić projekt usunięcia kolizji, uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia oraz złożyć i uzyskać wszelkie niezbędne decyzje administracyjne, a w szczególności zawiadomienia o braku sprzeciwu do realizacji robót budowlanych lub/i decyzje o pozwoleniu na budowę. Wynagrodzenie z tego tytułu winno być skalkulowane w ofercie Wykonawcy.

16. Opracowana dokumentacja winna posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia i opinie organów, których konieczność uzgodnień wynika z zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w tym w szczególności opinie:

a)  Wydziału Dróg Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

b)  Miejskiego Inżyniera Ruchu,

d)  gestorów sieci – uzbrojenia podziemnego.

17. Wszelkie prace projektowe lub czynności nieopisane wyżej, a wynikające z procedur określonych w przepisach szczególnych niezbędne do właściwego i kompleksowego opracowania dokumentacji projektowej należy traktować, jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach realizacji przedmiotu umowy.

18. Wszelkie konsekwencje błędów, brakujących projektów, szczegółów konstrukcyjnych zawartych w opracowaniach, zawinionych przez Wykonawcę, w tym również finansowe, ponosi Wykonawca. Dotyczy to również kosztów wykonania robót nieujętych w dokumentacji z winy Wykonawcy.

19. Wykonawca zobowiązany jest do:

- prezentowania opracowanych rozwiązań projektowych na spotkaniach i naradach przy udziale Zamawiającego oraz ewentualnie innych zaproszonych stron oraz przygotowania i przekazania Zamawiającemu materiałów graficznych na spotkania, jeżeli zajdzie taka konieczność,

- udzielania wyjaśnień dotyczących wykonywanej dokumentacji w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia drogą telefoniczną, mailową, pisemną, a także poprzez uczestnictwo w spotkaniach i naradach,

- czynnego udziału w procedurze przetargowej prowadzonej w oparciu o wykonaną dokumentację, w szczególności w zakresie udzielania odpowiedzi na pytania oferentów dotyczących dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu niezwłocznie wyjaśnień  i pisemnych odpowiedzi w terminie nie dłuższym niż 3 dni (drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Zamawiającego)

- Wykonawca zobowiązany jest do składania wyjaśnień i uzupełnień do koncepcji dotyczących zaproponowanych rozwiązań projektowych w okresie rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

§ 5

(nadzór autorski)

1. Zobowiązania Wykonawcy do pełnienia nadzoru autorskiego powstają z chwilą zawarcia umowy o wykonanie robót budowlanych i przekazania Wykonawcy Robót Budowlanych placu budowy. Nadzór autorski obejmuje okres realizacji inwestycji w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę dokumentację projektową.

2.  W ramach pełnienia nadzoru autorskiego Wykonawca powinien:

- wizytować budowę co najmniej 2 razy w miesiącu, ewentualne częstsze wizyty winny być uzasadnione sytuacją na budowie,

- zapewnić w dniu narady skład zespołu projektowego nadzorującego budowę kompetentny 
do podejmowania decyzji, które mają być przedmiotem narady,

- informować niezwłocznie Zamawiającego i Wykonawcę Robót Budowlanych o wszelkich dostrzeżonych błędach w realizacji, a w szczególności o powstałych w trakcie budowy rozbieżnościach z dokumentacją projektową.

- Zakres czynności nadzoru autorskiego obejmuje:

- uzgadnianie z Zamawiającym dokumentów technicznych,

- udział w  Radach Budowy, jeżeli zajdzie taka konieczność,

- udzielanie wyjaśnień Wykonawcy Robót Budowlanych dotyczących dokumentacji                  projektowej i zawartych w niej rozwiązań,

- sporządzanie dodatkowych rysunków, jeżeli dokumentacja projektowa w niedostatecznym stopniu wyjaśnia rozwiązania techniczne,

- akceptowanie rozwiązań zamiennych i dodatkowych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika budowy/Robót lub Nadzór Inwestorski                           w uzgodnieniu z Zamawiającym,

- interpretowanie oraz zatwierdzanie w protokołach konieczności robót jako dodatkowych lub objętych kontraktem Wykonawcy Robót Budowlanych zgodnie z zakresem opracowanych przez Wykonawcę specyfikacji projektu przetargowego lub kontraktowego,

- bieżące doradztwo Wykonawcy Robót Budowlanych we wszystkich sprawach związanych                                 z realizacją robót,

- udział w komisjach odbioru robót.

- Pozostałe ustalenia dotyczące nadzoru autorskiego:

- Wykonawca i jego upoważnieni przedstawiciele będą mieć zapewniony wolny wstęp na teren budowy.

- Nadzorem autorskim nie jest objęte pełnienie obowiązków właściwych Wykonawcy Robót Budowlanych i Nadzorowi Inwestorskiemu, np. czuwanie nad organizacją robót i sposobem ich prowadzenia, kontrola techniczna jakości wykonywanych robót, koordynacja dostaw, sprawdzanie atestów i wymaganie innych dokumentów związanych z dopuszczeniem do zastosowania materiałów i wyrobów, dokonywanie obmiarów robót, sprawdzanie i interpretowanie wycen i rachunków Wykonawcy Robót Budowlanych.

- Wykonawca wraz z zespołem projektantów poszczególnych branż zobowiązany jest 
do sprawowania nadzorów z branży wiodącej – drogowej oraz w branżach pozostałych.

- Wykonania czynności nadzoru autorskiego Wykonawca nie może powierzyć innym osobom, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca nie może odstąpić od wykonywania nadzoru autorskiego za wyjątkiem siły wyższej.

- Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru będzie wypłacone w ramach wynagrodzenia ustalonego przez strony zgodnie z zapisami § 8 ust. 1 lit.b).

§ 6

(obowiązki i uprawnienia Zamawiającego)

- Zamawiający w celu realizacji przedmiotu umowy upoważni Wykonawcę do jego reprezentowania 
przed organami administracyjnymi, gestorami sieci itp. w celu uzyskania warunków/ uzgodnień/decyzji administracyjnych itp. związanych z realizacją przedmiotu umowy.

Wykonawca poinformuje Zamawiającego o koniecznym zakresie upoważnienia, które winno być mu udzielone. Upoważnienie zostanie wydane Wykonawcy w 1 egzemplarzu.

- Zamawiający niezwłocznie po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy informacje istotne dla wykonania umowy, materiały i dokumenty, w tym dotyczące zasad i sposobu realizacji przedmiotowej inwestycji.

- Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy za należycie wykonany przedmiot umowy.

- Zamawiający ma obowiązek podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego lub wniesienia  zastrzeżeń w terminie 14 dni od daty przekazania Zamawiającemu dokumentacji.  Potwierdzeniem przekazania Zamawiającemu dokumentacji będzie protokół przekazania podpisany przez strony.

- Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp na teren budowy w związku z robotami budowlanymi prowadzonymi na podstawie dokumentacji  stanowiącej przedmiot niniejszej umowy.

- W trakcie wykonywania przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo do kontroli zaawansowania prac projektowych, tj. m.in. ma prawo wglądu i zgłaszania uwag do dokumentacji na każdym etapie jej opracowania.

- Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o podpisaniu umowy o realizację inwestycji prowadzonej w oparciu o dokumentację, której dotyczy niniejsza umowa.

§ 7

(terminy umowne )

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 3 w terminie do 29.10.2021 r.

Sprawowanie nadzoru autorskiego – podczas realizacji robót budowlanych.

Rozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy – z dniem zawarcia umowy z Zamawiającym.

§ 8

(wynagrodzenie i płatności)

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 3 niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy zgodnie z załączoną do umowy Ofertą z dnia ………2021 r. wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:  ……………….. zł brutto (słownie brutto: ……………………………….. złotych 00/100) w tym za:

    - opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnień, decyzji itp.

w wysokości: ……………. zł. brutto.

    - pełnienie nadzoru autorskiego w wysokości: …………….. zł. brutto.

Wynagrodzenie określone w ust. 2 lit. a) niniejszego paragrafu zapłacone zostanie za kompletną dokumentację zrealizowaną w ramach niniejszej umowy, po jej opracowaniu i podpisaniu przez strony protokołu zdawczo odbiorczego,

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT, znajdujący się w wykazie podatników VAT udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w umowie. Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności tzw. split payment.

- Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego wskazane w ust.1 lit.b) niniejszego paragrafu,

zapłacone zostanie po odbiorze końcowym robót budowlanych zrealizowanych w oparciu

o wykonaną dokumentację określoną w paragrafie 3.

4. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszystkie
     ryzyka związane z realizacją niniejszej umowy.

5. W przypadku braku realizacji inwestycji wartość przedmiotowej umowy zostanie pomniejszona

o wysokość wynagrodzenia z tytułu nadzoru autorskiego.

6. Wynagrodzenie, ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu zapłacone zostanie w terminie 21 dni 
     od daty dostarczenia do Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. prawidłowo wystawionej faktury

wraz z podpisanym przez strony protokołem zdawczo – odbiorczym, przelewem na rachunek

bankowy wskazany na fakturze Wykonawcy.

Płatnik:  Miasto Gorzów Wlkp. - Urząd Miasta Gorzowa Wlkp, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400   Gorzów  Wlkp., NIP: 599-00-19-632.

Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7.  Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

8.  Płatność zostanie dokonana w ramach zadania inwestycyjnego "Budżet rowerowy”

§ 9

(zasady odbioru dokumentacji projektowej)

- Przekazaniem dokumentacji projektowej objętej umową jest dostarczenie dokumentacji projektowej do Wydziału Dróg Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. oraz podpisanie protokołu przekazania.

- Zamawiający nie ma obowiązku sprawdzenia jakości przekazanej dokumentacji projektowej w chwili jej przekazania Zamawiającemu.

- Zamawiający po podpisaniu protokołu przekazania przystępuje do czynności odbioru, który kończy podpisaniem protokołu zdawczo - odbiorczego albo zwrotem dokumentacji projektowej wraz                   z pisemnym uzasadnieniem przyczyn odmowy odbioru.

- Podpisanie protokołu przekazania dokumentacji i protokołu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku  wad fizycznych i prawnych dokumentacji projektowej i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich usunięcia w przypadku ich stwierdzenia w późniejszym etapie realizacji umowy.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że dokumentacja projektowa została wykonana niezgodnie                           z postanowieniami niniejszej umowy, wówczas odmówi przyjęcia dokumentacji projektowej do czasu usunięcia zgłoszonych zastrzeżeń (wad) – w takim przypadku za termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę uznaje się termin, w którym Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy bez wad.

- Wykonawca wykona uzupełnienie lub poprawi nienależycie wykonaną dokumentację projektową 
na własny koszt i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wyznaczenie terminu do poprawy nienależycie wykonanej dokumentacji nie stanowi zgody Zamawiającego na przedłużenie terminów realizacji umowy.

- O zauważonych wadach przekazanej dokumentacji projektowej w każdym czasie po jej odbiorze Zamawiający powiadomi Wykonawcę niezwłocznie po ich ujawnieniu.

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia ewentualnych braków i wad wskazanych przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty otrzymania zastrzeżeń Zamawiającego chyba, że strony ustalą inny termin ich usunięcia.

§ 10

Ubezpieczenie Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, ze przejmuje na siebie odpowiedzialność za szkody powstałe w majątku osób trzecich podczas realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu w dniu podpisania umowy polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności z zakresu projektowania, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 50 000,00 zł i na okres trwania gwarancji i rękojmi. Wykonawca dostarczy przedmiotową polisę wraz z dowodem opłaty składki i pełną treścią wszystkich mających zastosowanie warunków.

- W przypadku przedstawienia polisy z rocznym okresem ubezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest do kontynuowania przedmiotowego ubezpieczenia lub zawarcia nowego w niezmniejszonym zakresie oraz dostarczania Zamawiającemu potwierdzeń kontynuacji polisy wraz z dowodem opłaty składki, do czasu zakończenia gwarancji.

- Niezrealizowanie przez Wykonawcę obowiązku wynikającego z ust. 2 i 3 uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie jednostronnego oświadczenia woli. W takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie do naliczania kary umownej zgodnie z § 14 ust.1 pkt. d).

§ 11

(cesja)

Strony zgodnie postanawiają, że wzajemne wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich, a także zobowiązania z tytułu rękojmi i gwarancji ciążące na Wykonawcy.

§ 12

Siła wyższa

- Żadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, jeżeli wykonanie zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiekolwiek okoliczności siły wyższej, powstałe po dacie podpisania niniejszej umowy.

- Siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej,                                    a w szczególności:

- o charakterze niezależnym od Stron,

- którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,

- którego nie można uniknąć, ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności.

- Siła wyższa może obejmować wyjątkowe zdarzenia i okoliczności wymienione poniżej, ale bez ograniczania się do nich, jeśli tylko warunki określone w ust. 2 pkt. 1 – 3 są spełnione:

- wojna, działania wojenne, inwazja, działania wrogów zewnętrznych,

- terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny,

- bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niż personel Wykonawcy lub Podwykonawcy,

- amunicja wojskowa, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub skażenia radioaktywne z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materiałów wybuchowych, promieniowania, radioaktywności;

- klęski żywiołowe takie jak na przykład trzęsienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykłe mrozy, powodzie, stan zagrożenia epidemią, stan epidemii.

- Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu usunięcia przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę lub szkodę.

- Strony nie poniosą odpowiedzialności za rozwiązanie Umowy z powodu uchybienia, jeżeli ich opóźnienie w wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie ich zobowiązań wynikających 
z Umowy jest wynikiem zdarzenia siły wyższej. Zamawiający nie jest zobowiązany 
do płacenia odsetek od nieterminowych płatności, jeżeli jest to wynikiem zaistnienia siły wyższej.

- Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności siły wyższej mogące mieć wpływ na wywiązanie się z jej zobowiązań, Strona ta powinna niezwłocznie powiadomić na piśmie drugą Stronę podając szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich okoliczności. O ile Zamawiający nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowiązany kontynuować wypełnianie swoich zobowiązań wynikających                         z Umowy stosując środki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego.

W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej i ich trwania przez okres 60 dni, niezależnie 
od jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji, jakie może zostać przyznane Wykonawcy z wyżej

wymienionej przyczyny, każda ze stron jest uprawniona do odstąpienia od umowy.

§ 13

(rękojmia za wady i gwarancja jakości)

- Wykonawca odpowiada za zgodność przyjętych w dokumentacji projektowej rozwiązań z przepisami techniczno-budowlanymi i obowiązującymi normami.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonaną dokumentację, które biegną od daty podpisania protokołu końcowego odbioru dokumentacji projektowej i obejmować będą cały okres realizacji inwestycji w oparciu o tę dokumentację.

- W przypadku braku realizacji części lub całości robót z przyczyn, które nie leżą po stronie Wykonawcy dokumentacji, okres gwarancji i rękojmi nie będzie dłuższy niż 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru dokumentacji projektowej.

- O zauważonych wadach dokumentacji projektowej Zamawiający zawiadamia Wykonawcę niezwłocznie po jej ujawnieniu.

- Wykonawca odpowiada za wadę dokumentacji projektowej również po upływie okresu rękojmi              i gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o istnieniu wady przed upływem okresu rękojmi i gwarancji.

- W ramach rękojmi i gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad             w dokumentacji projektowej, które ujawnią się w okresie realizacji zadania i które wynikną:

1) z nieprawidłowego wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego lub jego części,

2) z jakiegokolwiek błędnego działania lub zaniedbania Wykonawcy związanego z realizacją przedmiotu umowy.

- Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wady dokumentacji projektowej, może w ramach rękojmi za wady fizyczne:

        - żądać jej usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin. W przypadku zwłoki  w usuwaniu wady Zamawiający może:

- naliczyć karę umowną zgodnie z § 14 ust. 1 lit. b)  i/lub

- zlecić opracowanie tej części dokumentacji projektowej przez innego wykonawcę w ramach wykonawstwa zastępczego, które oznacza prawo Zamawiającego do zlecenia tej czynności innemu wykonawcy i obciążenie kosztami wykonawstwa zastępczego Wykonawcy. Działanie takie nie narusza przysługujących Wykonawcy praw do utworu.

        - odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu do usunięcia wady, gdy wada ma charakter istotny i nie da się usunąć w terminie odpowiednim.

- Za wady istotne uważa się takie wady, które czynią dokumentacje projektową niezdatną do zwykłego użytku dla prowadzenia w oparciu o tą dokumentację projektową inwestycji, albo sprzeciwiają się umowie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne dokumentacji projektowej, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z realizacją tej części umowy.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zwolni Zmawiającego od ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej i dalszych wskazanych w ust. 9 powyżej.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad w dokumentacji projektowej powstałych

z przyczyn zależnych od Wykonawcy. Wszelkie ewentualne korekty dokumentacji projektowej zostaną wykonane w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust.1.

- Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za szkodę wynikłą wskutek wad dokumentacji projektowej, wyrażającą się w wadach zrealizowanego obiektu.

§ 14

(kary umowne)

- Strony postanawiają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zostaną naliczone kary umowne. Ustala się kary umowne w następujących przypadkach i okolicznościach:

a) Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 100,00 zł  za każdy dzień zwłoki wykonania przedmiotu umowy określonego w § 3 w stosunku do terminów określonych  w § 7 niniejszej umowy,

b) Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 100,00 zł  
za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad i / lub usterek w wykonaniu przedmiotu Umowy 
w stosunku do ustalonych przez strony terminów,

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 100,00 zł za każdy dzień  zwłoki w sprawowaniu nadzoru autorskiego w stosunku do terminów uzgodnionych 
z Zamawiającym,

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % ogólnej wartości  wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust. 1 w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % ogólnej wartości  wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust. 1 w przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność 
z wyjątkiem sytuacji, gdy wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyższa wysokość kary zastrzeżonej umową.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia. Potrącenie nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego.

- W przypadku braku możliwości potrącenia - termin zapłaty z tytułu kar umownych ustala się na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty księgowej.

- Maksymalny łączny limit kar umownych, do których naliczania uprawnione będą strony wynosi 10% wartości umowy brutto.

§ 15

(zmiana umowy)

- Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy po przedstawieniu drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej zawierającej:

- opis zmiany,

- uzasadnienie zmiany,

- analizę kosztów zmiany oraz jego wpływu na wysokość wynagrodzenia,

- czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.

- O wystąpieniu okoliczności, które mogą mieć wpływ na zmiany wprowadzane w umowie Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności poinformować pisemnie Zamawiającego.

- Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w  formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) akceptowanej przez Wykonawcę i Zamawiającego

- Zmiany umowy będą wymagać formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod

rygorem nieważności, i dopuszczalne będą w granicach unormowań ustawowych.

§ 16

(odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy)

- Strony dopuszczają następujące formy wcześniejszego zakończenia niniejszej umowy:

1) odstąpienie od umowy na podstawie pisemnego jednostronnego oświadczenia woli. Wykonanie umownego odstąpienia od umowy będzie odnosić skutki jedynie do tej części opracowań wykonywanych w ramach przedmiotu umowy opisanego w § 3 niniejszej umowy, które nie zostały wykonane na dzień wykonania umownego prawa odstąpienia,

2) rozwiązanie umowy na podstawie obustronnego porozumienia stron. Rozwiązanie umowy 
za porozumieniem stron oraz określenie warunków na jakich ma ono nastąpić musi mieć formę pisemnego porozumienia podpisanego przez strony.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całym okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,  w terminie 30 dni od powzięcia informacji o podstawie do odstąpienia tj.:

1) 	w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy z tej przyczyny nie stanowi podstawy do naliczania kary umownej,

2) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne,

3) Wykonawca nie rozpoczął w terminie prac bez uzasadnionej przyczyny, nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub stwierdzono protokolarnie brak postępu prac,

4) gdy Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny zawiesił realizację Przedmiotu Umowy przez okres dłuższy niż 14 dni, w takim przypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do rozpoczęcia realizacji lub kontynuacji Przedmiotu Umowy wyznaczając na wykonanie tego obowiązku termin nie krótszy niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy,

5) gdy Wykonawca realizuje opracowania projektowe w sposób niezgodny z postanowieniami umowy i poleceniami Zamawiającego,

- gdy Wykonawca w rażący sposób narusza postanowienia niniejszej umowy,

- gdy suma kar umownych z powodów określonych w § 14 ust. 1 lit. a) lub/i lit. b) przekroczyła 10 % ogólnej wartości wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust.1.

3. 	Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 2 pkt. 2 – 7 powyżej traktowane będzie jako odstąpienie od umowy z wyłącznej winy Wykonawcy.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za opracowania projektowe lub ich części, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy i zostały odebrane przez Zamawiającego.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia jedynie za kompletne opracowania projektowe lub ich części, czyli takie które będą mogły zostać wykorzystane przez Zamawiającego (na etapie kontynuacji opracowywania dokumentacji projektowej przez innego wykonawcę lub realizowane przez wykonawcę robót), które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy i zostały odebrane przez Zamawiającego.

- W przypadku opisanym w ust. 1 pkt. 1 i 2 powyżej, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania poszczególnych opracowań projektowych wraz z zestawieniem wartości wykonanych opracowań projektowych według stanu na dzień odstąpienia od umowy i przedłoży je  Zamawiającemu,

2) W terminie do 7 dni od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego ustępu, Zamawiający przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia 
ze stanem faktycznym i sporządzi wspólnie z Wykonawcą szczegółowy protokół inwentaryzacji opracowań projektowych wraz z zestawieniem należnego wynagrodzenia za zinwentaryzowane opracowania projektowe. Protokół inwentaryzacji opracowań projektowych stanowić będzie podstawę do wystawienia protokołu zdawczo - odbiorczego i przekazania opracowań projektowych do odbioru końcowego,

3) Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego ustępu będzie możliwa 
po dostarczeniu oświadczeń autorów dokumentacji o przeniesieniu autorskich praw majątkowych i prawa do wykonywania praw zależnych na Zamawiającego.

- Strona, z powodu której zostało dokonane odstąpienie od umowy poniesie koszty wynikłe 
z  odstąpienia od umowy.

- Wykonawca nie może odstąpić od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy określonego w § 7.

- Odstąpienie od umowy  lub rozwiązanie umowy za porozumieniem stron nie zwalnia Wykonawcy 
z obowiązków  z tytułu gwarancji i rękojmi za wykonane opracowania będące częścią dokumentacji projektowej opracowanej w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w § 3 niniejszej umowy.

§ 17

Prawa autorskie

    - Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 2 lit. a  niniejszej umowy przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych i prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego do opracowań stanowiących przedmiot umowy oraz do wszystkich egzemplarzy wyżej wymienionej dokumentacji, powstałej w związku i w wyniku wykonywania niniejszej umowy, zarówno bezpośrednio przez Wykonawcę, jak i przez osoby lub podmioty działające na Jego zlecenie, celem wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50  ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1191), zarówno w kraju jak i zagranicą, w nieograniczonym czasie.

    - Jeżeli przy realizacji określonych zadań przez osoby trzecie powstaną prawa autorskie (rozumiane także jako inne prawa o podobnym charakterze), to Wykonawca zobowiązany jest do każdego takiego zadania dołączyć oświadczenie danej osoby o przeniesieniu na rzecz Zamawiającego autorskich prawa majątkowych i prawa do wykonywania praw zależnych.

    - Przeniesienie autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy następuje bez ograniczenia, co do terytorium, czasu i ilości egzemplarzy na następujących polach eksploatacji:

1)  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu umowy, jego części albo fragmentów – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy projektu lub jego części, fragmentów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, kopiowania, utrwalenia i zwielokrotniania wszelkimi znanymi technikami, w tym cyfrowymi, elektronicznymi, wszelkimi technikami video, technikami poligraficznymi, wprowadzania do pamięci komputera, eksploatowania na dowolnej ilości stacji roboczych, z możliwością upublicznienia w sieci www (Internet) w sposób umożliwiający dowolne wykorzystywanie i nieograniczone zwielokrotnianie dzieła przez każdego z użytkowników sieci publicznej,

2)   w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których przedmiot umowy, jego części, albo fragmenty utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

3)   w zakresie rozpowszechniania przedmiotu umowy, jego części lub fragmentów w sposób inny niż określony w pkt. 1 i 2 niniejszego ustępu tj. publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie przedmiotu umowy  w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (np. Internet); przy czym rozpowszechnianie przedmiotu umowy, jego części albo fragmentów może być dokonywane w formie publicznych prezentacji niezależnie od sposobu ich realizacji  i formy, w jakiej zostanie ona zrealizowana (np. w formie pisemnej, prezentacji multimedialnej, technik poligraficznych, projekcji, planów, makiet itp.).

- Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z przedmiotu umowy na każdym odrębnym polu eksploatacji.

- Wykonawca wyraża zgodę na wykorzystanie, przez Zamawiającego i innych osób działających na jego zlecenie, wszelkich opracowań z przedmiotu umowy, jego części albo fragmentów, na potrzeby prowadzenia postępowania na wybór wykonawcy robót, nadzoru inwestorskiego oraz inne potrzeby Zamawiającego związane z prowadzonym procesem inwestycyjnym.

- Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie oraz nieograniczone zlecanie wykonywania praw zależnych przez Zamawiającego do przedmiotu umowy, w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1191). W ramach tych uprawnień Zamawiający w szczególności ma prawo dowolnego wykorzystania całości lub swobodnie wybranych fragmentów przedmiotu umowy,                  a także ma prawo do zmiany, modyfikacji oraz aktualizacji przedmiotu umowy wg własnego uznania. W tym celu możliwe jest także dokonywanie tłumaczenia treści zawartych                                       w przedmiocie umowy na dowolne języki.

- Zamawiający jest uprawniony do udzielania licencji osobom trzecim na korzystanie z praw                     do przedmiotu umowy oraz zbycia majątkowych praw autorskich stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy nie narusza praw autorskich osób trzecich.

- Wykonawca oświadcza, że posiada prawo do dysponowania umieszczonymi w przedmiocie umowy materiałami takimi jak, teksty, fotografie, mapy i plany, ortofotomapy itp. oraz że ich wykorzystanie w przedmiocie umowy nie narusza praw osób trzecich.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za złożenie niezgodnych z prawdą oświadczeń w ust. 8 i ust. 9  powyżej, a w szczególności za poniesione przez Zamawiającego szkody w związku z naruszeniem praw, w tym praw autorskich przysługujących osobom trzecim, jeżeli okazałoby się, że autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy przysługują w całości lub w jakiejkolwiek części osobie trzeciej albo przysługują poza Wykonawcą także osobie trzeciej.

- W przypadku roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie wskazujących, że przedmiot umowy narusza patenty i / lub prawa autorskie, Wykonawca na żądanie Zamawiającego na własny koszt przystąpi do procesu sądowego zwalniając bezwarunkowo Zamawiającego od tych roszczeń i zapłaci wszelkie koszty, odszkodowania i koszty obsługi prawnej zasadzonej ostatecznie przez Sąd.

- Majątkowe prawa autorskie oraz wyłączne prawo na wykonywanie zależnego prawa autorskiego          do opracowań objętych niniejszą umową przechodzą na rzecz Zamawiającego z chwilą ich odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy, według potrzeb Zamawiającego wynikających z przyjętego przez niego sposobu rozpowszechniania przedmiotu umowy dla celów informacyjnych, promocyjnych bądź komercyjnych,  w szczególności na:

1) decydowanie o sposobie oznaczenia lub pomijaniu autorstwa,

2) decydowanie o rozpowszechnianiu całości lub części przedmiotu umowy, samodzielnie lub             w połączeniu z innymi przedmiotami umów.

- Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze szkodą dla interesów Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację inwestycji.

§ 18
(postanowienia końcowe)

- Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy Prawa budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego.

- Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowiązania, pisma skierowane pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za skutecznie doręczone.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

- Integralną częścią niniejszej umowy jest Oferta Wykonawcy z dnia ………...2021 r.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

…….………………..				                       ………………………

Płatność Miasta będzie zrealizowana w ramach zadania pn.  „Budżet rowerowy” dział 600, rozdział 60095, paragraf 6050, (zadanie inwestycyjne nr 355)